|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT** | **Płatność**  **Wartość umowy brutto** | **ZAKOŃCZENIE REALIZACJI** |
| **wyszczególnienie prac** | **Dzień-miesiąc-rok** |
| ETAP I | | | | |
| 1 | prace ziemne, | 14 % |  |
| fundamenty, |
| elementy żelbetowe |
| urządzenia dźwigowe, rusztowania |
| 2. | stal zbrojeniowa, | 10 % |  |
| ściany wewnętrzne, |
| dach |
| 3. | stolarka i ślusarka | 18 % |  |
| instalacje elektryczne |
| ETAP II | | | | |
| 1. | instalacje wod-kan, c.o., gaz, wentylacja, klimatyzacja | 11 % |  |
| 2. | kotłownia | 12 % |  |
| sufity podwieszane |
| posadzki |
| 3. | wykończenia wewnętrzne | 14 % |  |
| elewacje |
| ETAP III | | | | |
| 1. | wyposażenie wnętrz | 13 % |  |
| 2. | szlabany z czytnikiem rejestracji | Faktura końcowa stanowi różnicę wartości zamówienia i sumy dotychczasowych faktur częściowych |  |
| zakup, ułożenie kostki |

Całkowity okres realizacji wynosi 33 miesiące od zawarcia umowy.