Załącznik nr 1 do wniosku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI: BUDOWA CENTRUM PIELĘGNIARSTWA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY ŻURAWIEJ

ADRES:

ul. Żurawia, Białystok,

Obręb 13 Dojlidy działka nr ewid. 1761/6

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie zespołu inspektorów nadzoru oraz specjalisty
ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska do świadczenia usługi związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Żurawiej zgodnie z zapisami art. 25,26,27 Ustawy Prawo Budowlane. Zamówienie należy zrealizować w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z wyjaśnieniami
i odpowiedziami  w postępowaniu na roboty budowlane.

- AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający posiada koncepcję architektoniczną oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy zamierzenia budowlanego;

- Zamawiający podpisał umowę z wykonawcą robót  budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu w miejscu planowanej inwestycji.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie kompleksowa obsługa realizacji inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej wraz z jej rozliczeniem
i przekazaniem obiektu do użytkowania zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie.

Zakres robót objętych nadzorem określony jest w załączonej koncepcji architektonicznej, Programie Funkcjonalno - Użytkowym, w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz w odpowiedziach 
i wyjaśnieniach udzielonych w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.

- FORMA OPRACOWANIA RAPORTÓW W WERSJI EKTRONICZNEJ

Do wersji papierowej raportów należy dołączyć elektroniczną wersję w formacie: *pdf, *doc. Zdjęcia w formacie *jpg . Na nośniku CD – R.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA – ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 –    Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

- Załącznik nr 2 – Odpowiedzi i wyjaśnienia udzielono w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane

- Program Funkcjonalno – Użytkowy;

- Harmonogram rzeczowo - finansowy

OPRACOWAŁ:

21 października 2024 r.