Załącznik nr 1 do umowy Nr RI.272.....2024

ZAKRES RZECZOWY

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu administracji publicznej wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania obejmującego modernizację energetyczną budynku administracyjnego Gminy Zamość w ramach projektu 
pn. „Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość”.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowania mapy do celów projektowych na daną infrastrukturę i dostarczy Wykonawcy dokumentacji w grudniu 2024 r.

Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub innego równoważnego dokumentu, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa będzie niezbędna do złożenia wniosku o dofinasowanie 
z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach działania 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- Szczegółowy zakres zamówienia:

  - Zakres zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych opracowań:

- Dokumentacja inwentaryzacyjna.

- Audyty energetyczne budynku (w tym audyt oświetleniowy oraz ekologiczny) – opracowany  na podstawie obowiązujących norm i przepisów, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r., Nr 43 poz. 346) wraz 
z uzupełnieniem tabelki wskaźników w ramach działania 4.3. wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

- Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

- Karta informacyjna przedsięwzięcia, o której mowa w art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2024 r., poz. 1112) wraz 
z wnioskiem oraz załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie OOS, w tym m.in. prowadzona korespondencją związana z uzyskiwaniem decyzji, zgód, warunków, pozwoleń, opinii.

- Materiały niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie tej decyzji zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.),

- Projekt budowlany, o którym mowa w art. 34 ustawy Prawo budowlane, z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, wykonany zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze. zm.) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2024, poz. 1320),

- Projekt wykonawczy, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2024, poz. 1320),

- Kosztorys inwestorski wykonany metodą uproszczoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) i dwukrotną aktualizację danych zawartych w kosztorysie na pisemny wniosek Zamawiającego, na dzień wyznaczony przez Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia). Kosztorys powinien zawierać podział na koszty kwalifikowalne oraz koszty niekwalifikowane.

- Przedmiar robót budowlanych, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). Przedmiar powinien zawierać podział na koszty kwalifikowalne oraz koszty niekwalifikowane.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)

- Informacja BIOZ wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych z wynikami badań geologiczno-inżynierskich

- Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzew i krzewów) z planem wyrębu – zgodnie z ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478), - w przypadku, gdy jej konieczność wykonania ujawni w toku opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Inwentaryzacja ornitologiczno – chiropterologicznej lub inna inwentaryzacja przyrodnicza – 
w przypadku gdy jej konieczność wykonania ujawni w toku opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Informacje opisujące jak projektowana inwestycja wpisuje się w unijne i krajowe polityki dotyczące ochrony środowiska zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu – zgodnie z pkt. 2.3

- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego łącznie z planem ewakuacji.

- Wykonanie innych opracowań, których konieczność wyniknie w toku opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz do prawidłowego w oparciu o przedmiotową dokumentację, wykonania robót budowlanych.

- Wersja elektroniczna opracowania (w formacie pdf).

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

  - Opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i inna dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami:

Wykonawca w ramach zamówienia opracuje/pozyska:

    - aktualne mapy zasadnicze,

    - aktualne wypisy z rejestru gruntów,

    - geotechniczne warunki posadowienia dla planowanego przedsięwzięcia,

    - zgody na wejście w teren (jeżeli będą wymagane),

    - opracowanie informacji dotyczącej ochrony i bezpieczeństwa (BIOZ),

    - wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

    - decyzję środowiskową (jeśli będzie wymagana) lub dokument (opinię) uzasadniający brak obowiązku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

    - raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określi zakres tego raportu,

    - decyzję pozwolenie wodno-prawne (jeśli będzie wymagane),

    - ekspertyzy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tym m.in. ekspertyza stanu technicznego obiektu.

    - w przypadku braku możliwości dostosowania pomieszczeń do warunków technicznych i przepisów higieniczno - sanitarnych – uzyskać stosowne odstępstwa, m.in. architektoniczno-budowlane, higieniczno-sanitarne, bhp. Każdorazowe wystąpienie o odstępstwo wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

    - w przypadku braku możliwości dostosowania obiektu do warunków technicznych oraz przepisów p.poż. należy opracować przez uprawnioną osobę, ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

    - warunki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń i obiektów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem wydane przez właścicieli/zarządców poszczególnych sieci niezbędnych do kompleksowego opracowania branżowej dokumentacji projektowej (jeśli wymagane),

    - wszelkie niezbędne uzgodnienia, takie jak m.in.: PSSE w Zamościu, Rzeczoznawca ds. P. POŻ., uzgodnienia branżowe oraz wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek wynika z przepisów odrębnych ustaw, konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę,

    - wykonane niezbędne opracowania wynikające z pozyskanych warunków technicznych, uzgodnień, decyzji i opinii.

  - Informacje opisujące jak projektowana inwestycja wpisuje się w unijne i krajowe polityki dotyczące ochrony środowiska zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu. 
W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zagadnienia:

- Czy zaprojektowana infrastruktura jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko? Rozwiązania dotyczące przystosowania do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu oraz odporność na klęski żywiołowe, wpływ na siedliska i gatunki chronione w obszarach form ochrony przyrody, w tym w obszarach Natura 2000, zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, w tym energooszczędnych, o niskim potencjale zagrożeń, zgodnych z Gospodarką 
o obiegu zamkniętym (GOZ).

- Uzasadnienie odporności infrastruktury na zmiany klimatu. Należy opisać zgodność zaprojektowanej infrastruktury z metodologią wynikającą z Wytycznych KE: ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (Dz. Urz. UE 2021/C 373/01).

- W jaki sposób zaprojektowana infrastruktura przyczynia się do realizacji celów środowiskowych, zgodnie z zasadą DNSH, czyli „nie czyń znaczącej szkody” (DNSH – Do No Significant Harm), 
o których mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 
z dnia 24 czerwca 2021 r.1 . Należy opisać jak zaprojektowana infrastruktura wspiera działania respektujące standardy i priorytety klimatyczne UE. W szczególności należy rozważyć następujące kwestie: zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, efektywną gospodarkę zasobami (zmniejszanie energochłonności, zmniejszanie zużycia wody, gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii), zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Należy przeanalizować rozwiązania zastosowane w zaprojektowanej infrastrukturze pod kątem realizacji celów środowiskowych:

- łagodzenia zmian klimatu;

- adaptacji do zmian klimatu;

- zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich;

- gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu;

- zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi;

- ochrony i odtwarzania bioróżnorodności i ekosystemów.

W ramach potwierdzenia spełnienia przez infrastrukturę zasady DNSH należy odnieść się do zapisów Oceny DNSH dla Projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

- Forma opracowania dokumentacji:

3.1 Forma opisowa i graficzna

- Dokumentacja inwentaryzacyjna -  3 egz.

- Audyty energetyczne – po 3 egz.

- Charakterystyka energetyczna budynku – 4 egz.

- Karta informacyjna przedsięwzięcia – 2 egz.

- Wielobranżowe projekty budowlane, w tym:

- projekt zagospodarowania terenu - 5 egz.

- projekt architektoniczno-budowlany – po 4 egz. oddzielnie dla każdej branży

- projekt techniczny – po 4 egz. oddzielnie dla każdej branży

- Projekt wykonawczy – po 4 egz. oddzielnie dla każdej branży

- Kosztorys inwestorski -  po 2 egz. oddzielnie dla każdej branży, z podziałem na koszty kwalifikowalne i koszty niekwalifikowalne

- Przedmiar robót - po 2 egz. oddzielnie dla każdej branży, z podziałem na koszty kwalifikowalne i koszty niekwalifikowalne

- Szczegółową specyfikację techniczną – po 1 egz. oddzielnie dla każdej branży

- Informacja BIOZ – po 4 egz. oddzielnie dla każdej branży

- Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych – 4 egz.

- Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzew i krzewów) – 4 egz. (jeśli będzie wymagana)

- Inwentaryzacja ornitologiczno – chiropterologicznej lub inna inwentaryzacja przyrodnicza (jeśli będzie wymagana) – 4 egz.

- Informacje opisujące jak projektowana inwestycja wpisuje się w unijne i krajowe polityki dotyczące ochrony środowiska zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu – 2 egz.

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego łącznie z planem ewakuacji – 4 egz.

- Potwierdzenie złożenia wniosku do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej 
o wydanie pozwolenia na budowę lub innego równoważnego dokumentu, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, wraz z kompletem materiałów stanowiących załączniki do wniosku,

- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, w tym decyzja środowiskowa, decyzja pozwolenie wodno-prawne i inne dokumenty, których obowiązek wynika z przepisów odrębnych ustaw, z klauzulą ostateczności, (jeśli wymagane).

- Oryginały opinii, uzgodnień i warunków oraz pozostałe dokumenty, które zostaną opracowane lub uzyskane w trakcie opracowania dokumentacji projektowej,

- Oświadczenie Projektanta, że dokumentacja projektowa spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi,

- Oświadczenie Projektanta o tym, że użył lub nie użył etykiet sporządzając opis przedmiotu zamówienia (np. ENEC, Etykieta aktywności energetycznej A+, A++ itp., Fair trade),

- Oświadczenie Projektanta o braku znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów w sporządzonym przez niego projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót budowlanych i STWiORB lub

Oświadczenie Projektanta o wskazaniu znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w sporządzonym przez niego projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót budowlanych i STWiORB w przypadku jeżeli jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych 
i Projektant nie może opisać robót budowlanych za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Oświadczenie to musi zawierać merytoryczne uzasadnienie ich użycia.

3.2 Forma cyfrowa:

- Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej w formacie pdf zapisać w formie cyfrowej na nośniku.

- W ramach poszczególnych opracowań należy wszystkie elementy składowe w szczególności: uzgodnienia, opinie, warunki, notatki itp. dołączyć w formie pdf

Załączniki:

- Mapa z lokalizacją inwestycji.

Link do aktualnego widoku mapy z lokalizacją inwestycji:

https://zamosc.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wmsx&mylayers=%20granice%20OSM%20dzialki%20numery_dzialek%20budynki%20EBU%20EBT%20adresy%20S%20W%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20ZUD%20&myqlayers=%20dzialki%20budynki%20S%20W%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20ZUD%20&bbox=8444093.594,5619796.660,8444343.594,5619922.832&markery=