ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY  DO WARUNKÓW PRZETARGU  nr 1

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 64/KPW/STO/2025

którego przedmiotem jest:

Naprawa bieżąca chłodnic oleju SG LiPB na ORP „Wodnik”.

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA,  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 146

zamawiający informuje, iż  dnia 28 i 29.04.2025 r. otrzymał zapytania do WP i w dniu 29.04.2025 r. udzielił odpowiedzi:

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienia, zmiany |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 07.05.2025 z uwagi na dni ustawowo wolne od pracy, które skracają czas na przygotowanie oferty. | W odpowiedzi zamawiający przesuwa terminu składania ofert |
| 2 | - Otrzymaliśmy informację od producenta chłodnic, że obecnie czas oczekiwania na nowe wkłady to około 10 tygodni. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji na 12 tygodni od podpisania umowy. | W odpowiedzi zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji Nowy, ostateczny termin: do 09.06.2025 r. |
| 3 | - Proszę o sprecyzowanie terminu składania ofert. Na platformie jest wskazany termin 02.05.2025, godz.: 9:30, a w pliku "Warunki przetargu (WP)" jest podany termin 02.05.2025, godz.: 11:00 | Poprawna godzina to 09:30 - 02.05.2025 r. Jednak termin i godzina składania ofert ulegają zmianie. |
| 4 | - Proszę o zmianę w zapisach umowy odnośnie terminu realizacji. Możliwy termin realizacji to 11 tygodni od momentu podpisania umowy. Prośbą tą motywujemy tym, iż czas oczekiwania na dostawę materiałów na wymiennik oraz wykonanie nowego wymiennika to ok.10 - 11 tygodni. | W odpowiedzi zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji Nowy, ostateczny termin: do 09.06.2025 r. |

| Lp. | Miejsce zmiany w WP | Stara Treść |  | Nowa treść |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Warunki przetargu - VIII. Miejsce i termin składania ofert - Pkt 2 |  | - Termin składania ofert upływa w dniu: 02.05.2025 r. godz. 09:30 |  | - Termin składania ofert upływa w dniu: 05.05.2025 r. godz. 11:00 |  |