Umowa nr WTI……………………….

zawarta w dniu ….................2025 r. pomiędzy **Gminą Miejską Starogard Gdański** ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, NIP 592-20-45-396 zwaną dalej „ Zamawiającym” reprezentowaną przez Janusza Stankowiaka - Prezydenta Miasta, a

**………………**, NIP ……………………….., zwanym dalej „Nadzorującym”

reprezentowaną przez:

……………………… - właściciela

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

1. Nadzorujący przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pełnieniu **przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kraziewicza, Milewskiego, Schulza, Falkowskiego, Rolnej, Rebelki w miejscowości Starogard Gdański w ramach zadania pn.** **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański**

 Zakres usługi obejmuje :

- pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż:

1. sanitarnej,
2. elektrycznej,
3. drogowej,

- stały nadzór i kontrola robót budowlanych dla wszystkich elementów wymienionych w SWZ na roboty budowlane oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- kontrolę rozliczeń rzeczowo-finansowych nadzorowanych robót.

**§ 2**

1. Strony zgodnie postanawiają, że pełnienie objętego niniejszą umową nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi do nadzoru pracami, rozpocznie się od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót i zakończy w dniu dokonania odbioru końcowego zadania przez Zamawiającego, co powinno nastąpić w terminie 16 miesięcy od podpisania umowy, plus 6 tygodni przewidziane na czynności rozliczeniowe zadania.
2. W przypadku przedłużenia się robót budowlanych wykonawcy o ten okres ulega wydłużeniu nadzorów i nie wymaga on podpisania aneksu terminowego na przedłużenie nadzoru. Wartość wynagrodzenia w tym przypadku pozostaje niezmienna.
3. Nadzorujący zapewni udział inspektora nadzoru inwestorskiego w przeglądach technicznych odebranych robót w okresie gwarancji i rękojmi oraz zabezpieczy pełnienie nadzoru inwestorskiego nad usuwaniem wad i usterek.

**§ 3**

1. Wynagrodzenie Nadzorującego za przedmiot umowy zostaje określone w wysokości brutto ……………. zł (słownie: ……………. złotych) w tym 23% vat.
2. Regulowanie należności następować będzie etapami .
3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Nadzorującego i zaakceptowana przez Zamawiającego.
4. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

5. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy nr …………….. mechanizmem podzielonej płatności.

**§ 4**

Strony zgodnie podjęły następujące postanowienia szczegółowe:

1. Obecność na budowie w sposób zapewniający nadzór nad inwestycją – przez co rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży drogowej oraz pozostałych branżowych inspektorów na każdym etapie gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy nie mniej niż; Inspektor nadzoru branży drogwej 5 razy w tygodniu do końca realizacji inwestycji, wizyty pozostałych inspektorów nadzoru (branżystów): wymagana jest obecność każdego z inspektorów w wymiarze nie krótszym niż trzy razy w tygodniu w trakcie realizacji robót branżowych. Wskazany wymiar czasowy należy traktować jako minimalny a to oznacza, że wszelkie czynności wymagające obecności inspektorów nadzoru poza wskazanym limitem nie zwalnia ich z obecności podczas tych czynności.

2. Zamawiający wyznacza jako koordynatorów prac w zakresie realizacji obowiązków umownych – pracowników Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta.

3.Koordynatorem poszczególnych branż ze strony Nadzorującego będzie: …………………….

4. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do:

1. wystawienia pisemnego oświadczenia o podjęciu się obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w celu złożenia go przez Zamawiającego do właściwego organu przy zawiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia robót, na co najmniej 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem,
2. wpisu do Dziennika Budowy o podjęciu się obowiązków i dokonywania tamże systematycznych zapisów o wykonywanych w trakcie realizacji robót czynnościach i zaistniałych istotnych zdarzeniach,
3. udziału w przekazywaniu Wykonawcy placu budowy w dniu wyznaczonym,
4. sprawdzenia faktur, rozliczenia przez Wykonawcę budowy i jego zakresu w odniesieniu do zapisów umowy w tej sprawie,
5. kontroli terminów realizacji robót w odniesieniu do Harmonogramu Finansowo-Rzeczowego,
6. dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez odpowiedni zapis w Dzienniku Budowy w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Kierownika budowy o ich wykonaniu i zgłoszeniu do odbioru,
7. dokonywania czynności kontrolnych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
8. dokonywania odbiorów częściowych, określonych w umowie przedmiotów odbioru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez zapis kwitujący w Dzienniku Budowy oraz spisanie protokołu odbioru z wykazem wykonanych rzeczowo i finansowo robót, jako podstawy do fakturowania.
9. potwierdzenia zgłoszenia bezusterkowego wykonania przedmiotu umowyprzez Kierownika budowy poprzez. zapis w Dzienniku Budowy, co stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu umowy i zwołania Komisyjnego odbioru zadania,
10. sprawdzenia prawidłowości rozliczenia końcowego odebranego przedmiotu umowy. jako podstawy do wystawienia przez Wykonawcę robót faktury końcowej,
11. uczestniczenia w odbiorze końcowym nadzorowanego zadania oraz w odbiorze ostatecznym po upływie okresu gwarancji (rękojmi za wady),
12. udziału w charakterze przedstawiciela Zamawiającego w przeprowadzaniu inwentaryzacji robót w toku,
13. udziału w przeprowadzanych próbach i sprawdzeniach wymaganych projektem technicznym i obowiązującymi przepisami dla nadzorowanego zadania,
14. nadzorowania i stwierdzenia poprawności sporządzenia przez Kierownika Budowy dokumentacji powykonawczej,
15. przygotowania załączników do wniosku składanego przez Zamawiającego do właściwego organu o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

**§ 5**

1. “Nadzorujący” jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności wykonywania robót dodatkowych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią Umowy i obowiązującymi przepisami wykonania Umowy.
2. Na zlecenie przeprowadzenie robót o których mowa w ust. 1 Nadzorujący zobowiązany jest każdorazowo uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Nadzorujący jest upoważniony do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.
4. Obowiązkiem Nadzorującego jest niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.3.

**§ 6**

Zamawiający zobowiązuje się:

1. Regulować w terminie należności za pełnienie nadzoru.
2. Rozpatrywać w terminie możliwie szybkim wystąpienia i postulaty inspektorów nadzoru dotyczących projektu technicznego i spraw związanych z realizacją robot.

**§ 7**

1. Nadzorujący ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za poprawne i terminowe wykonywanie obowiązków przez wyznaczonych inspektorów nadzoru inwestorskiego.
2. Stwierdzone i udokumentowane koszty mogące wyniknąć z niedopatrzenia lub zaniedbania w wypełnieniu obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego ponosi Nadzorujący.
3. Udostępnianie i korzystanie z dokumentacji projektowej nadzorowanych robót w obiekcie odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących przepisów. Szczególnej ochronie podlegają projekty oraz dokumenty dotyczące zabezpieczenia i ochrony mienia.

**§ 8**

1. Za nienależyte wykonanie obowiązków określonych niniejszą umową Nadzorujący zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym stwierdzono niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków.
2. Za jednostronne odstąpienie od umowy strona winna odstąpienia zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia Nadzorującego za cały przedmiot umowy.
3. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy 100 zł, za każdy dzień brak realizacji tego obowiązku.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% wynagrodzenia określonego w § 3 Umowy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

**§ 9**

Strony zastrzegają sobie prawo odstąpiona od umowy w przypadku gdy:

1. Nadzorujący w sposób nienależyty realizuje swoje obowiązki umowne, co może narazić Zamawiającego na straty,
2. zostanie ogłoszona upadłość Nadzorującego lub Zamawiającego,
3. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Nadzorującemu,
4. Zamawiający przez okres przekraczający 1 miesiąc nie płaci wynagrodzenia Nadzorującemu lub w inny rażący sposób zaniedbuje swoje obowiązki, uniemożliwiając poprawne działanie inspektorów nadzoru.

**§ 10**

1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pierwotnie zawartej umowy w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych poniżej (dalej: „waloryzacja”).
2. Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 Zawiadomienie powinno zawierać dokładne wyliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników, o których mowa w ust. 3 i 4 poniżej, z uwzględnieniem maksymalnych poziomów wzrostu wynagrodzenia określonych w ust. 5 poniżej.
3. Podstawą określenia kwoty należnego Wykonawcy zwaloryzowanego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, będzie skumulowany miesiąc do miesiąca poprzedniego wskaźnik wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako wskaźnik GUS) obliczany wg ust. 7 poniżej, pomniejszony o 15. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
4. Kwota należnego Wykonawcy zwaloryzowanego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, będzie obliczana w ten sposób, że wartość wykonanej przez Wykonawcę usługi w każdym miesiącu realizacji umowy będzie waloryzowana o skumulowany wskaźnik GUS porównując dany miesiąc do miesiąca poprzedniego, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zawarto umowę (tj. od ……………) do miesiąca, w którym umowa zostanie zakończona.

Wykonawca złoży zbiorczy wniosek po zakończeniu realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym opublikowano ostatni wskaźnik GUS niezbędny do prawidłowego wyliczenia waloryzacji. W przypadku niezłożenia wniosku w wyznaczonym terminie roszczenia Wykonawcy wygasają.

1. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania waloryzacji wysokości wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia wynikającego ze zrealizowanej umowy bez uwzględnienia waloryzacji.
2. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitów, o którym mowa w ust. 5.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania waloryzacji wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia aneksu, stosując odpowiednio postanowienia ust. 1-6 jeżeli:

 - przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

 - okres od podpisania umowy z podwykonawcą do umownego terminu zakończenia robót objętych podwykonawstwem jest dłuższy niż 6 m-cy.

**§ 11**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 1 Umowy ulegnie zmianie o poniesione przez wykonawcę koszty:
	1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;
	2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
	3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
	4. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.
2. W przypadku zmian określonych w ust. 1 pkt 2-4 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 1 pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

**§12**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności pisemnej zgody obu stron.
2. Projekt aneksu do umowy z propozycją zmiany, przygotowuje strona ubiegająca się o jej wprowadzenie.

**§13**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (Dz.U. z 2022r., poz. 1292 ze zm.)
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami polityki Unii Europejskiej, w tym z poszanowaniem praw podstawowych, przy przestrzeganiu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także zasadami udzielania zamówień, ochrony środowiska, politykami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz celami ONZ dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, a także porozumieniem paryskim i zasadą „nie czyń poważnych szkód środowisku” – DNSH („do no significant harm”), Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną oraz niepełnosprawność, a także z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, z poszanowaniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Zasady równości kobiet i mężczyzn i z uwzględnieniem aspektu i perspektywy płci.

**§ 14**

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Nadzorującego.

Nadzorujący: Zamawiający:

 ….................................. …...............................…

**RODO**

**Klauzula informacyjna**

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO [1], w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej [2], informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych :

**I. Administrator danych**

Odrębnymi administratorami danych osobowych są:

1. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, w zakresie, w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS 2021-2027) [3], z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4;

2. Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54 oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 3a, w zakresie w jakim pełnią funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) / Instytucji wdrażającej (IW) FEnIKS 2021-2027 w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa, priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności;

3. Beneficjent – Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9;

4. Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych - Gmina Miejska Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ul. Gdańska 6 oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star -Wik” Sp. z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128.

**II. Cel przetwarzania danych**

Dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027, w szczególności w celach związanych z realizacją projektu FENX.01.03-IW.01-0018/23 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” w tym: przygotowanie przedsięwzięcia do realizacji, realizacja zakresu rzeczowego projektu, przygotowanie przetargów zgodnie z prawem zamówień publicznych, rozliczenie przedsięwzięcia, monitorowanie projektu, sprawozdawczość.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

**III. Podstawa przetwarzania**

Będziemy przetwarzać dane osobowe w związku z tym, że:

1. Zobowiązuje nas do tego **prawo** (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonujemy zadania w interesie publicznym albo sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a wszystkie te zobowiązania wynikają z poniższych przepisów prawa:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

- ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Przygotowujemy i realizujemy **umowy**, których stroną są osoby, których dane dotyczą, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 lit 1 ust. b RODO).

**IV. Rodzaje przetwarzanych danych**

Możemy przetwarzać następujące rodzaje danych:

1. dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,

2. dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, w tym: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie,

3. dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej, m.in. numer rachunku bankowego, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej,

4. dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji FEnIKS 2021-2027 lub biorących udział w wydarzeniach z nim związanych.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację FEnIKS 2021-2027, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów, wykonawców.

**V. Odbiorcy danych osobowych**

Ponadto dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

1. innym podmiotom, w tym ekspertom o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FEnIKS 2021-2027,

2. Instytucji Audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. którą w przypadku FEnIKS 2021-2027 jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej [4],

3. instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FEnIKS 2021-2027;

4. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

**VI. Okres przechowywania danych**

Będziemy przechowywać dane osobowe zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres realizacji umowy o dofinansowanie, w tym co najmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, w którym IP/IW dokona ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta z zastrzeżeniem postanowień umowy o dofinansowanie , które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy *de minimis* oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

**VII. Prawa osób, których dane dotyczą**

Osobom, których dane przetwarzamy przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e),

5. prawo wniesienia skargi (art. 77 RODO) do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) - w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

**VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego**

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

**X. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych**

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora jakim jest Gmina Miejska Starogard Gdański można kierować do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:

a) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl,

b) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35), zwane dalej „RODO”.

[2] Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”.

[3] Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej.

[4] Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy wdrożeniowej