Załącznik nr … do umowy Nr …../

ZAKRES RZECZOWY

- Przedmiot zamówienia:

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz          z pozyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849  w miejscowości Skokówka - Żdanów - Żdanówek”.

Zamawiający informuję że jest w trakcie opracowania mapy do celów projektowych na daną infrastrukturę i dostarczy Wykonawcy dokumentacji w miesiącu listopad 2024r.

- Szczegółowy zakres zamówienia:

2.1. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- drogę dla pieszych i rowerów o szerokości 3,00 m i długości 3,800 m z bezfazowej kostki brukowej,

- odwodnienie drogi dla pieszych zgodnie z warunkami zarządcy drogi znak UD.410.164.1.2024.wk z dnia 04.09.2024 r.,

- oświetlenie drogowe wymagane przepisami § 37 i odpowiednio § 86 wyżej wymienionego rozporządzenia oraz zgodnie z Wytycznymi projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic część 1 i część 2,

- zjazdy zwykłe do posesji zaprojektować w poziomie drogi dla pieszych i rowerów,

- wycinkę drzew i krzewów w przypadku kolizji z inwestycją,

- zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego na warunkach uzyskanych od właścicieli/zarządcy sieci,

- likwidację kolizji branżowych i uzyskanie wymaganych prawem budowlanym uzgodnień/decyzji/ opinii,

- budowę kanału technologicznego w rozumieniu art. 4 pkt. 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 320), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie lub uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie obowiązku jego budowy na podstawie art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

- budowę  pętli autobusowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, na wysokości działki nr  ewidencyjny 317/3, km ok. 6+190,

- opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu,

- przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 849 (jeśli wystąpi taka konieczność),

- przebudowę przepustu drogowego zlokalizowanego w poprzek drogi wojewódzkiej nr 849 oraz częściowo w pasie drogowym, przy nieruchomości  o numerze ewid. 59 w m. Żdanów (jeśli wystąpi taka konieczność).

2.2 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych opracowań:

2.2.1 dla branży drogowej:

- Projekt budowlany z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, wykonany zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.),

- Projekt wykonawczy, Przedmiar robót budowlanych, Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.),

- Informacja BIOZ wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                             z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- Kosztorys inwestorski wykonany metodą uproszczoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) i jednorazową aktualizację danych zawartych w kosztorysie na pisemny wniosek Zamawiającego, na dzień wyznaczony przez Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia),

- Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Projekt stałej organizacji ruchu należy sporządzić przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem uwzględniający wszystkie występujące branże.

2.2.2 dla pozostałych branż niezbędnych do realizacji zadania łącznie z usunięciem kolizji w tym między innymi: branży telekomunikacyjnej, energetycznej, sanitarnej, wodociągowej (jeżeli będzie wymagane):

- Projekt budowlany z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, wykonany zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.),

- Projekt wykonawczy, Przedmiar robót budowlanych, Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.),

- Projekt budowlany i wykonawczy dotyczący budowy kanału technologicznego w rozumieniu art. 4 pkt. 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 320), zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie, w przypadku braku obowiązku budowy kanału technologicznego na podstawie art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tJ. Dz. U. z 2024 r. poz. 320), Zamawiający odstąpi od budowy kanału technologicznego pomniejszając wartość wynagrodzenia ryczałtowego o wartość dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału technologicznego

- Informacja BIOZ wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                             z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- Kosztorys inwestorski wykonany metodą uproszczoną zgodnie Z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) i jednorazową aktualizację danych zawartych w kosztorysie na pisemny wniosek Zamawiającego, na dzień wyznaczony przez Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia),

2.2.3. Projekt zagospodarowania terenu

2.2.4. Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych 
z wynikami badań geologiczno-inżynierskich,

2.2.5. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzew i krzewów) z planem wyrębu – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późn. zm.),

2.2.6  Dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie OOŚ, w tym m.in. prowadzona korespondencja związana z uzyskiwaniem decyzji, zgód, warunków, pozwoleń, opinii.

2.2.7. Materiały niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie tej decyzji zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn.zm.),

2.2.8. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

2.3. Informacje opisujące jak projektowana inwestycja wpisuje się w unijne i krajowe polityki dotyczące ochrony środowiska zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu. 
W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zagadnienia:

    - Czy zaprojektowana infrastruktura jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko? Rozwiązania dotyczące przystosowania do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu oraz odporność na klęski żywiołowe, wpływ na siedliska i gatunki chronione w obszarach form ochrony przyrody, w tym w obszarach Natura 2000, zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, w tym energooszczędnych, o niskim potencjale zagrożeń, zgodnych z Gospodarką 
o obiegu zamkniętym (GOZ).

    - Uzasadnienie odporności infrastruktury na zmiany klimatu. Należy opisać zgodność zaprojektowanej infrastruktury z metodologią wynikającą z Wytycznych KE: ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (Dz. Urz. UE 2021/C 373/01).

    - W jaki sposób zaprojektowana infrastruktura przyczynia się do realizacji celów środowiskowych, zgodnie z zasadą DNSH, czyli „nie czyń znaczącej szkody” (DNSH – Do No Significant Harm), 
o których mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 
z dnia 24 czerwca 2021 r.1 . Należy opisać jak zaprojektowana infrastruktura wspiera działania respektujące standardy i priorytety klimatyczne UE. W szczególności należy rozważyć następujące kwestie: zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, efektywną gospodarkę zasobami (zmniejszanie energochłonności, zmniejszanie zużycia wody, gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii), zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Należy przeanalizować rozwiązania zastosowane w zaprojektowanej infrastrukturze pod kątem realizacji celów środowiskowych:

- łagodzenia zmian klimatu;

- adaptacji do zmian klimatu;

- zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich;

- gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu;

- zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi;

- ochrony i odtwarzania bioróżnorodności i ekosystemów.

W ramach potwierdzenia spełnienia przez infrastrukturę zasady DNSH należy odnieść się do zapisów Oceny DNSH dla Projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

- Opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i inna dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami:

3.1. Wykonawca w ramach zamówienia pozyska/opracuje:

    - mapy zasadnicze

    - geotechniczne warunki posadowienia dla planowanego przedsięwzięcia,

    - wszelkie niezbędne uzgodnienia takie jak m.in.:, narada koordynacyjna sytuowania projektowanych sieci, uzgodnienia branżowe oraz wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia konieczne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

    - decyzję pozwolenie wodno-prawne (jeśli będzie wymagane),

    - kartę informacyjną przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana),

    - wniosek wraz z załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

    - decyzję środowiskową (jeśli będzie wymagana) lub dokument (opinię) uzasadniający brak  obowiązku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

    - raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jeżeli organ właściwy  do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określi zakres tego raportu,

    - warunki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń i obiektów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem wydane przez właścicieli / zarządców poszczególnych sieci niezbędnych do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej,

    - wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii.

3.2. Wykonawca w ramach zamówienia opracuje również:

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,

- informację BIOZ,

- inwentaryzację zieleni,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- dokumentację geotechniczną warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- Forma opracowania dokumentacji:

1) projekty budowlane:

- projekt zagospodarowania terenu w ilości 5 egz.,

- projekt architektoniczno-budowlany w ilości 5 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- projekt techniczny w ilości 5 egz. oddzielnie dla każdej branży,

2) projekty wykonawcze w ilości 5 egz. oddzielnie dla każdej branży,

3) projekty kolizji w ilości 5 egz. (jeśli wystąpi);

4) projekt inwentaryzacji zieleni wraz z projektem nasadzeń zastępczych w ilości 5 egz. (jeśli wystąpi kolizja z inwestycją);

5) przedmiary robót  – po 2 egz. oddzielnie dla każdej branży,

6) informację BIOZ – 5 egz.,

7) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,

8) kosztorysy inwestorskie  – po 2 egz. oddzielnie dla każdej branży,

9) projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu – po 4 egz.,

10) dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych –  po 4 egz.,

11) szczegółowa inwentaryzacja zieleni – 4 egz.,

12) informacje opisujące jak projektowana inwestycja wpisuje się w unijne i krajowe polityki dotyczące ochrony środowiska zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu – 2 egz.

13) dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie OOŚ, w tym m.in. prowadzona korespondencja związana z uzyskiwaniem decyzji, zgód, warunków, pozwoleń, opinii

14) opinie, uzgodnienia, decyzje środowiskowe, decyzje pozwolenie wodno-prawne itp. z klauzulą ostateczności,

15) oryginały opinii, uzgodnień i warunków,

16) oświadczenie Projektanta, że dokumentacja projektowa spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi,

17) oświadczenie Projektanta o tym, że użył lub nie użył etykiet sporządzając opis przedmiotu zamówienia (np. ENEC, Etykieta aktywności energetycznej A+, A++ itp., Fair trade),

18) oświadczenie Projektanta o braku znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów w sporządzonym przez niego projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót budowlanych 
i STWiORB lub oświadczenie Projektanta o wskazaniu znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w sporządzonym przez niego projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót budowlanych 
i STWiORB w przypadku jeżeli jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych 
i Projektant nie może opisać robót budowlanych za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Oświadczenie to musi zawierać merytoryczne uzasadnienie ich użycia.

19) w formie cyfrowej:

- wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej w formacie pdf oraz kosztorysy inwestorskie zapisane w formacie Excel lub innym formacie edytowalnym, zapisać w formie cyfrowej na nośniku. W ramach poszczególnych opracowań należy wszystkie elementy składowe w szczególności: uzgodnienia, opinie, warunki, notatki itp. dołączyć w formie pdf.

Załączniki:

- Warunki techniczne wydane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  – pismo z dnia 04.09.2024 r., znak UD.410.164.1.2024.wk