**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod nr 0000031648; o kapitale zakładowym w wysokości**

**46.706.000,00 zł; NIP: 888-000-14-20; REGON 910510751**

**tel. 54 230 17 00 e-mail:** [**przetargi@mpwik.wloclawek.pl**](mailto:przetargi@mpwik.wloclawek.pl)

**fax 54 230 17 01**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 281.27.2025

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SWZ)**

dla postępowania prowadzonego w trybie **PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO** NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.)

Zamówienie Sektorowe

**„Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Brzeskiej   
we Włocławku”**

**Projekt pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek"**

TOM IV

TABELA CEN

**Marzec 2025**

Preambuła

1. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego (PFU) i uwzględnił je w przedłożonej Ofercie.
2. Opisy poszczególnych pozycji podanych w Tabeli Cen nie powinny być interpretowane jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, które zostały opisane w innych dokumentach.
3. Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, przekazania do użytkowania zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Cenie Ofertowej nawet, jeżeli nie zostały wymienione w Tabeli Cen.
4. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Tabeli Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Tabeli Cen, dotyczą Prac zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszej Umowy i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.
5. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i zapewnienia gwarancji jakości/ rękojmi za wady całości Robót zgodnie z Umową.
6. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Tabeli Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Prac opisanych w Umowie.
7. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile niewymienione osobno), odnoszące się do niniejszego Zadania jako całości, należy rozdzielić pomiędzy kwoty podane w Tabeli Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Umowy należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą.
8. Ceny wszystkich pozycji Prac powinny zostać podane w PLN. Wartości poszczególnych pozycji Tabeli Cen oraz ich podsumowania należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne do wykonania Umowy czynności dotyczące Dokumentacji projektowej i technicznej, Robót budowlanych i Dokumentacji powykonawczej. Kwoty powinny obejmować wartości globalne dla objętych zamówieniem robót włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania dokumentacji i robót wraz z wszystkimi robotami pomocniczymi i instalacyjnymi, które mogą okazać się niezbędne. Cena powinna zawierać wszelkie ogólne ryzyka, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z niej wynikające.
10. Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować między innymi:
    1. wykonanie projektów, niezbędnych analiz i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami administracyjnymi, uzyskaniem akceptacji przez organ nadzoru budowlanego zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót lub decyzji o pozwoleniu na budowę,
    2. obsługę geodezyjną budowy,
    3. roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiórkowe:

W zakres prac pomiarowych wchodzi m.in.:

* + - geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie (sytuacyjne i wysokościowe),
    - wyznaczenia tras i obiektów,
    - sprawdzenie wyznaczenia punków głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
    - odtworzenie osi trasy,
    - wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
    - wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektów,
    - przygotowanie szkiców geodezyjnych.

W zakres prac rozbiórkowych wchodzi m.in.:

* + - cięcie nawierzchni,
    - demontaże i/lub rozbiórki,
    - kruszenie rozbieranych elementów np. betonowych,
    - załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórki i/lub w miejsce zagospodarowania/utylizacji,
    - koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki/demontażu, w tym koszty wszelkich opłat,
    - wykonanie zabezpieczeń istniejącej zieleni,
    - rozbiórka warstwy nawierzchni, obrzeży, chodników, krawężników, ław, ogrodzeń i innych.
  1. Roboty montażowe

W zakres prac montażowych wchodzi m.in.:

* + - zakup i dostarczenie na budowę wszystkich materiałów koniecznych do zrealizowania robót,
    - roboty ziemne, w tym m. in.:

1. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
2. przekopy kontrolne,
3. wykopy wykonywane ręcznie i mechanicznie,
4. odwodnienie wykopów,
5. umocowanie ścian wykopów,
6. transport urobku, tymczasowe składowanie urobku na składowisku, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, usunięcie z terenu budowy gruntu nie nadającego się do wykorzystania wraz z wszelkimi opłatami z tym związanymi,
7. ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów,
8. rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie,
9. wykonanie niezbędnych badań gruntu, w tym zagęszczenia,
10. wykonanie wszelkich wymaganych zabezpieczeń i oznakowani wykopów,
11. montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia odkrytego w trakcie realizacji robót,
12. wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, armatury,
13. wymiana gruntu nie nadającego się do powtórnego wbudowania,
14. pozyskanie i dostawa na teren budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zsypów, nasypów itp. Jeżeli zgodnie z umową ma być zastosowany grunt inny niż rodzimy,
15. zakup i montaż rur osłonowych dla zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (tam gdzie jest to wymagane),
16. uporządkowanie placu budowy po robotach ziemnych.

* wykonanie wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem, i wyposażeniem rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń w tym m. in.: kształtek, trójników, redukcji, łuków, prostek, nasuwek, zasuw, łączników, nawiertek itp.,
* wykonanie i montaż bloków oporowych,
* wykonanie włączeń przewodów do istniejącej sieci,
* wykonanie by-passów,
* oznakowanie taśmą trasy rurociągu oraz armatury na słupkach stalowych (tam gdzie jest to wymagane),
* wykonanie prób, badań, płukań, dezynfekcji,
  1. roboty odtworzeniowe i zagospodarowanie terenu .

W zakres prac odtworzeniowych wchodzi m. in.:

* + - zakup, transport i wbudowanie materiałów,
    - roboty pomiarowe,
    - utrzymanie, profilowanie i zagęszczanie dna koryta, poboczy i podłoża,
    - zagęszczenie,
    - wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni,
    - wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych i poprzecznych szczelin,
    - odtworzenie obrzeży i trawników,
    - pielęgnacja nawierzchni, rozścielenie,
    - przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
    - wykonanie trawników,

W zakres prac związanych z zagospodarowaniem terenu wchodzi m. in.:

* + - zieleń – Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia terenów zielonych,
    - ogrodzenie terenu,
    - roboty drogowe.
  1. zakupienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia niezbędnych testów i prób końcowych,
  2. koszty gwarancji i ubezpieczeń,
  3. opłacenie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania umowy
  4. opracowanie, dokumentacji powykonawczej,
  5. różne opłaty administracyjne związane z trybem przekazywania obiektów do eksploatacji i użytkowania,
  6. zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania testów i prób końcowych, w tym m.in.:

1. wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
2. koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót,
   1. zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty przewozowe, magazynowanie, pracę tymczasową, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne.
3. Przyjmuje się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego Umową.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr pozycji** | **Wyszczególnienie - Nazwa Elementu** | **Cena ryczałtowa bez VAT,**  **PLN** |
| 1 | Dokumentacja projektowa i techniczna |  |
| 2 | Roboty budowlane – na odcinku od węzła przy Placu Wolności do węzła przy ul. Orlej |  |
| 2.1 | Roboty budowlane - modernizacja magistrali wodociągowej |  |
| 2.2 | Roboty budowlane - odtworzenie nawierzchni |  |
| 3 | Roboty budowlane – na odcinku za węzłem przy ul. Orlej do węzła przy  ul. Brzeska 2/ ul. Wojska Polskiego |  |
| 3.1 | Roboty budowlane - modernizacja magistrali wodociągowej |  |
| 3.2 | Roboty budowlane - modernizacja przewodów wodociągowych (do granicy nieruchomości) |  |
| 3.3 | Roboty budowlane - modernizacja przewodów wodociągowych (na terenie nieruchomości) |  |
| 3.4 | Roboty budowlane - odtworzenie nawierzchni |  |
| 4 | Roboty budowlane – na odcinku za węzłem przy ul. Brzeskiej 2/ ul Wojska Polskiego do węzła przy ul. Wyszyńskiego |  |
| 4.1 | Roboty budowlane - modernizacja magistrali wodociągowej |  |
| 4.2 | Roboty budowlane - modernizacja przewodów wodociągowych (do granicy nieruchomości) |  |
| 4.3 | Roboty budowlane - modernizacja przewodów wodociągowych (na terenie nieruchomości |  |
| 4.4 | Roboty budowlane - odtworzenie nawierzchni |  |
| **Razem Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT (do przeniesienia do formularza Oferty)** | |  |
| **Podatek VAT (do przeniesienia do formularza Oferty)** | |  |
| **Cena Ofertowa z VAT (do przeniesienia do formularza Oferty)** | |  |

**PODPIS(Y)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu  Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |