Załącznik nr 9 do SWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ……… 2025 r. w Jaworze pomiędzy:

Powiatem Jaworskim,

ul. Wrocławska 26, 59- 400 Jawor

NIP 6951525969, REGON 390647162

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….

przy kontrasygnacie

- …………………………………………………………………………………………………….………………. – Skarbnika Powiatu

a

…….……………………………………………………………………… z siedzibą ………………………………………………………….……,

działającą na podstawie/zarejestrowaną w ……………………………………………..……………………………………..………....

NIP ……………………… REGON ……………………., reprezentowaną przez …………………………………….……………………,

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

zwani łącznie STRONAMI,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji w ramach postępowania o znaku: ……………zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), 
o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi 
w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” z podziałem na zadania.

- Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Zamówienie obejmuje realizację prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego stanowiących zadanie nr ….., którego szczegółowy zakres określa Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 11 SWZ,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiąca załącznik nr 12 SWZ,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy, jako Załącznik nr 1,

- oferta Wykonawcy.

§ 2

Szczegółowe obowiązki Stron

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót przy użyciu materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezależnie od tego czy ww. roboty 
i czynności zostały przewidziane przez niego na dzień złożenia oferty;

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanych odbiorach robót wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, co najmniej na 3 dni przed 
ich planowanym odbyciem;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów i urządzeń własnych, co oznacza, 
że wszystkie elementy użyte w trakcie budowy będą wykonywane przy zastosowaniu materiałów i urządzeń, do których Wykonawca posiada prawo własności i, że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich;

- na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności 
z określoną normą lub aprobatą techniczną;

- na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do wykazania i udokumentowania, 
że wbudowane materiały spełniają wymagania, co do jakości i parametrów technicznych 
w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej;

- jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania;

- Zamawiający może wskazać Wykonawcy podmiot, który winien przeprowadzić badania jakości wbudowanych materiałów bądź wykonanych robót;

- jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa powyżej, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty nie spełniają określonych parametrów technicznych i jakościowych,  to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, w przeciwnym zaś razie koszt badań obciąży Zamawiającego;

- Wykonawca może dokonywać zmian materiałów oraz zmian w technologii wykonawstwa robót jedynie jeżeli uzyska na nie pisemną zgodę autora projektu i pisemną akceptację Zamawiającego;

- Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne;

- Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy, w tym:

- wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- wyposażyć zaplecze budowy,

- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ogrodzić, oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,

- umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia;

- Wykonawca zapewni stałą i wykwalifikowaną kadrę wykonawczą, materiały, urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac;

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy ustanowić kierownika budowy;

- Wykonawca, przed przejęciem placu budowy, dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu przez niego obowiązków;

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na plac budowy Zamawiającemu oraz osobom przez niego wskazanym, pracownikom organów państwowych celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji oraz pomocy wymaganej przepisami;

- Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich, dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających ze sposobu realizacji robót;

- Wykonawca opracuje na własny koszt ewentualną zmianę projektów organizacji ruchu zastępczego niezbędnych do uzyskania zajęcia pasa drogowego, a także ponosi on koszty związane z zajęciem pasa drogowego;

- Wykonawca opracuje na własny koszt organizację placu budowy oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- w przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę w stosunku do projektu budowlanego, wymagających nadzoru autorskiego, koszty zapewnienia takiego nadzoru ponosi Wykonawca;

- Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy i teren wokół budowy, a także drogi dojazdowe 
na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.;

- po zakończeniu robót Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze budowy itp. oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie uporządkowane i czyste, nadające 
się bezpośrednio do użytkowania;

- Wykonawca udzielać będzie Zamawiającemu na jego żądanie informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości zatrudnionych pracowników, czasie pracy i formie ich zatrudnienia oraz o pracującym sprzęcie;

- Wykonawca informować będzie Zamawiającego na jego żądanie o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie;

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przerwie roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba zabezpieczy wykonane roboty przed  ich zniszczeniem na własny koszt;

- Wykonawca realizować będzie roboty w kolejności i terminach zgodnych z Harmonogramem rzeczowo-finansowego robót, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy;

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco ujawnione wady w trakcie trwania procesu inwestycyjnego;

- jeżeli wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemożliwiają eksploatację obiektu, Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu zatwierdzony przez projektanta projekt ich usunięcia;

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty zanikające lub podlegające zakryciu w terminie do 7 dni roboczych przed  ich zakryciem, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy;

- Wykonawca wykona na swój koszt rozbiórkę elementów robót i ponownie wykona elementy robót budzące wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót 
nie zostało zgłoszone do sprawdzenia i odebrane przez Zamawiającego przed ich zakryciem;

- Wykonawca w obszarze prowadzenia prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego na swój koszt  zapewni obsługę archeologiczną zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 67/2025 z dnia 20.01.2025 pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych – (dotyczy zadania nr 1 i 3);

- Wykonawca zapewni właściwą koordynację robót wykonywanych przez ewentualnych podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy;

- Wykonawca uwzględni koszty wznowienia zniszczonych znaków granicznych i odtworzenia zniszczonych znaków geodezyjnych (znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej) oraz wszelkie koszty obsługi geodezyjnej związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne, a w przypadku konieczności ich likwidacji zapewni ich odtworzenie lub założenie nowych (w razie braku możliwości odtworzenia w tym samym miejscu);

- Wykonawca zobowiązany jest skompletować i przekazać dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz podlegające przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem, na 7 dni przed planowanym odbiorem końcowym prac, niezbędną do przeprowadzenia czynności odbiorowych:

- w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, oraz

- w formie elektronicznej (na zewnętrznym nośniku danych).

- Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy obowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w sposób zapewniający co najmniej minimalne wymagania, 
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411; zwana dalej „ustawą o dostępności”). 
W indywidualnych przypadkach, jeśli Wykonawca nie jest w stanie w szczególności ze względów technicznych lub prawnych zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, 
o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy o dostępności, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu alternatywnego w sposób określony w art. 7 ust. 2 tej samej ustawy. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa 
w art. 6 pkt. 2 ustawy o dostępności, Wykonawca obowiązany jest stosować przepisy art.7 ustawy 
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1440).

- Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia;

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy projektów budowlanych bezpośrednio 
po zawarciu umowy;

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikami budowy – w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski;

- Zamawiający za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 5 dni roboczych do daty zgłoszenia zakończenia 
tych prac przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy;

- Zamawiający dokona odbioru częściowego oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy zgodnie 
z § 10 umowy;

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający, w uzgodnionym z Wykonawcą terminie, zobowiązuje się zapewnić jednorazową obsługę geodezyjną w zakresie:

- wytyczenia pasa drogowego,

- wskazania punktów wysokościowych (repery robocze),

- wytyczenia osi trasy,

- powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami

- Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów oraz obowiązany jest przedstawić informacje o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do odpowiedniego organu administracji samorządowej oraz 
do Zamawiającego (w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów). W przypadku zmiany w/w przepisów, zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące.

- Wykonawca, w trakcie czynności odbioru końcowego, przedłoży Zamawiającemu karty przekazania odpadów powstałych podczas realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną z wykonywaniem wszelkich obowiązków z zakresu gospodarki odpadami.

- Wykonawca oświadcza, że on sam oraz jego Podwykonawcy działać będzie w oparciu o ważne decyzje administracyjne określone w ustawie o odpadach dotyczące wytwarzania i transportu odpadów.

- W celu udokumentowania gwarancji prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Terminy realizacji

- Termin realizacji przedmiotu umowy: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy zachowaniu postępu prac, zgodnego z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą terminie.

- Przez termin realizacji przedmiotu umowy Strony rozumieją datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy niniejszej Umowy siłami własnymi bądź 
przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, których ma prawo wprowadzić wyłącznie 
za wiedzą i zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo może wnieść w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, 
w przypadkach, o których mowa w art. 464 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty należnego podatku VAT.

- Uprawnienia Zamawiającego oraz obowiązki Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 2 – 10, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca w umowach zawieranych z Podwykonawcami zobowiąże ich do realizacji wobec Zamawiającego obowiązków, o których mowa w ust. 2, 3, 4, 6 oraz 7 niniejszego paragrafu oraz zobowiąże Podwykonawców do nałożenia na dalszych Podwykonawców realizacji powyższych obowiązków w umowach zawieranych pomiędzy nimi.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne.

- Przed zawarciem umów z Podwykonawcami Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę:

- pisemnych dowodów zapłaty (potwierdzeń zaksięgowanych przelewów bankowych) potwierdzających zapłatę w całości należnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii protokołów odbioru robót od Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wraz z oświadczeniami tych Podwykonawców, że ww. faktury lub rachunki zawierają wszystkie zrealizowane przez niego dostawy lub usługi w okresie stanowiącym przedmiot rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz że zostały one w całości opłacone;

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, 
za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz oświadczeniami tych Podwykonawców, że należności za ww. roboty zostały na ich rzecz w całości uregulowane.

- W sytuacji istnienia uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do zapłaty całości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom robót budowlanych, dostaw lub usług biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, niezależnie od dokumentów, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, Zamawiający żądać może przedłożenia przez Wykonawcę innych dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności całości należnego im w tym zakresie wynagrodzenia.

- W przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zapłatę należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług za zrealizowany przez nich zakres zamówienia będący przedmiotem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wszystkich dokumentów, o których mowa 
w ust. 16 niniejszego paragrafu, na 14 dni przed upływem terminu płatności należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu odebranych robót budowlanych, dostaw lub usług, Zamawiający może wstrzymać w całości lub w części wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- Strony zgodnie ustalają, iż wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa 
w ust. 18 niniejszego paragrafu, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur Wykonawcy w części dotyczącej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane lub na pisemny wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. Ewentualne uwagi Wykonawca obowiązany jest zgłosić Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co ten wyraża zgodę.

§6

Zmiany umowy

    - Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej  w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie Strony, pod rygorem nieważności.

    - Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne, niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

- gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. niezbędnych do dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, do wydania których właściwe organy są zobowiązane 
na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii i aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy,

- gdy w trakcie realizacji robót na terenie budowy wystąpią niewybuchy, niewypały lub znaleziska archeologiczne, które będą wymagały wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę,

- w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, tj. awarie urządzeń, zniszczenia wywołane przez wiatrołomy, wyładowania atmosferyczne itd.,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- gdy nastąpią opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

- gdy w trakcie realizacji robót wystąpią niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,

- w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
w pierwotnie określonym terminie, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne 
o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne 
do przewidzenia, którego skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie utrudnione) – 
np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie, w tym COVID-19.

    - Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania Umowy, w szczególności w przypadku:

- zmiany danych Stron umowy lub przekształcenia podmiotu (Strony umowy – Wykonawcy);

- zmiany warunków i uzgodnień rozwiązań projektowych z zarządcami infrastruktury technicznej;

- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań, niż przyjęto 
w dokumentacji;

- konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych;

- zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zmiana dopuszczalna jest w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę;

- zmiany Podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, 
gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże 
on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału 
w postępowaniu;

- powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego 
w ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ;

- zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, polegającej na zmianie kolejności wykonywania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót 
do wykonania w poszczególnych etapach – w przypadku wystąpienia przyczyny powodującej, 
że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa.

    - Wykonawca jest zobowiązany zgłosić wystąpienie danej okoliczności niezwłocznie po powzięciu informacji o jej wystąpieniu. Warunkiem wydłużenia terminu realizacji umowy będzie wystąpienie przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających jego przedłużenie oraz pisemnym potwierdzeniem zaistniałej okoliczności przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W takim przypadku Zamawiający pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowić będzie podstawę do spisania stosownego aneksu przedłużającego termin realizacji umowy.

    - Dopuszcza się możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru końcowego zadania.

    - Odnośnie okoliczności zaistniałych w związku z COVID-19 zastosowanie ma art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 r., 
poz. 340).

    - Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.

§ 7

Wynagrodzenia i zasady rozliczenia

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu  umowy ustala się ryczałtowo  na  kwotę:

cena netto: ……………………….. (słownie zł:  ……………………………………………………………………………………),

podatek VAT: …………………..…. (słownie zł: ……………………………………………………………………….…………..),

cena brutto: ……….……….…….. (słownie zł: ……………………………………………….……………………………………).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami, związanymi z prowadzeniem budowy i odbiorem przedmiotu umowy, włączając w to koszty ubezpieczenia, koszty przeprowadzenia wszelkich badań oraz prób, sprawdzeń, pomiarów, ekspertyz, przyłączeń, próbną eksploatację oraz rozruch urządzeń i maszyn przewidzianych w dokumentacji projektowej itp., a także pozostałe koszty określone w Umowie.

- Zamawiający przewiduje możliwość rozliczenia przedmiotu umowy jedną fakturą częściową oraz fakturą końcową. Przedmiotem rozliczeń będą poszczególne etapy realizacji przedmiotu umowy, wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

- Podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego, podpisany przez Zamawiającego oraz przez Kierownika budowy, a także potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego oraz przez Kierownika budowy, a także potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez Kierownika budowy. 
W przypadku ujawnienia braków w dokumentacji, data doręczenia faktury liczona będzie od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych dokumentów.

- Wykonawca przy wystawianiu faktury VAT będzie w jej treści uwzględniał niżej wymienione oznaczenia:

  - poprzez oznaczenie (pojęcie) nabywcy Strony niniejszej umowy rozumieją:

Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59- 400 Jawor, NIP 6951525969

  - poprzez oznaczenie (pojęcie) odbiorcy Strony niniejszej umowy rozumieją:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59- 400 Jawor;

- Strony zgodnie postanawiają, iż miejscem płatności jest bank Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Za datę płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki z płatnością, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w § 7 ust. 9 jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również jest rachunkiem znajdującym się 
w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej jako: Wykaz).

- W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w § 7 ust. 12, opóźnienia w dokonaniu płatności, w terminie określonym w § 7 ust. 6, powstałe wskutek braku możliwości realizacji płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 
od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Harmonogram rzeczowo - finansowy określa zakres, kolejność i termin wykonania poszczególnych robót (elementów robót) w ramach realizacji zamówienia oraz określa ich wartość pieniężną.

- Ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym wymagają pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Po zawarciu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany będzie 
do sporządzenia harmonogramu robót Podwykonawcy, stanowiącego uzupełnienie Harmonogramu, 
o którym mowa w ust. 1 i przedłożenia go do akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającemu.

- Harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu, a także 
na każde żądanie Zamawiającego.

- Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem możliwości przyjęcia do finansowania faktury częściowej.

- Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, by przedmiot umowy został wykonany w terminie umownym. Koszty związane z takimi działaniami obciążają Wykonawcę.

§ 9

Osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia

- Zamawiający oświadcza, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

- po stronie Zamawiającego - …………………………………………..………………………….…………………………………

- po stronie Wykonawcy -  ………………………….…………………….……………………………………………….…………..

- Każda ze Stron może dokonać zmian osób wskazanych w ust. 1, informując o tym pisemnie drugą Stronę z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

- Zamawiający oświadcza, iż ustanowił Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ……………….…………….., który po siada uprawnienia budowlane o nr ……………….. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jest członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa ……………………………………….

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach związanych m.in. z przekazaniem placu budowy, wpisami do dziennika budowy, uczestnictwem 
w naradach koordynujących, udziałem w czynnościach odbiorów (robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru częściowego oraz odbioru końcowego) oraz z przeglądami gwarancyjnymi.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może wpisami do dziennika budowy dokonywać jakichkolwiek zmian treści niniejszej umowy oraz działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

Kierownik Budowy: …………………………………………………………………...., który posiada uprawnienia budowlane 
o nr ewidencyjnym ……………………………. do kierowania robotami.

- Kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 10

Odbiory

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegający na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy,

- odbiór częściowy robót - będzie zakończony protokołem odbioru częściowego, w odniesieniu do zakresu prac wskazanego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

- odbiór końcowy dotyczący wykonania całości przedmiotu umowy,

- odbiór gwarancyjny, przeprowadzany przynajmniej raz do roku w czasie obowiązywania gwarancji 
i rękojmi oraz odbiór pogwarancyjny.

- Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego:

- Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego oraz potwierdza wpisem do dziennika budowy, nie później 
niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów;

- zakończenie wszystkich robót przewidzianych do odbioru i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz przedkłada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego operat powykonawczy (dokumentacja przygotowana w sposób estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie części składowe powinny być spięte na trwałe w jednej teczce) zawierający m.in.:

- dziennik(i) budowy,

- oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót,

- protokoły odbiorów technicznych,

- atesty i aprobaty techniczne materiałów użytych do inwestycji,

- inne potrzebne dokumenty, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia czynności odbiorowych i zakończenia budowy,

- zestawienie zbiorcze ewentualnego wyposażenia, wmontowanych urządzeń, dat przeglądów 
i czynności serwisowych, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń;

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 5 dni roboczych dokonuje weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i dokonuje stosownego wpisu do dziennika budowy;

- Osiągnięcie gotowości do odbioru jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy zgodności dokonanego wpisu przez Kierownika Budowy 
ze stanem faktycznym oraz potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidłowości złożonych przez Wykonawcę dokumentów;

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego;

- Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca przedkłada oświadczenia Podwykonawców o niezaleganiu przez Wykonawcę z płatnościami za wykonane usługi, dostawy 
i roboty budowlane.

- Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością;

- Zamawiający wyznaczy komisję odbiorową i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcą wyznacza datę odbioru, z zastrzeżeniem, że rozpoczyna go do 7 dni roboczych 
od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru; odbiór winien trwać do 7 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia uczestników odbioru w formie papierowej lub elektronicznej;

- Czynności odbioru końcowego:

- odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego;

- w czynnościach odbioru uczestniczą w szczególności:

- kierownik budowy,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy,

- upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego;

- jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru; stwierdzone przy odbiorze wady umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem przez Zamawiającego terminu ich usunięcia;

- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokonuje odbioru a do protokołu dołącza wykaz wad stwierdzonych w trakcie odbioru i wyznacza termin ich usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji i rękojmi,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia umownego o dwukrotną wartość wadliwie wykonanego elementu,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki z winy Wykonawcy bądź może od umowy odstąpić;

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności zawiera wykaz stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz określa termin ich usunięcia;

- jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru; protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym wyżej i zostanie niezwłocznie przekazany Wykonawcy;

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych;

- po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy;

- W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na zasadach określonych w § 12 pkt 9 Umowy.

- jeżeli warunkiem eksploatacji przedmiotu umowy jest uzyskanie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji lub innego urzędowego certyfikatu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem odbioru końcowego te dokumenty oraz dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym: protokoły z prób i pomiarów, kompletne atesty /aprobaty techniczne/certyfikaty/deklaracje zgodności (w języku polskim) na materiały, aparaty i urządzenia, oryginały kart gwarancyjnych wbudowanych urządzeń i aparatów 
(w języku polskim), oświadczenie potwierdzające, że dostarczone materiały, aparaty 
i urządzenia są fabrycznie nowe, wolne od wad i przeszły próby fabryczne.

- Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje użytkowania:

- Wykonawca przedkłada operat powykonawczy (dokumentacja przygotowana w sposób estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z niej korzystanie - wszystkie części składowe powinny być spięte na trwałe w jednej teczce) zawierający dokumenty wskazane przez Zamawiającego w zawiadomieniu o terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych, w tym  m.in.:

- oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót,

- protokoły odbiorów technicznych,

- atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiałów użytych do inwestycji,

- inne potrzebne dokumenty, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia czynności odbiorowych i zakończenia budowy,

- zestawienie zbiorcze ewentualnego wyposażenia, wmontowanych urządzeń, dat przeglądów i czynności serwisowych, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń;

- Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów, o których mowa w pkt 1.

§ 11

Kary umowne

Strony ustalają kary umowne:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za każdy fakt ujawnienia na terenie budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (jego pracowników lub inne osoby świadczące usługi na jego rzecz) realizującego roboty budowlane 
bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w stosunku do każdego ujawnionego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi 
i gwarancji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które winę ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000,00 zł, 
za każdy stwierdzony przypadek;

  - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;

  - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w  § 16 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

  - za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami, wykonującymi czynności, o których mowa w § 16 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek odmowy. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia 
do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów;

  - za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy i kierowników robót na wyznaczonych 
przez Zamawiającego spotkaniach na budowie, w wysokości 500,00 zł brutto za każdą nieobecność dla każdej osoby.

- Kary umowne z tytułu nieterminowości określone w ust. 2 pkt. 2 i 3  niniejszego paragrafu oraz kary  umowne związane z odstąpieniem od umowy określone w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu spowodowane nieterminowością Wykonawcy nie podlegają kumulacji.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na wykonawcę nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Strony zgodnie oświadczają, że wysokość kar została określona przez Zamawiającego we wzorze umownym na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i Wykonawca nie wnosi uwag 
co do ich wysokości oraz podstaw  ich naliczania.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, udziela Zamawiającemu gwarancji na jakość wykonania wszystkich zrealizowanych robót na okres ………….  miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- W ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy wad.

- Okres rękojmi kończy się z wraz z upływem terminu gwarancji.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy           w ciągu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów.

- W przypadku dokonania przez Wykonawcę napraw objętych gwarancją lub rękojmią, terminy ustalone 
w ust. 1 i 3 dla elementów naprawionych lub wymienionych biegną na nowo od chwili usunięcia wady.

- Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne, jeżeli Wykonawca nie dołączył w chwili odbioru końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę niezgodne z niniejszą Umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą miały zastosowania.

- Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do gwarancji jakości i rękojmi. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z kwoty będącej zabezpieczeniem wykonania umowy.

- W ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji Zamawiający wyznaczy Wykonawcy datę pogwarancyjnego odbioru przedmiotu umowy.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie w wysokości 5% wartości ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ………………………..….…………… zł (słownie złotych: …………………………………………………………………..................................................................................…... w formie …………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących terminach i wysokościach:

- wartość 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt 8 Umowy,

- wartość  30 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 
lub gwarancji.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie, niż w pieniądzu, 
w przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia aneksu zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia lub wzniesienia nowego zabezpieczenia na wydłużony okres. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 
do dnia zawarcia aneksu zmieniającego termin zakończenia przedmiotu umowy.

§ 14

Cesja

Zamawiający oświadcza, iż nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.

§ 15

Odstąpienie od umowy

- Niezależnie od ustawowych podstaw odstąpienia, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części:

1) w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt 2;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - Wykonawca rozpocznie procedurę likwidacji przedsiębiorstwa;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który może mieć realny wpływ na realizację niniejszej umowy;

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni roboczych, chyba że sytuacja ta wynika z okoliczności przewidzianych w § 6 niniejszej Umowy;

  - Wykonawca opóźnia się w realizacji przedmiotu umowy ponad 20 dni względem zakresu, 
jaki powinien być wykonany w danym terminie, ustalonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektowych, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego;

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też wykonuje je w sposób nienależyty;

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub przepisami technicznymi;

  - Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;

  - Wykonawca nie usuwa wad stwierdzonych podczas realizacji przedmiotu Umowy;

  - w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wskazanego w § 16 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób realizujących czynności określone w SWZ.

- Odstąpienie wywołuje skutki prawne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu 
od Umowy i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień 
z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych.

- Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz innych uczestników przedsięwzięcia inwestycyjnego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, w protokole tym Strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy;

  - Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, 
nie stanowiące własności Zamawiającego.

- W sytuacji braku realizacji przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może je wykonać we własnym zakresie lub przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy oraz jego ryzyko.

§ 16

Zatrudnienie

- Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), pracowników wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, w szczególności związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych (podbudowy, nawierzchnie), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób kierujących budową, osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe.

- Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany do złożenia oświadczenia zawierającego informację o ilości osób, które będą realizować prace przy realizacji czynności określonych w pkt 1, imiona i nazwiska tych osób, datę rodzaj zawartej z nimi umowy o pracę oraz wymiar etatu, wraz z oświadczeniem, że ww. osoby są zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ponadto oświadczenie to powinno zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie i datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy (lub Podwykonawcy).

- W przypadku zmiany ilości osób, które z ramienia Wykonawcy mają realizować poszczególne prace, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu nowego oświadczenia. Przedłożenie nowego oświadczenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 
niż cztery dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu potwierdzone za zgodność 
z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami, o których mowa w pkt 1 lub innych dokumentów – zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę w ramach stosunku pracy, rodzaj takiej umowy oraz zakres obowiązków pracownika.

- W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osób lub osoby, których dotyczy 
ww. uchybienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ujawnienia uchybienia i do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższych osób lub osoby na umowę 
o pracę.

- Powyższe zapisy ust. 1-5 stosuje się wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do zapisów umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

§ 18

Ubezpieczenie w zakresie robót budowlanych

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie wykonywanej działalności w wysokości nie mniejszej niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację robót budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia budowy w zakresie ryzyka budowlanego na pełną wartość prac kontraktowych.

- Zakres polisy, o której mowa w ust. 1, musi obejmować ubezpieczenie szkód materialnych w szczególności dotyczących: obiektu, placu budowy, robót kontraktowych, sprzętu i wyposażenia budowlanego, zaplecza budowy, maszyn i narzędzi budowlanych, materiałów, zaplecza budowy, uprzątniecie pozostałości po szkodzie, strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszystkich uczestników procesu budowlanego.

- Kopię opłaconej aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada wymagane ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia składek na ubezpieczenia Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu przed przejęciem placu budowy od Zamawiającego.

- Polisę Wykonawca jest zobowiązany utrzymać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku płatności w ratach, dowód opłacenia składek należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed wymaganym terminem płatności.

- Jeżeli polisa w tym okresie wygaśnie (upłynie okres jej obowiązywania) Wykonawca wykupi nową polisę i przedłoży ją z dowodem opłacenia Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni wcześniej niż utrata ważności poprzedniej polisy.

- Warunkiem przejęcia terenu budowy jest przekazanie Zamawiającemu aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa powyżej. Niedopełnienie tego obowiązku upoważnia Zamawiającego do zawarcia umów ubezpieczenia we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, że po bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy objęta nim droga nr ….. zostanie przekazana Gminie …..

- Strony zgodnie postanawiają, że po przekazaniu drogi (wskazanym w ust. 1) Zamawiający i Gmina podpiszą umowę cesji, na mocy której na Gminę przejdą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności dotyczące  gwarancji i rękojmi oraz  okresowych przeglądów.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony wyłączają formę dokumentową, o której mowa w art. 772 Kodeksu cywilny, czyniąc formę pisemną pod rygorem nieważności formą wyłączną, o ile postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały właściwe przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy PZP oraz ustawy Prawo budowlane.

- Strony postanawiają, że ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony zobowiążą się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, sądem miejscowo właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY |  | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |

należy wpisać nazwę zadania zgodnie z SWZ