Nr post. ZP.271.3.2025.PK Mszana Dolna 04.03.2025r.

**Uczestnicy postepowania**

**Dotyczy:** **REMONT DROGI GMINNEJ 604301K W KM OD 0+717,50 DO KM 1+480,00 W MIEJSCOWOŚCI KASINA WIELKA, GMINA MSZANA DOLNA**

Tryb postepowania: art.275 pkt. 2 – z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. 2024 poz.1320) – dalej ustawa Pzp do Zamawiającego wpłynęło pytanie w związku z prowadzonym postepowaniem tj.

Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie aktualnego Projektu docelowej organizacji ruchu, wg którego należy wykonać oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu wyszczególnione w Przedmiarze robót.?

Ad.1 Zamawiający w załączeniu przesyła projekt docelowej organizacji ruchu.

Pytanie 2. Prosimy o wyłączenie oznakowania poziomego z min.48 miesięcznej gwarancji i dodanie we wzorze Umowy w § 14 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji zapisu:

Termin rękojmi i gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12

miesięcy, liczony od daty odbioru ostatecznego bezusterkowego?

Ad. 2

Odp. Zamawiający podtrzymuje okres rękojmi i gwarancji min 48 miesięcy na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Pytanie 3. Prosimy o informację ile płatności częściowych przewiduje Zamawiający za wykonane roboty przez Wykonawcę w ramach zamówienia?

Ad. 3

Odp. Zamawiający przewiduje jedną płatność częściową w 2025r. do wysokości środków zabezpieczonych w WPF pozostała płatność przy odbiorze końcowym.

Pytanie 4. Prosimy o informację na ile % wartości zamówienia Zamawiający zabezpieczył środki finansowe na 2025r. na pokrycie roszczeń Wykonawcy z tytuły zapłaty za częściowo

wykonane prace?

Odp. Zamawiający zabezpieczył 44% wartości zamówienia na rok 2025.

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie ilości wskazanej w poz. 99 Przedmiaru robót dot. narzutu

kamiennego. Prosimy o wskazanie miejsca na odcinku drogi przewidzianej do remontu,

w którym narzut należy wykonać?

Odp. Zamawiający potwierdza ilość wskazaną w poz. 99 przedmiaru robót, jedocześnie załącza PZT, na którym naniesiono miejsca wykonania narzutów kamiennych.

**W związku ze złożonymi pytaniami Zamawiający załącza zamienny przedmiar robót, w którym dokonano zmian w Dziale 2.4 NAWIERZCHNIA**

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie udzielił wyjaśnień w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy, tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy wskazany w SWZ tj. Dział XI pkt. 6 - termin składania ofert oraz Dział XII pkt. 1 - otwarcia ofert ulega zmianie o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert wg. poniższej tabelki.

Zmianie ulega także okres związania z ofertą określoną w SWZ Dział XI pkt. 2 tj. do dnia 08.04.2025r.

| **Zmiana terminu** | **Nowa data** | **Nowa godzina** |
| --- | --- | --- |
| Składania ofert | 10.03.2025r. | 11,00 |
| Otwarcia ofert | 10.03.2025r. | 11,30 |

Zastępca Wójta Gminy - // Wacław Zoń