Załącznik nr 2 do SWZ

(Ostateczna treść umowy

może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym

projektowanych postanowień umowy,

oferty wykonawcy i WT)

UMOWA  NR …..../ZP/2025

zawarta w dniu …………….2025 r. pomiędzy:

Powiatem Gorlickim  z siedzibą przy ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice reprezentowanym przez:

Mirosława Waląga – Starostę Gorlickiego

Marcina Krzemińskiego – Wicestarostę Gorlickiego

zwanym dalej Zamawiającym

a

        - …………………………..

zwanym w dalszej treści Wykonawcą,

§ 1 Przedmiot umowy

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - bez negocjacji zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej ustawą pzp, znak sprawy: ZP…………….. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac geodezyjnych, - modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zagórzany jednostka ewidencyjna Gorlice wraz z utworzeniem i dostawą:

bazy danych EGIB, zgodnej z aktualnie obowiązującym pojęciowym modelem danych, dla systemu TURBOEWID - zwanej dalej przedmiotem umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z wymaganiami prawnymi i technicznymi, które są regulowane przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ww. ustawy oraz warunkami technicznymi  (zał. nr 1 do umowy) i złożoną ofertą (zał. nr 2 do umowy).

- Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określają Warunki techniczne (WT) będące Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

- Wszelkie nieścisłości w przywołanych wyżej dokumentach należy interpretować zgodnie                z następującą hierarchią ważności:

- warunki techniczne (WT)

- niniejsza umowa,

- oferta wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Dla celów wykonania niniejszej umowy Strony przyjmują, iż pojęcie „dni robocze” oznaczać będzie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Przy realizacji przedmiotu umowy, o ile konieczność taka wystąpi, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami co najmniej w zakresie minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.

8.  Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia zawodowe i wiedzę niezbędną do należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2 Wymagania

- W ramach uprawnień w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/ów wymagań o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w stosunku do osób realizujących następujące czynności: kontroli i weryfikacji (analizy) danych pozyskanych z dostępnej dokumentacji źródłowej przekazanej przez Zamawiającego, planowania i wykonywania pomiarów geodezyjnych w terenie, wykonania opracowań geodezyjnych, kompletowania dokumentacji z wyłączeniem przypadków, w których ww. rodzaj pracy może być wykonywany na podstawie innych przepisów prawa, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika,

  - inne dokumenty

- Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte w dokumentach, o których mowa wyżej, takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Każdy z dokumentów wskazanych w ust. 1 i 2 powinien zostać sporządzony i wydany z zachowaniem zasad zapewniających ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. W związku z faktem, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów wskazanych powyżej. Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu o którym mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować wstrzymaniem prowadzonych robót z winy Wykonawcy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. W przypadku powtarzającego się naruszania powyższego obowiązku Zamawiający (co najmniej trzykrotnego) uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, z naliczeniem stosownych kar umownych przewidzianych w umowie.

§ 3 Termin wykonania

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 400 dni od daty podpisania umowy tj. do …………….r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy przewiduje terminy pośrednie realizacji poszczególnych Modułów.

- Za dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy uważa się ostateczny protokół odbioru robót, podpisany przez Strony Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania - ważnej przez cały okres realizacji niniejszej umowy - Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, związanej z realizacją Przedmiotu Umowy, o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż wartość niniejszej umowy określona w § 4 ust.1.

- W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia o którym mowa w ust. 3, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

§ 4 Wynagrodzenie

  - Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………… zł brutto (słownie: ……………………………./100), w tym podatek VAT 23 % zgodnie ze złożoną ofertą.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy i obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej Umowy.

  - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za należycie wykonany i odebrany, potwierdzony częściowym lub ostatecznym protokołem odbioru robót, przedmiot umowy.

§ 5 Sposób komunikacji

- Odpowiedzialnymi za kontakty z Wykonawcą, bieżące uzgadnianie spraw oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, ze strony Zamawiającego są:

- Jerzy Fedczyna, odpowiedzialny za nadzór techniczno - merytoryczny w zakresie  aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków tel.:18 354 87 40,

e- mail: geo@powiatgorlicki.pl

- Anna Kobus, odpowiedzialna za nadzór techniczno - merytoryczny w zakresie  aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków tel.:18 354 87 44,

e-mail: a.kobus@powiatgorlicki.pl

- Jadwiga Więcek, odpowiedzialna za nadzór techniczno – merytoryczny w zakresie  aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków  tel.: 18 354 87 03

e-mail: j.wiecek@powiatgorlicki.pl

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby wskazane 	w ofercie.

- Ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym upoważnione są osoby:

………………………………………………………………………………………..

- Osoby wskazane w ust. 1 oraz ust. 3 mogą komunikować się ze sobą w bieżących sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy telefonicznie, pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 oraz ust. 3 następuje poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony Umowy i nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.

- W przypadku zmiany osób po stronie Wykonawcy, wymienionych w ofercie, Zamawiający wymaga, aby osoby te posiadały takie same kwalifikacje co osoby wymienione w ofercie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustanowienia, Inspektora Nadzoru, zwanego dalej IN, powołanego na podstawie odrębnego postępowania o zamówienie publiczne, który w jego imieniu pełnił będzie funkcje Inspektora Nadzoru.

- O powołaniu IN Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę, w terminie 3 dni roboczych od objęcia przez IN pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru.

- IN będzie wypełniać obowiązki i działać w ramach upoważnień wyszczególnionych w odrębnej umowie i przepisach odrębnych.

- Wszelkie polecenia wydawane przez IN będą miały formę pisemną zastrzeżoną pod rygorem nieważności – z tym że w sytuacjach wyjątkowych, jeśli IN uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. IN powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie polecenie w ciągu 48 godzin, wpisem do Dziennika Robót.

§ 6 Podwykonawstwo

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy - zgodnie z treścią złożonej oferty.

  - W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców:

- podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownika w takim samym zakresie jak za swoje działania,

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do wykonania podwykonawcom części przedmiotu umowy.

§ 7 Płatność

1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest ostateczny protokół odbioru robót, podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

2.  Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę z tytułu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca: Powiat Gorlicki, ul. Biecka 3, 38-  300 Gorlice, NIP: 7382150787

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

3. Zamawiający dokona zapłaty za faktury częściowe i fakturę końcową - przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, z tym, że faktura wystawiona w grudniu 2025 będzie płatna do 29 grudnia 2025r.

4. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego sumą płatności.

6. Konto bankowe  Wykonawcy, będącego podatnikiem podatku VAT, musi znajdować się w wykazie rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista”).

7.	W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz ich usunięcia lub do czasu otrzymania faktury lub noty korygującej – bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

8. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane Moduły/Etapy wykonania przedmiotu umowy, następowało będzie na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego ( realizacji przedmiotu umowy i fakturowania) stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej umowy, w terminach i transzach  w nim określonych, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu częściowego/końcowego odbioru robót  i faktury wystawionej przez Wykonawcę.

9.	Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego obejmujący wykonanie prac bez zastrzeżeń, zgodnie z zakresem robót ujętym w Harmonogramie, o którym mowa w ust. 8, podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

10.Wykonawca wystawi i dostarczy faktury częściowe zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w ust. 8, na zasadach określonych w ust. 2 i 3.

12. Zapłata na rzecz Wykonawcy faktur/y za roboty wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (przykładowo pisemnych oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców)  o uregulowaniu wynagrodzenia.

§ 8 Procedura odbioru

- Wykonawca prac przekaże Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu dokumentację techniczną oraz roboczą bazę danych sporządzoną w ramach Modułu I prac w terminie do  6 tygodni od podpisania umowy. Zamawiający wraz z IN dokona procedury kontroli na zasadach i w terminach opisanych w WT w załączniku nr 2 do WT –Harmonogram kontroli,

W ramach Modułu I  Zamawiający wyznacza etapy przekazania i  poprawy produktu Modułu I  oznaczone w punktach  1, 3 i 5  tabeli Harmonogramu kontroli.

Uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnego protokołu odbioru częściowego, stanowi podstawę do przystąpienia do następnego etapu prac – Modułu II oraz wystawienia faktury częściowej w wysokości  10% kwoty podanej w § 4 ust. 1.

2. Wykonawca prac przekaże Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu dokumentację techniczną oraz roboczą bazę danych sporządzoną w ramach Modułu II prac w terminie do  12 tygodni od zakończenia Modułu I. Zamawiający wraz z IN dokona procedury kontroli na zasadach i w terminach opisanych w WT w załączniku nr 2 do WT –Harmonogram kontroli. W ramach Modułu II  Zamawiający wyznacza etapy przekazania i poprawy produktu Modułu II oznaczone w punktach  7, 9, 11, 13 i 15  tabeli Harmonogramu kontroli.

Uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnego protokołu odbioru częściowego, stanowi podstawę do przystąpienia do następnego etapu prac – Modułu III oraz wystawienia faktury częściowej w wysokości  20% kwoty podanej w § 4 ust. 1.

3. Wykonawca prac przekaże Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu dokumentację techniczną oraz roboczą bazę danych sporządzoną w ramach Modułu III prac w terminie do 4 tygodni od zakończenia Modułu II. Zamawiający wraz z IN dokona procedury kontroli na zasadach opisanych w WT w załączniku nr 2 do WT  –Harmonogram kontroli. W ramach Modułu III  Zamawiający wyznacza etapy przekazania i poprawy produktu oznaczone w punktach  17, 19, 21, 23 i 25  Tabeli Harmonogramu kontroli. Uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnego protokołu odbioru częściowego, stanowi podstawę do przystąpienia do następnego etapu prac – modułu IV, oraz wystawienia faktury częściowej w wysokości  60% kwoty podanej w § 4 ust. 1.

4. Wykonawca prac przekaże Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu dokumentację techniczną oraz roboczą bazę danych sporządzoną w ramach Modułu IV prac w terminie do 10 tygodni od zakończenia Modułu III. Zamawiający wraz z IN dokona procedury kontroli na zasadach opisanych w WT w załączniku nr 2  do WT–Harmonogram kontroli. W ramach Modułu IV  Zamawiający wyznacza etapy przekazania i poprawy produktu Modułu III oznaczone w punktach  27, 29, 31, 33 i 35  Tabeli Harmonogramu kontroli.

5. Uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnego protokołu odbioru końcowego, stanowi podstawę do  wystawienia faktury końcowej w wysokości 10% kwoty podanej w § 4 ust. 1.

6.   Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy lub jego części w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy.

7. Przedmiot umowy uważa się za odebrany przez Zamawiającego w przypadku podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót przez Strony Umowy.

8. Zamawiający oraz osoby przez niego upoważnione, zastrzegają sobie możliwość bieżącego kontrolowania i monitorowania przebiegu i poprawności wykonywania przedmiotu umowy, w drodze wezwania do przedstawienia wyników cząstkowych prac. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić ww. wyniki prac w terminie 5 dni roboczych od wezwania.

§ 9 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1.	Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 1 i w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- rozpoczęcia prac wynikających z niniejszej umowy w terminie do 5 dni od podpisania umowy. Za rozpoczęcie prac uważa się dokonanie zgłoszenia prac oraz pobranie pierwszej transzy materiałów z PODGiK,

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i warunkami umowy,

- zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy lub jej danego etapu  w terminach wynikających z harmonogramu, uwzględniając terminy kontroli i weryfikacji poprawności wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w WT,

- prowadzenia dziennika robót i przekazywania Zamawiającemu i IN raportów z realizacji prac,

- niezwłocznego poinformowania Zamawiającego na piśmie o przewidywanych opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych, nieudostępniania pozyskanych w trakcie realizacji umowy informacji i danych osobom trzecim, a po zakończeniu realizacji umowy zwrotu pozyskanych materiałów Zamawiającemu oraz usunięcia z dysków i nośników elektromagnetycznych wszelkich informacji nie będących informacją o charakterze publicznym,

- zapewnienia warunków niezbędnych do bezpiecznego transportu i przechowywania udostępnionych przez Zamawiającego materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Z tego tytułu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na wypadek ich utraty, uszkodzenia bądź nieuprawnionego dostępu osób trzecich,

2. 	Zamawiający zobowiązuje się do:

- wydania Wykonawcy materiałów z PZGiK, koniecznych do realizacji umowy,

- umożliwienia Wykonawcy dostępu do stanowisk komputerowych, na których odbywać się będą procesy zasilania systemu teleinformatycznego, w zakresie wynikającym z realizacji umowy,

- zapewnienia Wykonawcy kontaktu z pracownikami merytorycznymi w kwestiach  związanych z realizacją umowy,

- odbioru przedmiotu umowy, na zasadach i warunkach  opisanych w niniejszej umowie, Warunkach Technicznych,

- terminowej zapłaty za dostarczony przedmiot umowy przyjęty protokołem odbioru końcowego i podpisany przez Zamawiającego.

§10 Prawa autorskie

- Z dniem podpisania bezusterkowych protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz liczby egzemplarzy, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy obejmuje następujące pola eksploatacji:

- używanie przedmiotu umowy,

- utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- obrót oryginałem lub egzemplarzami przedmiotu umowy – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy przedmiotu umowy,

- wprowadzanie do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacja wydawniczych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy lub z jego wykorzystaniem,

- wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie zapisów przedmiotu umowy do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępnianie ich użytkownikom takich sieci,

- przekazywanie lub przesyłanie zapisów przedmiotu umowy pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,

- publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.

- W razie wątpliwości uznaje się, iż w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, przeniesione zostały prawa autorskie na każdym z osobna i wszystkich łącznie polach eksploatacji, o których mowa powyżej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy wytworzonego w toku realizacji umowy

- Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego wszelkich zmian, przeróbek lub modyfikacji w przedmiocie umowy oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek czy modyfikacji. Udzielone na mocy niniejszej umowy uprawnienie do dokonywania zmian oraz modyfikacji w przedmiocie umowy pozostaje bez jakichkolwiek ograniczeń.

- Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie (ust. 5) zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do aktualizacji opracowania, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ww. oświadczenia z chwilą dostarczenia przedmiotu umowy do odbioru Zamawiającemu. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie oznaczało braki w przekazaniu przedmiotu umowy.

- Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, obejmuje swym zakresem upoważnienie Zamawiającego do udzielania zgody innym podmiotom do modyfikacji przedmiotu umowy w zakresie w jakim jest do tego uprawniony. Nadto wyżej wskazane uprawnienie obejmuje zgodę Wykonawcy na korzystanie oraz na rozporządzanie opracowaniami przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, nie zostanie przez niego cofnięte, zaś wszelkie oświadczenia Wykonawcy niezgodne z powyższym zapisem pozostawać będą nieważne.

- Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone materiały stanowiące przedmiot umowy zgodnie z § 1, jedynie dla celów własnej dokumentacji, w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca nie ma prawa do przekazania praw autorskich do przedmiotu umowy innej osobie niż Zamawiający.

- Wykonawca gwarantuje, że realizacja umowy nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych. Ze względu na powyższe, Wykonawca oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu dokonania naruszeń wskazanych w zdaniu pierwszym praw w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, w trakcie wykonywania umowy, jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać przedmiot umowy wytworzony w toku realizacji niniejszej umowy oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych, których wykonywania Wykonawca niniejszym się zrzeka. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonywanego przedmiotu umowy wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia opracowania do odbioru Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa od osób, którym prawa przysługują w treści określonej powyżej. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie oznaczało braki w przekazanym przedmiocie umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane bez jakichkolwiek ograniczeń oraz nie ogranicza liczby osób, którym Zamawiający udostępni możliwość wykorzystywania utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że ich intencją jest przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w najszerszym możliwym zakresie.

§ 11 Odpowiedzialność

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

§12 Odstąpienie od umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął prac objętych przedmiotem umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy tj. nie dokonał zgłoszenia prac lub nie pobrał materiałów z PODGiK do realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca przerwał prace na okres dłuższy niż  7  dni bez uzasadnionej przyczyny,

- naruszone zostaną przez Wykonawcę zasady prowadzenia prac zgodnie z umową, Warunkami Technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w tym należności z niniejszej umowy,

- Wykonawca przetwarza powierzone mu dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, a w szczególności gdy Wykonawca:

a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową,

b) powierzył wykonanie przedmiotu innemu podmiotowi w sposób niezgodny 
		z zasadami określonymi w umowie,

c) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,

d) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia zasad, związanych z należytym zabezpieczeniem przekazanych danych osobowych.

- Wykonawca jest zaangażowany  w jakiekolwiek praktyki korupcyjne,

- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  45  dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu danego  Modułu/Etapu o czas przekraczający 7 dni.

2.	Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, zaś oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

3.	W przypadku odstąpienia od Umowy  lub jej części przez Zamawiającego, na podstawie ust. 1 podstawą do ubiegania się przez Wykonawcę o wynagrodzenie z tytułu wykonania części Umowy oraz do określenia wysokości tego wynagrodzenia jest protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, obejmujący wykonane do chwili odstąpienia od umowy prace, pod warunkiem, iż wykonana część Umowy stanowi wyodrębnioną całość możliwą do kontroli i wykorzystania w przyszłości przez Zamawiającego. Zapisy § 10 stosuje się odpowiednio.

§13 Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w okresie ….. – miesięcy (zostanie wpisana liczba miesięcy w zależności od liczby zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie), która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.

- Okres gwarancji liczony jest od daty ostatecznego protokołu odbioru robot.

- Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość  prac geodezyjnych, w tym bazy danych, a także za ewentualne wadliwie wskazane rozwiązania i rozwiązania niezgodne z prawem geodezyjnym i kartograficznym i obowiązującymi normami.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi. Rękojmia i gwarancja obejmują również efekty prac wykonanych przez podwykonawców. Okres rękojmi jest tożsamy okresowi udzielonej gwarancji.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad w przedmiocie umowy:

- powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, które nie nadają się do usunięcia, a wady te uniemożliwią użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, a dodatkowo Wykonawca naprawi szkodę wyrządzoną Zamawiającemu z tego tytułu,

- powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, możliwych do usunięcia, Zamawiający może żądać ich usunięcia na koszt własny Wykonawcy,

- powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, a które nie zostały wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonych kontroli w trakcie odbioru prac, Zamawiający może żądać ich usunięcia na koszt własny Wykonawcy,

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi lub gwarancji wad, o których mowa w ust. 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych odniesie się na piśmie do przedstawionych przez Zamawiającego wad oraz w terminie do 1 (jednego) miesiąca od zgłoszenia wady  przedstawi dokumentację w formie operatu technicznego będącą podstawą ujawnienia zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków.

- Operat techniczny będący wynikiem prac mających na celu poprawę lub usunięcie wad w przedmiocie umowy sporządzony przez Wykonawcę zostanie włączony do zasobu geodezyjno-kartograficznego w terminie do 3 miesięcy od  zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

- Zamawiający może wyznaczyć inny termin usunięcia wad bądź ponownego wykonania całości lub części przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia wad lub  usterek oraz operat techniczny nie zostanie przyjęty do zasobu w terminie, o którym mowa w ust. 7 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy przez stronę trzecią, na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi oraz bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego do wykonania zastępczego.

§14 Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust.1,

- zwłoki w przekazaniu dokumentacji technicznej oraz roboczej bazy danych sporządzonej w ramach Modułu I prac w terminie opisanym w § 8 ust 1 w wysokości 0,05% kwoty brutto,  o której mowa  § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w  usunięciu wad  w ramach Modułu I w terminach, o których mowa w załączniku nr 2 do WT-Harmonogram kontroli (w odniesieniu do któregokolwiek z punktów  3, 5 tabeli), w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa  § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w przekazaniu dokumentacji technicznej oraz roboczej bazy danych sporządzonej w ramach Modułu II prac w terminie opisanym w § 8 ust 2 w wysokości 0,05% kwoty brutto,  o której mowa  § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w terminie w ramach Modułu II, w terminach o których mowa w załączniku nr 2 do WT-Harmonogram kontroli (w odniesieniu do któregokolwiek z punktów  9, 11, 13, 15 tabeli), w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa  § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w przekazaniu dokumentacji technicznej oraz roboczej bazy danych sporządzonej w ramach Modułu III prac w terminie opisanym w § 8 ust 3 w wysokości 0,05% kwoty brutto,  o której mowa  § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w ramach Modułu III w terminach, o których mowa w załączniku nr 2 do WT-Harmonogram kontroli (w odniesieniu do któregokolwiek z punktów  19, 21, 23, 25 tabeli), w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa  § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w przekazaniu dokumentacji technicznej oraz roboczej bazy danych sporządzonej w ramach Modułu IV prac w terminie opisanym w § 8 ust 4 w wysokości 0,2% kwoty brutto,  o której mowa  § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w  usunięciu wad w ramach Modułu IV  w terminach, o których mowa w załączniku nr 2 do WT-Harmonogram kontroli (w odniesieniu do któregokolwiek z punktów   29, 31,  33, 35 tabeli), w wysokości 0,3% kwoty brutto, o której mowa  § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

10) zwłoki  w przekazaniu  przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust 1 w wysokości 0,4 % całkowitej ceny brutto, o której mowa  § 4 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki po  wyznaczonym terminie wykonania umowy,

11) zwłoki w usunięciu wad lub usterek  przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad, nie dłuższego niż określony w § 13 ust 8 do czasu dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w terminie do 7 dni od daty otrzymania noty księgowej z żądaniem zapłaty kary, wystawionej przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający potrąci karę umowną z należnościami przysługującymi Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym ostatnim przypadku kara umowna staje się natychmiast wymagalna z momentem jej naliczenia.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usługi lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

- W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

- Niezależnie od postanowień § 13 ust 10 w przypadku, gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad w okresie gwarancji czy rękojmi lub czas usunięcia przekroczyłby 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo  zlecenia usunięcia wad przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego do wykonania zastępczego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy  od umowy z przyczyn zależnych od  Zamawiającego 
w wysokości 20 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust.1.

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę  w związku z realizacją przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w  § 4 ust. 1.

- Niezależnie od ustalonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Odszkodowanie, o którym mowa w ust 8 może dotyczyć w szczególności wartości utraconej dotacji odpowiadającej równowartości wysokości wynagrodzenia  określonej      w § 4 ust 1 przyznanej Zamawiającemu na rok 2025.

§15 Ochrona danych osobowych

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 roku Nr 119, str. 1 ze zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem, przetwarzanie danych osobowych zwykłych zgromadzonych w powiatowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zagórzany jednostka ewidencyjna Gorlice, wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy, na zasadach określonych w umowie i w okresie jej obowiązywania.

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych regulują postanowienia odrębnej umowy                                o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy.

- Zamawiający korzysta tylko i wyłącznie z usług takiego Wykonawcy, który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by maksymalnie chronić prawa osób, których dane dotyczą. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawia ankietę, w której deklaruje stosowanie w swojej organizacji odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Wzór ankiety pn. „Deklaracja stosowania środków technicznych i organizacyjnych przez podmiot przetwarzający” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy i podlega uzupełnieniu przed podpisaniem niniejszej umowy oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Niezależnie od postanowień ust. 1 - 3 powyżej strony udostępniają dane osobowe osób zawartych w umowie oraz biorących udział w realizacji umowy w zakresie i w celu związanym z realizacją niniejszej umowy. Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych tych osób w zakresie realizacji własnych celów.

- Każda ze Stron umowy zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego też RODO.

- Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich praw określonych w RODO, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych.

- Strony zobowiązują się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz realizacji innych obowiązków spoczywających na Stronach niniejszej umowy jako administratorach danych w rozumieniu  RODO, w tym przede wszystkim obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą.

- Strony zobowiązują się realizować obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe pozyskały bezpośrednio lub pośrednio. Informacja o przetwarzaniu danych u Zamawiającego stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy.

§ 16 Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia:

- wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony do poprzedniego kwartału – zwany dalej wskaźnikiem GUS,

- w sytuacji, gdy wskaźnik GUS opublikowany w okresie obowiązywania umowy  (z zastrzeżeniem pkt 8) przekroczy poziom 3 %, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przypadającego Wykonawcy,

- strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 3%) = C,

gdzie:
A – wartość pozostałego do wypłaty wynagrodzenia umownego,

B – wartość wskaźnika GUS opublikowany w okresie obowiązywania umowy (w ujęciu procentowym)

C – wartość zmiany

- w przypadku, gdy wartość opublikowanego wskaźnika GUS nie przekroczy poziomu 3%, waloryzacji nie przeprowadza się. W kolejnym okresie wskaźnik nie podlega sumowaniu ze wskaźnikiem z okresu, w którym waloryzacji nie przeprowadzono.

- strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

- zmiana dotyczyć będzie jedynie tej części wynagrodzenia Wykonawcy które pozostało do zapłaty po dniu złożenia zaakceptowanego wniosku;

- łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 3% w stosunku do pierwotnej wartości umowy,

- zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy,

- klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- w przypadku zaprzestania publikacji wskaźnika, o którym mowa w pkt 1, strony ustalą w drodze aneksu inny wskaźnik waloryzacyjny odpowiadający funkcjonalnie obecnie stosowanemu.

§17  Zmiany umowy

  - Zmiany w zakresie numerów telefonów, faksów, adresów, adresów e-mail, osób odpowiedzialnych, po obu Stronach, za realizację Umowy, następują w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony w terminie niezwłocznym od dnia zaistnienia zmiany i nie stanowią zmiany Umowy.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy w następujących przypadkach:

- zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

- gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z wymogów technologicznych;

- opóźnień w przekazaniu materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o ile nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – o okres tych opóźnień,

- działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych  materiałów niezbędnych do prawidłowego  wykonania zadania.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów pośrednich wykonania Modułów I- III, w sytuacjach niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że termin końcowy przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie.

  - W przypadkach określonych w ust. 2  Zamawiający przewiduje możliwość:

1) zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy – maksymalnie o termin przerwy wywołany powyższymi okolicznościami;

2) zmian w sposobie rozliczania z Wykonawcą lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, poprzez dostosowanie sposobu rozliczeń do nowych warunków,

3) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, poprzez wprowadzenie alternatywnych rozwiązań lub dostosowania do nowych, nieprzewidzianych przez strony okoliczności rzutujących na realizację przedmiotu umowy, przy założeniu spełnienia wymagań Zamawiającego wynikających z WT;

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę.

§ 18

1. Zgodnie z art.436 pkt.4 lit.b ustawy Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku:

- w  przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym - zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto; zmiana taka będzie dotyczyła wyłącznie tej części robót, która nie była objęta fakturowaniem przed wejściem w życie zmiany,

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku zmian określonych w ust.1 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o  odpowiednią zmianę wynagrodzenia.

- Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana o której mowa w ust.1 pkt. 2-4 miała  wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy musi odnosić się do kalkulacji kosztów pracy Wykonawcy oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz wykonawcy.

- Wniosek winien zawierać  wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego  zamówienia z uwzględnieniem ilości przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin oraz rodzajów posiadanych przez nich umów.

§ 19 Zabezpieczenie

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy, tj. kwotę ………….. zł w formie określonej w art. 450 pzp -…………………………..

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowania Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy lub wykonał  z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, za wyjątkiem pełnomocnictw osoby podpisanej na żądaniu lub wezwania wykonawcy do należytego spełnienia świadczenia (usunięcia wad).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ………………… zł - zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem ust.3.

  - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji ( w zależności który termin upłynie później)  – w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ……………….. zł - zostanie zwolniona nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w inny sposób niż w pieniądzu oraz w razie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w dniu podpisania aneksu) przedstawić odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

  - Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony umowie.

  - Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

  - Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§ 20 Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu  pod rygorem nieważności.

§ 21

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  oraz inne stosowne przepisy prawa.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Warunki Techniczne (WT),

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

- Załącznik nr 4 - Deklaracja stosowania środków technicznych i organizacyjnych

- Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

- Załącznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo- finansowy - realizacji przedmiotu umowy i fakturowania.

§ 24

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA