- Załącznik A

KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

| POZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ EGZ. W FORMIE PAPIEROWEJ | WERSJA ELEKTRONICZNA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja terenowo - prawna | 3 egz. | 2 egz. CD (pliki w formacie: .pdf, .xls/.xlsx, lub równoważny .doc/.docx) |
| 2. | Dokumentacja geotechniczna | 3 egz. | 2 egz. CD (pliki w formacie: .pdf + .doc/.docx, .xls/.xlsx lub równoważny, .dwg/ .dxf ) |
| 3. | Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 1) : |  |  |
| 3.1 | Oryginał projektu budowlanego (z czerwonymi pieczątkami) | 1 egz. |  |
| 3.2. | Kopia oryginału projektu budowlanego | 1 egz. |  |
| 4. | Dokumentacja potrzebna do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i do robót budowlano-montażowych : |  |  |
| 4.1. | Projekt techniczny 2) (technologiczno-konstrukcyjny) dla sieci | 3 egz. |  |
| 4.2. | Projekt techniczny2) (technologiczno-konstrukcyjny) dla przyłączy | 3 egz. |  |
| 5. | Projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia 3) | 3 egz. |  |
| 6. | Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji | 3 egz. |  |
| 7. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu | 3 egz. |  |
| 8. | Projekt odtworzenia nawierzchni | 3 egz. |  |
| 9. | Inwentaryzacja zieleni, projekt usunięcia kolidującej zieleni wraz z projektem kompensacji przyrodniczej4) | 3 egz. |  |
| 10. | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 3 egz. |  |
| 11. | Matryce map zasadniczych | 1 egz. |  |
| 12. | Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień | 1 egz. |  |
| 13. | Zestawienie nowych przyłączy kanalizacyjnych dla celu wykazania efektu ekologicznego – „Tabela efektu ekologicznego” | 0 egz. |  |
| 14. | Tabela zobowiązań Inwestora w stosunku do interesariuszy zewnętrznych | 0 egz. |  |
| 15. | Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji | 1 egz. |  |
| 16. | Kosztorysy inwestorskie | 2 egz. | 2 egz. CD (pliki w formacie: .pdf, .xls/.xlsx lub równoważny i .ath) |
| 17. | Zbiorcze zestawienie kosztów | 0 egz. |  |
| 18. | Przedmiar robót | 0 egz. | 2 egz. CD (pliki w formacie: .xls/.xlsx lub równoważny i .ath) |
| 19. | Przedmiar scalony robót | 0 egz. |  |

1) W przypadku uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę w wersji elektronicznej należy zamieścić ją na płycie CD. Wówczas w pozycji 3.1 i 3.2. w kolumnie ilości egz. w formie papierowej zachodzi zmiana z 1 egz. na 0 egz.

2) spełniający jednocześnie wymagania projektu wykonawczego zgodnie z Rozp. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454)

3)w razie konieczności przebudowy kolidującego uzbrojenia z projektowanymi sieciami lub przyłączami

4)w przypadku braku konieczności wykonania, należy załączyć oświadczenie projektanta o braku konieczności wycinki i braku konieczności wykonania Inwentaryzacji Zieleni, projektu usunięcia kolidującej zieleni wraz z projektem kompensacji przyrodniczej

- Forma opracowania wersji elektronicznej

Wymagania ilościowe:

- dokumentacja terenowo - prawna (.pdf) - 2 CD

- kosztorysy inwestorskie (.xls/.xlsx lub równoważny i .ath) – 2  CD

- przedmiary (.xls/.xlsx lub równoważny i .ath) – 2 CD

- pozostałe opracowania (.pdf + .doc/.docx, .xls/.xlsx lub równioważny, .dwg/.dxf ) – 2 CD

### Załącznik B

Harmonogram finansowania dla zakresu opracowania dokumentacji projektowej

| Poz. | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## FAKTURA CZĘŚCIOWA 1 Uzyskanie uzgodnienia branżowego „AQUANET” S.A. | 50% Wynagrodzenia, tj. ………………. zł |
| 2 | ## FAKTURA CZĘŚCIOWA 2 Podpisanie Protokołu Końcowego | 50% Wynagrodzenia, tj. ………………. zł |

.......................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

HARMONOGRAM RZECZOWY (wypełnia Wykonawca)		                                                                                                                                               Załącznik C

INWESTYCJA: …………………………………………………………..

| umowne miesiące realizacji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wizja lokalna wraz ze sporządzeniem raportu z dokumentacją fotograficzną w formie papierowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapy zasadnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wypisy z rejestru gruntów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzyskanie zgód właścicieli działek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z MPZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prace projektowe i uzgodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentacja geotechniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzgodnienia branżowe „AQUANET” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wizja lokalna w celu określenia możliwych kolidujących drzew i krzewów w obszarze objętym inwestycją oraz złożenie wniosku o wyrażenie zgody na wycinkę zieleni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenia na budowę / zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decyzja na usunięcie zieleni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiór kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego i podpisanie Protokołu Końcowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik D

KARTA GWARANCYJNA

(dalej zwana: „Kartą Gwarancyjną”)

Gwarantem jest ………………….., będący Wykonawcą umowy nr ……………….. z dnia ………….  na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ………………….. w ramach zadania inwestycyjnego nr ………………….. (dalej zwanej: „Umową”).

Uprawnionym z tytułu gwarancji jakości (dalej zwanej: „Gwarancją”) jest AQUANET Spółka Akcyjna, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań (dalej zwana: „Zamawiającym”).

Wszelkie pojęcia użyte w Karcie Gwarancyjnej pisane z wielkiej litery mają znaczenia nadane im w Umowie, chyba, że co innego wynika wprost z treści Karty Gwarancyjnej.

§ 1

- Gwarancja obejmuje całość Przedmiotu Umowy.

- Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu Gwarancji za cały Przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców.

- Gwarant udziela Gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Końcowego.

§ 2

- Gwarant zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie Gwarancji, w terminach określonych w Umowie.

- Gwarant nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty i trudności.

- W ramach Gwarancji Gwarant zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej na etapie przetargu na realizację robót budowlanych pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 3 dni od otrzymania pytań.

§ 3

Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, przy czym Gwarant w ramach Gwarancji  ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu Gwarancji, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Gwarantowi przed upływem okresu Gwarancji.

§ 4

- Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Gwaranta o stwierdzonej wadzie pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

- Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

(adres Gwaranta, osoba do kontaktu, nr telefonu, adres e-mail)

- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

(adres Zamawiającego, osoba do kontaktu, nr telefonu, adres e-mail)

- Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej, będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.

- O zmianach danych adresowych, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz 3 Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dnia od daty złożenia wniosku o upadłości lub likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 5

- Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), za szkodę jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad,

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad oraz nieterminowe udzielenie odpowiedzi, o której mowa w § 2 ust. 3 Karty Gwarancyjnej w wysokości 0,2% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% Wynagrodzenia,

- żądania od Gwaranta uzupełniającego odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. b).

- W ramach Gwarancji Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które powstały w wyniku ujawnionych wad, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

- W przypadku odmowy usunięcia lub nieusunięcia wady przez Gwaranta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Gwaranta.

- Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

§ 6

- Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.

- Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający						Gwarant

..........................................................			.............................................................

# Załącznik G

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aquanet.pl

Pani/Pana dane osobowe tj: …………..[uzupełnić zakres danych zbieranych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej]…………….., które Administrator otrzymał od …….[wskazać nazwę firmy opracowującej dokumentację projektową]………. są przetwarzane ze względu na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnej na nieruchomości której Pni/Pan jest właścicielem, a podstawą prawną tego przetwarzania wymagania prawne nakładane na Administratora (RODO art.6 ust.1 lit. c). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji inwestycji a następnie przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami..

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: dostawcom systemów i usług IT, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze i konsultingowe, usługi niszczenia dokumentów oraz podwykonawcom robót inwestycyjnych z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych jej/jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.