WZÓR UMOWY

UMOWA  Nr ……………………….

zawarta w dniu ………………………….. r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, w imieniu której działa Zarząd Budynków Komunalnych z siedzibą w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4, zwany dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

1. 		-   Dyrektor

a firma: ……………………………………………………………………………..… z siedzibą w ………………………………………..……. przy ul. ……………………….……, posiadającą NIP ………………………. oraz Regon ………………………., zwanym w treści umowy Wykonawcą, którego reprezentuje :

- ……………………….	-  …………………………..

o następującej treści:

Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego  wartość jest mniejsza niż kwota 130 000,00 złotych.

§  1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.

- Przeglądy instalacji gazowych należy wykonywać zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi oraz zakresem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykaz budynków i lokali objętych okresową kontrolą stanu technicznego instalacji gazowych określa Harmonogram pracy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zmiany dokonywane w zasobie gminnym nie stanowią zmiany przedmiotu umowy.

- Termin realizacji usługi strony określiły na:

- rozpoczęcie   usługi:

- w terminie 2 dni od daty podpisania umowy (wywieszenie ogłoszeń § 3 ust. 3)

- w terminie 9 dni od podpisania umowy rozpoczęcie I etapu zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 2)

- zakończenie  robót :      maksymalny termin zakończenia prac do 31 października 2025 r.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się etapowo według harmonogramu Zamawiającego.

§ 2

- Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robót przewidzianych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z nieruchomościami i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przeprowadzi kontrolę przy użyciu sprawnych urządzeń z ważnymi certyfikatami na dzień podpisania umowy i na czas realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w oparciu o sporządzony przez Zamawiającego harmonogram prac stanowiący Załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do harmonogramu przeglądów i terminów określonych w Załączniku nr 2 do umowy. Wykonawca nie może rozpocząć realizacji kolejnego etapu bez złożenia dokumentów rozliczeniowych określonych w ust. 8 dotyczących poprzedniego etapu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji prac na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.

- Ogłoszenie o planowanym przeglądzie instalacji w budynku Wykonawca zobowiązany jest umieścić w widocznym 
i ogólnie dostępnym miejscu na 7 dni przed rozpoczęciem przeglądu.

- Wykonawca ma obowiązek kontroli każdego lokalu (mieszkalnego i użytkowego) w każdym budynku mieszkalnym 
i użytkowym zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy. Lokale zostaną uznane za niedostępne, w przypadku podjęcia przez Wykonawcę co najmniej trzech prób wejścia do lokalu, potwierdzonych przez administratora albo współmieszkańców klatki schodowej, w okresie trwania umowy.

- W przypadku lokali uznanych za niedostępne, Wykonawca musi pisemnie powiadomić przedstawicieli zamawiającego wskazanych w  § 5 ust.3.

- W przypadku wykonania przeglądu w innej ilości lokali niż wskazana w Załączniku nr 2 do umowy (kolumna nr 5) Zamawiający obliczy należne Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w § 6 ust. 1 zgodnie z ofertą Wykonawcy pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przeglądów lokali.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje dostęp do pomieszczeń technicznych i wspólnego użytku 
w poszczególnych budynkach. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wykonania przeglądu instalacji gazowej 
w częściach wspólnych we wszystkich budynkach zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy.

- W przypadku odmowy udostępnienia lokalu, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie odpowiedni Punkt Obsługi Najemców, który podejmie niezbędne działania w celu udostępnienia lokalu lub pomieszczenia Wykonawcy. Wykaz nieudostępnionych lokali Wykonawca składa w formie pisemnej  raz na 7 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o zakończeniu danego etapu realizacji zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy oraz przekazywania protokołów z przeglądów instalacji gazowych wykonanych na koniec zrealizowanego etapu do właściwego Punktu Obsługi Najemców:

- w formie elektronicznej w terminie do 7 dni od daty zakończenia etapu, zgodnie z §5 ust. 3 lit. b).

- oryginały w formie papierowej w terminie do 14 dni od daty zakończenia etapu.

- Brak zrealizowania obowiązku wskazanego w pkt. 8 lit. a) i b) niniejszego paragrafu skutkować będzie karą umowną dla Wykonawcy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.

- Nie dostosowanie do obowiązku określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki za nie złożenie dokumentów rozliczeniowych danego etapu.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności dokonania wymiany lub naprawy nieszczelnej instalacji gazowej w wyniku dokonanego przeglądu wraz z przekazaniem protokołu z dokonanej kontroli.

§ 4

W przypadku powstania w czasie realizacji zamówienia  przerwy w dostawie gazu, będącej następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy - wszelkie skutki wynikające z tego tytułu ponosi Wykonawca, łącznie 
z ponownym przywróceniem instalacji do eksploatacji i wznowieniem dostawy gazu. Nie usunięcie niezwłoczne przyczyn i skutków w/w przerwy, będzie  traktowane jednoznaczne  z upoważnieniem udzielonym Zamawiającemu do zlecenia tych robót innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i rozwiązaniem z nim umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości w działaniu przyboru wraz z podejściami w lokalach  Wykonawca sporządzi na tę okoliczność, w dwóch egzemplarzach protokół - nakaz usunięcia usterek (Załącznik nr 6), którego jeden egzemplarz za pokwitowaniem wręczy użytkownikowi, a kopie przekaże niezwłocznie do właściwego PON-u.

- W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika Wykonawca zobowiązany jest do odcięcia dopływu gazu, zaplombowania zaworu odcinającego oraz niezwłocznego powiadomienia, o tym fakcie Zamawiającego wskazanego w ust. 3.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w części instalacji, której naprawa i konserwacja leży po stronie Zamawiającego, Wykonawca powiadomi telefonicznie bądź drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne za realizację, nadzór i rozliczenie umowy tj.:

      - Kierownik Punktu Obsługi Najemców Nr I, ul. Jaśminowa 3-5-7, Elblag, tel. ……………………………….., email:pon1@zbk.elblag.pl,

      - Kierownik Punktu Obsługi Najemców Nr II, ul. Malborska 32, Elblag, tel. …………………………, email:pon2@zbk.elblag.pl

- Zamawiajacy powołuje inspektora nadzoru ds. sanitarnych w osobie: ………………………….., tel. …………, e-mail: ……………………….

- Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: …………………………………, tel. ……………… ; ……………………

§ 6

- Ustala się cenę za przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji w wysokości ryczałtowej:

| Grupa | Zakres przeglądu instalacji gazowej | cena jednostkowa netto [zł/ lokal] | Ilość lokali do przeglądu [zł] | Ilość budynków do przeglądu [szt.] | Wartość netto za przegląd [lokale + budynek] (kol. 3 x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | budynki mieszkalne z zasobach ZBK |  | 945 | 129 |  |
| 2 | budynek służby zdrowia – Bema 80 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | budynek służby zdrowia - Robotnicza 79 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Wartość łączna netto: |  |  |
|  |  |  | Stawka Vat 23%: |  |  |
|  |  |  | Wartość brutto: |  |  |

Ustalona cena obejmuje zakres usług określony w Załączniku nr 1 oraz zawiera wszelkie narzuty składnikotwórcze związane z realizacją tego zakresu usług.

- Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest*) płatnikiem VAT i do wynagrodzenia doliczy podatek od towarów i usług.

- Nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia przez okres trwania umowy.

- Wykonawca będzie rozliczał usługi fakturami częściowymi za każdy zakończony etap (Załącznik nr 2), wystawianymi odrębnie na usługi dotyczące:

- budynków i lokali mieszkalnych,

- budynków i lokali użytkowych,

§ 7

        - Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w przypadku nieterminowego wykonania zleconych  usług.

        - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku całkowitego niewykonania usług określonych 
w § 1 w wysokości 20% łącznej wartości umownej określonej w § 6 ust. 1.

        - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku częściowego niewykonania usług określonych 
w § 1 w wysokości 1% łącznej wartości umownej określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, bez względu na zaawansowanie w wykonaniu prac.

        - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w przypadku nie wywiązania  się z obowiązku określonego 
w § 3 ust. 8 w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.

        - Zamawiającemu, w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo wynajęcia innego podmiotu i obciążenie równowartością poniesionych kosztów, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych za niewykonanie przedmiotu umowy.

        - Rażące naruszenie postanowień umownych przez Wykonawcę, w szczególności zawartych w § 3, § 4, § 5 i § 9, powoduje nałożenie kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości umownej określonej w § 6 ust. 1.

        - Wykonawca, za szkody wynikłe na skutek nie podjęcia prac w terminie określonym dla realizacji umowy, którego skutkiem będzie skorzystanie z ust. 3 niniejszego paragrafu, jak również wadliwego lub nieterminowego wykonania prac, ponosić będzie pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

        - Zamawiający przewiduje zmianę terminu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych § 3 ust. 2 niezależnych od Wykonawcy.

        - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 8

            - Wykonawca zobowiązany jest wystawiać odrębne faktury na daną jednostkę organizacyjną, na której obszarze roboty konserwacyjne wykonywał (PON I, PON II).

            - Rozliczenie usługi po zakończeniu realizacji danego etapu i jego odbiorze przez przedstawicieli Zamawiającego.

            - Rozliczenie usługi będzie następowało zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 umowy.

            - Termin zapłaty za przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych.

            - Podstawę do złożenia faktury częściowej stanowią: protokół częściowego odbioru usługi podpisany przez wszystkich członków komisji odbiorowej oraz komplet dokumentów rozliczeniowych tj.:

- protokoły (Załącznik nr 3 ) z przeglądów instalacji gazowych dla każdego budynku osobno.

- protokoły (Załącznik nr 4 ) z przeglądów instalacji gazowych dla każdego lokalu osobno.

- zbiorcze zestawienie wykonanego zakresu usług  (Załącznik nr 5) potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Kierowników PON.

- protokół częściowego odbioru usługi podpisany przez komisje odbiorową bez zastrzeżeń.

            - Podstawą do złożenia faktury końcowej będzie stanowił protokół końcowego odbioru z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w zasobach administrowanych przez ZBK wraz z podsumowaniem całości zadania z podziałem na komórki organizacyjne PON I i PON II oraz z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe.

            - Zamawiający informuje, że faktury, które zostaną wystawione na rzecz Zamawiającego, muszą być wystawione na Gminę Miasto Elbląg jako podatnika danego świadczenia. W związku z tym w wystawianych fakturach należy uwzględnić sekcję „podatnik” oraz „odbiorca”, w sposób następujący:

Podatnik:  Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, NIP: 5783051446

Odbiorca: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg

            - Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r.

§ 9

  - Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego pisemnie,          w terminie 3 dni roboczych, o częściowej gotowości do odbioru lub zakończeniu całkowitym umowy załączając wykaz adresowy z podaniem ilości wykonanych przeglądów w budynku oraz protokoły okresowej kontroli,           co będzie podstawą do sporządzenia protokołu odbioru częściowego lub końcowego przez komisje odbiorową.

  - Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone braki Wykonawca zobowiązuje się je uzupełnić w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Zamawiający przerwie czynności odbiorowe 
i po uzupełnieniu braków wyznaczy termin odbioru.

  - Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie braków będą zawarte     w protokole odbioru podpisanym przez wyznaczoną komisję odbiorową przy udziale Wykonawcy.

  - Nieuzupełnienie braków w terminie przez Wykonawcę powoduje brak możliwości dokonania odbioru, a tym samy brak możliwości wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez właściwy  Sąd w Elblągu.

- Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach , dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA:

Załącznik nr 1

do umowy nr  …………………  z dnia  ………………… r.

- Zakres  wykonywania  przeglądów  instalacji  gazowych.

              - W ramach przeglądów instalacji gazowej w budynkach i lokalach należy dokonać:

- przeglądu instalacji w piwnicach, w których zlokalizowane są instalacje,

- przeglądu dostępu do zaworów i kurków,

- sprawdzenia przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków,

- sprawdzenia stężenia gazu w piwnicach,

- kontroli szczelności połączeń gwintowanych i kurków,

- sprawdzenia stężenia gazu przy pomocy eksplozymetru, posiadającego aktualne świadectwo kalibracji, na górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze,

- sprawdzenia stężenia gazu we wnękach gazomierzy, szczelności połączeń,

- sprawdzenia stanu wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania gazu,

- sprawdzenia stanu elastycznych podłączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,

- oceny powłok malarskich (zabezpieczenie antykorozyjne) przewodów gazowych

              - Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokoły z oceny stanu technicznego osobno dla lokalu 
i osobno dla budynku, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 i Załączniku 3 do umowy.

              - Protokół z dokonanej oceny stanu technicznego instalacji podpisuję odpowiednio: jedna osoba posiadająca co najmniej uprawnienia dozorowe oraz jedna osoba posiadająca najmniej uprawnienia eksploatacyjne. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginał protokołu Zamawiającemu.

- Przegląd instalacji gazowych należy wykonać wg:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- Wytycznych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wykonania przeglądów instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Polską Normą PN-M-34507 z listopada 2002 roku i innymi obowiązującym przepisami.

# Załącznik nr 2

do umowy nr  ………………………  z dnia  …………………… r.

| HARMONOGRAM BUDYNKÓW DO PRZEGLĄDÓW INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ELBLĄGU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BUDYNKI MIESZKALNE |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Etap | Adres budynku | Ilość lokali w budynku | Ilość lokali do przeglądu | M-mieszkalny | PON | Uwagi |  |
|  |  |  |  |  | U-użytkowy |  |  |  |
| 1 | 2 tydzień od podpisania umowy | Freta 3 | 8 | 8 | M | II |  |  |
| 2 |  | Grochowska 20 | 7 | 7 | M | II |  |  |
| 3 |  | Grochowska 35 | 10 | 10 | M | II | lokal nr 9, 10 pustostan |  |
| 4 |  | Grochowska 35A | 12 | 12 | M | II | lokal nr 1, 9 pustostan |  |
| 5 |  | Orla 1 | 15 | 15 | M | II |  |  |
| 6 |  | Ostrołęcka 4 | 9 | 9 | M | II |  |  |
| 7 | 3 tydzień od podpisania umowy | Nowodworska 6 | 2 | 2 | M | II |  |  |
| 8 |  | Stawidłowa 25 | 5 | 5 | M | II |  |  |
| 9 |  | Panieńska 15 | 2 | 2 | M | II |  |  |
| 10 |  | Panieńska 16 | 6 | 4 | M | II | lokal nr 1,6 pustostan |  |
| 11 |  | Warszawska 99 | 4 | 4 | M | II |  |  |
| 12 |  | Tamka 9-10 | 20 | 20 | M | II | lokal nr 9/3,9/4,10/5,10/7,10/8 pustostan |  |
| 13 |  | Tamka 15 | 5 | 5 | M | II |  |  |
| 14 | 4 tydzień od podpisania umowy | Kos. Gdyńskich 46 | 6 | 6 | M | II |  |  |
| 15 |  | Traugutta 19 | 8 | 8 | M | II | lokal nr 1 i 2 scalone |  |
| 16 |  | Traugutta 33 | 20 | 18 | M | II | 2 klatki, lokal nr 13 ,16 brak gazu |  |
| 17 |  | 12 Lutego 10 | 3 | 3 | M | II |  |  |
| 18 |  | Mickiewicza 24a | 4 | 2 | M | II | lokal nr 4 i 1 pustostan |  |
| 19 | 5 tydzień od podpisania umowy | Widok 9 | 9 | 9 | M | II |  |  |
| 20 |  | Widok 12 | 10 | 9 | M | II | 4-brak inst gazowej, 1 - pustostan |  |
| 21 |  | Widok 8 | 8 | 8 | M | II |  |  |
| 22 |  | Polna 4 | 6 | 6 | M | II |  |  |
| 23 |  | Polna 12 | 4 | 4 | M | II |  |  |
| 24 |  | Polna 15 | 6 | 6 | M | II |  |  |
| 25 |  | Polna 16 | 3 | 3 | M | II |  |  |
| 26 | 6 tydzień od podpisania umowy | Fabryczna 10 | 2 | 2 | M | II |  |  |
| 27 |  | Fabryczna 25 | 13 | 13 | M | II |  |  |
| 28 |  | Hetmańska 38 | 6 | 6 | M | II |  |  |
| 29 |  | Hetmańska 41 | 5 | 5 | M | II | lokal nr 3 pustostan |  |
| 30 |  | Hetmańska 45 | 5 | 5 | M | II | lokal nr 5 pustostan |  |
| 31 | 7 tydzień od podpisania umowy | Narciarska 18 | 12 | 12 | M | II | lokal nr 3 pustostan |  |
| 32 |  | Malborska 58 | 2 | 2 | M | II |  |  |
| 33 |  | Malborska 65 | 1 | 1 | M | II |  |  |
| 34 |  | Malborska 75 | 3 | 3 | M | II | lokal nr 1 pustostan |  |
| 35 |  | Lotnicza 37 | 5 | 5 | M | II |  |  |
| 36 |  | Zw. Jaszczurczego 20 | 9 | 6 | M | II | lokal nr 1,8,9 bez gazu |  |
| 37 | 8 tydzień od podpisania umowy | Grunwaldzka 14 | 6 | 4 | M | II | lokal nr 4,5,6 pustostan |  |
| 38 |  | Grunwaldzka 81 | 7 | 7 | M | II | lokal nr 6 pustostan |  |
| 39 |  | Grunwaldzka 89 | 3 | 3 | M | II |  |  |
| 40 |  | Ogrodowa 1 | 6 | 5 | M | II | lokal nr 2 pustostan |  |
| 41 |  | Żeromskiego 4 | 4 | 4 | M | II |  |  |
| 42 |  | Żeromskiego 6 | 8 | 8 | M | II |  |  |
| 43 | 9 tydzień od podpisania umowy | Bema 25 | 6 | 6 | M | I | lokal nr 3 brak gazu |  |
| 44 |  | Browarna 22 | 7 | 6 | M | I | lokal nr 5 pustostan |  |
| 45 |  | Browarna 112-113 | 4 | 4 | M | I |  |  |
| 46 |  | Niska 25 | 9 | 9 | M | I | lokal nr 8 pustostan |  |
| 47 |  | Pływacka 1 | 7 | 7 | M | I | lokal nr 9 pustostan |  |
| 48 |  | Pływacka 1a | 13 | 13 | M | I |  |  |
| 49 |  | Jaśminowa 18 | 2 | 2 | M | I | lokal użytkowy i mieszkalny |  |
| 50 | 10 tydzień od podpisania umowy | Kwiatowa 3 | 13 | 11 | M | I | lokal nr 4 brak gazu, lokal nr 1, 5 i 10 pustostan |  |
| 51 |  | Piechoty 3 | 8 | 8 | M | I |  |  |
| 52 |  | Skwer Ofiar Spr. Elb. 1 | 4 | 2 | M | I | lokal nr 3 i 4 bez gazu |  |
| 53 |  | Teatralna 6 | 6 | 3 | M | I | lokal nr 3, 4 i 6 pustostan, lokal nr 1, 4 brak gazu |  |
| 54 |  | Ślepa 3a | 7 | 7 | M | I |  |  |
| 55 | 11 tydzień od podpisania umowy | Mazurska 21-21a | 8 | 8 | M | I |  |  |
| 56 |  | Pływacka 2 | 8 | 7 | M | I | lokal nr 2 i 8 pustostan |  |
| 57 |  | Robotnicza 10a | 6 | 5 | M | I |  |  |
| 58 |  | Robotnicza 91 | 9 | 6 | M | I | brak gazu: 2, 5, 6 i 9 |  |
| 59 |  | Płk. Dąbka 128 | 5 | 5 | M | I |  |  |
| 60 |  | Poprzeczna 26 | 7 | 7 | M | I |  |  |
| 61 |  | Żeglarska 24 | 4 | 2 | M | I | lokal nr 3 brak gazu |  |
| 62 | 12 tydzień od podpisania umowy | Częstochowska 11-13 | 5 | 5 | M | I |  |  |
| 63 |  | Częstochowska 38 | 4 | 4 | M | I |  |  |
| 64 |  | Poprzeczna 14 | 1 | 1 | M | I |  |  |
| 65 |  | Poprzeczna 29 | 1 | 1 | M | I |  |  |
| 66 |  | Krakusa 3 | 8 | 6 | M | I |  |  |
| 67 |  | Obr. Pokoju 7a | 7 | 7 | M | I |  |  |
| 68 | 13 tydzień od podpisania umowy | Browarna 2 | 10 | 9 | M | I | lokal nr 6 pustostan |  |
| 69 |  | Browarna 4 | 5 | 5 | M | I |  |  |
| 70 |  | Browarna 29 | 32 | 32 | M | I |  |  |
| 71 |  | Browarna 98 | 6 | 5 | M | I | lokal nr 3 pustostan |  |
| 72 |  | Niska 28 | 11 | 10 | M | I | lokal nr 6 pustostan |  |
| 73 |  | Robotnicza 160a | 3 | 3 | M | I |  |  |
| 74 | 14 tydzień od podpisania umowy | Górnośląska 7 | 13 | 13 | M | I |  |  |
| 75 |  | Kościuszki 22 | 4 | 4 | M | I | lokal nr 1 pustostan |  |
| 76 |  | Kościuszki 82 | 2 | 1 | M | I | lokal nr 2 pustostan |  |
| 77 |  | Królewiecka 117 | 8 | 8 | M | I | lokal nr 5a pustostan |  |
| 78 |  | Żeglarska 23 | 1 | 1 | M | I |  |  |
| 79 | 15 tydzień od podpisania umowy | Bema 33 | 10 | 9 | M | I | lokal nr 3 brak gazu |  |
| 80 |  | Obr. Pokoju 37 | 4 | 2 | M | I | lokal nr 1,3 pustostan |  |
| 81 |  | Płk. Dąbka 62 | 11 | 11 | M | I |  |  |
| 82 |  | Kwiatowa 2 | 13 | 12 | M | I | lokal nr 5 pustostan |  |
| 83 |  | Obr. Pokoju 15 | 8 | 8 | M | I |  |  |
| 84 |  | Obr. Pokoju 17-17a | 10 | 10 | M | I |  |  |
| 85 |  | Poprzeczna 17 | 10 | 10 | M | I |  |  |
| 86 |  | Robotnicza 51a | 6 | 6 | M | I |  |  |
| 87 | 16 tydzień od podpisania umowy | Stawidłowa 27 | 9 | 8 | M | II | 3-brak inst gazowej, 8 - pustostan |  |
| 88 |  | Mickiewicza 56 | 6 | 6 | M | II |  |  |
| 89 |  | Fabryczna 19 | 11 | 11 | M | II |  |  |
| 90 |  | Fabryczna 20 | 9 | 9 | M | II |  |  |
| 91 |  | Hetmańska 43 | 5 | 5 | M | II |  |  |
| 92 |  | Czerniakowska 10 | 9 | 9 | M | II |  |  |
| 93 |  | Czerniakowska 41 | 6 | 6 | M | II |  |  |
| 94 | 17 tydzień od podpisania umowy | Czerniakowska 14 | 10 | 10 | M | II |  |  |
| 95 |  | Czerniakowska 30 | 10 | 10 | M | II |  |  |
| 96 |  | Królewiecka 25 | 6 | 6 | M | II |  |  |
| 97 |  | Królewiecka 45 | 7 | 7 | M | II |  |  |
| 98 |  | Kos. Gdyńskich 54 | 10 | 10 | M | II | lokal nr 1 pustostan |  |
| 99 |  | Wyspiańskiego 27 | 7 | 6 | M | II | lokal nr 2 pustostan |  |
| 100 | 18 tydzień od podpisania umowy | Malborska 55 | 14 | 14 | M | II | lokal nr 12 pustostan |  |
| 101 |  | Malborska 61 | 14 | 14 | M | II |  |  |
| 102 |  | Malborska 63 | 9 | 9 | M | II | lokal nr 5 pustostan |  |
| 103 |  | Malborska 67 | 7 | 7 | M | II |  |  |
| 104 |  | Malborska 59 | 10 | 10 | M | II | lokal nr 6,8 pustostan |  |
| 105 |  | Malborska 77 | 9 | 9 | M | II | lokal nr 4,8,9 pustostan |  |
| 106 |  | Malborska 81 | 10 | 10 | M | II | lokal nr 7 pustostan |  |
| 107 | 19 tydzień od podpisania umowy | Zagonowa 5 | 11 | 11 | M | II |  |  |
| 108 |  | Zagonowa 14 | 9 | 9 | M | II |  |  |
| 109 |  | Stefczyka 5 | 9 | 9 | M | II |  |  |
| 110 |  | Stefczyka 6 | 5 | 5 | M | II |  |  |
| 111 |  | Stefczyka 1 | 9 | 9 | M | II | lokal nr 2 pustostan |  |
| 112 | 20 tydzień od podpisania umowy | Browarna 102 | 8 | 7 | M | I | lokal nr 2 pustostan |  |
| 113 |  | Browarna 104 | 4 | 4 | M | I |  |  |
| 114 |  | Browarna 108 | 14 | 14 | M | I |  |  |
| 115 |  | Dolna 14-15-16-17 | 28 | 20 | M | I | klatka nr 13 wyłączona z użytkowania, lokal 16/7 brak gazu |  |
| 116 |  | Kościuszki 32 | 9 | 9 | M | I |  |  |
| 117 |  | Królewiecka 103 | 10 | 6 | M | I | lokal nr 1,5,10 brak gazu; lokal nr 1 i 8 pustostan |  |
| 118 |  | Robotnicza 84 | 7 | 6 | M | I | lokal nr 4 brak gazu |  |
| 119 |  | Wiejska 32 | 9 | 9 | M | I |  |  |
| 120 | 21 tydzień od podpisania umowy | Grunwaldzka 87 | 4 | 4 | M | II |  |  |
| 121 |  | Grunwaldzka 79 | 7 | 7 | M | II |  |  |
| 122 |  | Grunwaldzka 91 | 14 | 13 | M | II | 3-brak inst gazowej, lokal nr 1 i 2 scalone |  |
| 123 |  | Grunwaldzka 101 | 13 | 13 | M | II | lokal nr 2 pustostan |  |
| 124 |  | Grunwaldzka 103 | 14 | 13 | M | II | 4-brak inst gazowej |  |
| 125 |  | Kościuszki 24 | 5 | 3 | M | I | lokal nr 1, 3, 4 i 5 pustostan |  |
| 126 |  | Kwiatowa 4 | 12 | 12 | M | I |  |  |
| 127 |  | Bema 52 | 4 | 3 | M | I | lokal nr 3 i 4 pustostan |  |
| 128 |  | Traugutta 66 | 12 | 6 | M | I | lokal nr 4,5 pustostan, lokal nr 6,9,10,11 – brak gazu |  |
|  |  |  | 1010 | 945 |  |  |  |  |
|  | BUDYNKI UŻYTKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 tydzień od podpisania umowy | Robotnicza 79 | 1 | 1 | U | I | budynek służby zdrowia |  |
|  |  |  |  |  |  |  | KER s.c. II piętro pokoje nr 329,330,331 |  |
| 2 | 22 tydzień od podpisania umowy | Bema 80 | 1 | 1 | U | I | budynek służby zdrowia |  |
|  |  |  |  |  |  |  | piwnica - odcinek od przyłącza do kotłowni |  |
| Lp. | Etap | Adres budynku | Ilość lokali w budynku | Ilość lokali do przeglądu | M-mieszkalny | PON | Uwagi |  |
|  |  |  |  |  | U-użytkowy |  |  |  |
| 1 | na indywidualne zlecenie | Krakusa 5 | 6 | 0 | M | I | budynek wysiedlony |  |
| 2 | na indywidualne zlecenie | Bema 41 | 6 | 0 | M | I | budynek wysiedlony |  |

* dni robocze – od poniedziałku do soboty włącznie

# Załącznik nr 3

do umowy nr  ………………………….  z dnia  ………… r.

# P R O T O K Ó Ł

# z przeglądu i badania instalacji gazowej od kurka głównego do układów pomiarowych

Adres  ................................................................................................ Nr budynku ............................................

Właściciel budynku 	– Gmina Miasto Elbląg

Zarządca 		– Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

- Liczba mieszkań: ................. liczba lokali użytkowych:  ..................   Liczba klatek schodowych: ....................

- liczba mieszkań z czynną instalacją gazową ……………….

- liczba lokali użytkowych z czynną instalacją gazową ……………………….

- liczba mieszkań z wyłączoną/lub brak instalacji gazowej ……………………………..

- liczba lokali użytkowych z  wyłączoną/lub brak instalacji gazowej ………………………….

- Liczba przyłączy do budynku:   .............................................

- Miejsce lokalizacji kurków głównych (ewentualne uwagi):

.................................................................................................................................................................

- Miejsce lokalizacji gazomierzy:

# .................................................................................................................................................................

- Ocena szczelności gazomierzy: .................................................................................................................................................................

- Ilość pionów:  .............................................

- Ocena pionów instalacji gazowej (sposób prowadzenia pionów): .................................................................................................................................................................

- Ocena rurociągów gazowych w piwnicach: .................................................................................................................................................................

- Szczelność instalacji gazowej: .................................................................................................................................................................

- Zgodność instalacji gazowej z przepisami: .................................................................................................................................................................

- Rodzaj gazu: .................................................................................................................................................................

- Uwagi i zalecenia pokontrolne: .................................................................................................................................................................

- Data następnego przeglądu: ..................................................

Kontroli dokonał - ………………………………………………

Data dokonania kontroli - …………………………………….

# Załącznik nr 4

do umowy nr  …………………….  z dnia  ……………………… r.

P R O T O K Ó Ł

przeglądu i badania szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych/użytkowych od układu pomiarowego        do urządzeń odbiorczych.

Adres .....................................................................

Lokator ..................................................................

Data przeglądu .......................................................

  - Zgodność instalacji gazowej z przepisami:  Z G O D N A / N I E Z G O D N A *

..............................................................................................................................................................

  - Szczelność instalacji oraz kuchenki gazowej: Z G O D N A / N I E Z G O D N A *

..............................................................................................................................................................

  - Szczelność połączeń z gazomierzem (w mieszkaniu): Z G O D N A / N I E Z G O D N A *

..............................................................................................................................................................

  - Ocena stanu technicznego instalacji gazowej i podłączonych urządzeń: Z G O D N A / N I E Z G O D N A *

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

ZALECENIA:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

# DOKONANA KONTROLA UJAWNIŁA, ŻE INSTALACJA GAZOWA:

# - JEST /NIE JEST*) BEZPIECZNA I NADAJE SIĘ / NIE NADAJE SIĘ DO UŻYTKOWANIA.

Podpisy komisji:

- Kontroli dokonał - ……………………………

- Podpis lokatora - ……………………………

# Załącznik nr 5

do umowy nr  ………………………….  z dnia  …………………… r.

Zbiorcze zestawienie robót dotyczące wykonanych przeglądów instalacji gazowych

w lokach i częściach wspólnych

| L.p. | Nr ewid. budynku | Adres | Cena Jednostkowa netto (zł/lokal) | Ilość lokali, w których wykonano przegląd | Wartość netto (zł/budynek) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem: |  |  |  |

Wykonawca

……………………………………

(pieczątka i podpis)

Inspektor Nadzoru

.………………………………………..

(pieczątka i podpis)

# Załącznik nr 6

do umowy nr  …………………..  z dnia  …………………… r.

Elbląg dnia ……………………...r.

Pan/Pani ……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

NAKAZ USUNIĘCIA USTEREK

W wyniku przeprowadzonej okresowej kontroli instalacji gazowej i zamontowanych urządzeń odbiorczych 
w zajmowanym lokalu mieszkalnym/ użytkowym stwierdzono następujące nieprawidłowości, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, których obciążają koszty usunięcia usterek – art. 6b ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

- Na odcinku instalacji pomiędzy kurkiem odcinającym a przyborem gazowym ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W funkcjonowaniu i ze względu na stan techniczny kuchenki gazowej ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W funkcjonowaniu i ze względu na stan techniczny gazowego podgrzewacza wody, kotła, piecyka …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Inne nieprawidłowości wymagające naprawy ………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym nakazuje się w trybie pilnym usunąć wyżej wymienione nieprawidłowości 
i dostarczyć do właściwego  Punktu Obsługi Najemców pisemne  oświadczenie o usunięciu w/w usterek.

Do czasu usunięcia nieprawidłowości zakazuje się eksploatacji urządzenia gazowego.

W przypadku nie wywiązania się z powyższego w wyznaczonym terminie Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu wystąpi do Zakładu Gazowniczego o odcięcie dostawy gazu na koszt użytkownika.

...................................................		            			  ........................................................

kontroli dokonał		                                            	      podpis lokatora/użytkownika