Projekt UMOWY

W dniu **……………..** **r.** w Urzędzie Miasta i Gminy w Bieżuniu pomiędzy **Gminą Bieżuń ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń, NIP 511 026 52 45** zwaną dalej **„Zamawiającym”** reprezentowaną przez:

**Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń – Pana Andrzeja Sztybora**

**przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bieżuń – Pani Katarzyny Budzich**

a

**…………………………………………………..**

**………………………………………………….**

reprezentowanym przez:

**……………………………………………….**

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320) – dalej „ustawa Pzp” – w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:. **Remonty cząstkowe ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Bieżuń w roku 2025.**

2. Zakres zadania obejmuje prace naprawcze nawierzchni drogowych, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w zależności od potrzeb, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w zleceniu.

3. Formularz oferty przetargowej stanowi załącznik do niniejszej umowy .

**§ 2**

1. Terminy rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się **od dnia podpisania umowy.**

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zlecenia cząstkowego – wg terminu określonego w zleceniu cząstkowym.

3. Termin przystąpienia do realizacji poszczególnych remontów cząstkowych – do ……….dni *(termin określony w ofercie wykonawcy)* od momentu przekazania zlecenia.

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot **umowy w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy.**

**§ 3**

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ustala się na podstawie cen jednostkowych brutto określonych w ofercie przetargowej - w formularzu ofertowym Wykonawcy:
2. ***Uzupełnienie i nawożenie dróg gruntowych mieszanką kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm (wraz z transportem oraz mechanicznym profilowaniem dróg równiarką) ……………. zł brutto/tonę***
3. ***Uzupełnienie i nawożenie dróg gruntowych żwirem frakcjonowanym o frakcji 16 ÷ 31,5 mm, mogący zawierać niewielki ilości glinki (2-3%) (wraz z transportem oraz mechanicznym profilowaniem dróg równiarką) ……………………….. zł brutto/tonę***
4. ***Uzupełnienie i nawożenie dróg gruntowych kruszywem kamiennym łamanym o frakcji 0 ÷ 31,5 mm (wraz z transportem bez pracy równiarki)………………. zł brutto /tonę***
5. ***Uzupełnienie i nawożenie dróg gruntowych żwirem frakcjonowanym o frakcji 16 ÷ 31,5 mm mogącym zawierać niewielkie ilości glinki (2-3%) (wraz z transportem bez pracy równiarki) …………… zł brutto /tonę***
6. ***Praca równiarki……………….. zł brutto /godzinę***
7. Ceny jednostkowe zawierają podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów.
8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę obliczoną jako iloczyn wykonanego zakresu rzeczowego i oferowanej ceny jednostkowej określonej w § 3 ust. 1 umowy.
9. **Łączna wartość umowy zgodnie z przedstawioną ofertą stanowi kwotę brutto …………………………………….. zł.**
10. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty wskazanej w § 3 ust. 4.

**§ 4**

1. W ramach wszystkich robót Wykonawca zobowiązany jest między innymi do zabezpieczenia robót poprzez prawidłowe tymczasowe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Wszyscy pracownicy biorący udział w robotach muszą być przeszkoleni pod względem BHP. Cena oferty uwzględnia koszty związane z zabezpieczeniem robót (oznakowaniem robót).
2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymywać w toku wykonywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu i odpowiada za wszystkie szkody powstałe z tego tytułu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
6. **Dostarczone na drogę kruszywo bądź żwir powinny być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości na całym odcinku nawożonej drogi.**
7. Zamawiający stosowanie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465 z późn. zm.) tj. obsługa równiarki.
8. Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy będzie uprawniony do kontroli żądania od wykonawcy i podwykonawców przedstawienia dowodów zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności na podstawie stosunku pracy. W celu weryfikacji zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, Zamawiający może żądać we wskazanym przez Zamawiającego terminie, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Zamawiający może żądać także w wyznaczonym terminie innych dokumentów zawierających dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Zamawiający w celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umów o pracę ma prawo żądać informacji i dokonywać oględzin w trakcie realizacji zadania wynikającego z umowy w obecności przedstawiciela Wykonawcy lub podwykonawcy, do uczestnictwa w których Wykonawca lub podwykonawca są zobowiązani.

**§ 5**

1. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego dokumentu potwierdzającego pochodzenie i jakość dostarczanego kruszywa i żwiru przed każdą dostawą.
2. Przed każdą dostawą wynikającą ze zlecenia cząstkowego przekazanego pisemnie lub elektronicznie przez Zamawiającego, Wykonawca winien przedłożyć świadectwa jakości - atesty, celem ich weryfikacji i oceny.
3. **W przypadku pojawienia się wątpliwości ze strony Zamawiającego co do jakości kruszywa kamiennego łamanego lub żwiru – Zamawiający ma prawo na koszt wykonawcy wykonania badania jakości dostarczonego materiału. W sytuacji stwierdzenia niezgodności dostarczonego materiału z opisem przedmiotu zamówienia w umowie Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym i naliczy karę w wysokości 10 % łącznej wartości umowy określonej w § 3 ust. 4 umowy.**
4. Niezwłocznie po zrealizowaniu każdego zlecenia Zamawiający i Wykonawca podpisują dokument WZ/dowód dostawy **(wskazujący liczbę ton kruszywa/żwiru)** oraz protokół odbioru remontów cząstkowych, który jest podstawą do wystawienia faktury częściowej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego ważenia dostarczanego materiału. Koszty ważenia pokrywa Wykonawca.

**§ 6**

1. Płatność nastąpi po zakończeniu poszczególnych remontów, podpisaniu dokumentu WZ/dowodu dostawy oraz protokołu odbioru remontów częściowych przez Zamawiającego i Wykonawcę, wystawieniu faktur częściowych w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilości dni tego opóźnienia oraz oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żądanych roszczeń z tytułu umów.

**§ 7**

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1. Udzielanie zleceń cząstkowych w formie pisemnej lub elektronicznej z określeniem ich zakresu, miejsca i terminu wykonania.
2. Zamawiający ustali z wykonawcą zakres prac ze wskazaniem elementów naprawianych.
3. Uczestniczenie w konsultacjach, które okażą się niezbędne do zapewnienia właściwego wykonania umowy.
4. Dokonanie odbioru robót poszczególnych remontów.

**§ 8**

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia i ofertą, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno – budowlanymi i polskimi normami.
2. Zapewnienie ciągłego nadzorowania realizacji poszczególnych zleceń.
3. Kierownikiem prac będzie ………………………………………..
4. Przygotowanie przedmiotu umowy do odbioru końcowego wraz z udokumentowaniem ilości, jakości i kompletności robót oraz odpowiednich wykazów użytych materiałów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wszystkich rygorów wynikających z przepisów BHP.
6. W czasie trwania realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ład i porządek, a także zobowiązuje się do właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz na swój koszt oznakowania prowadzonych prac w pasie drogowym na czas ich trwania.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu powodować utrudnienia i nie zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.
8. Za powstałe wypadki i szkody wynikłe z nieprawidłowego prowadzenia i oznakowania frontu prac, bądź ich zaniechania pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie ze sztuką budowlaną, w taki sposób by ona wnosiła poprawę stanu technicznego naprawianych dróg.

.

**§ 9**

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi na rzecz zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto tj. kwotę ………… zł (słownie: …………………./100) w formie ………………………………….

2. Strony postanawiają, że **wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy** **zostanie zwolniona po wykonaniu i odbiorze końcowym wszystkich robót w terminie 30 dni po ich dokonaniu.**

**§ 10**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu projektu umowy   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, która nie spełnia wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej   
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia, która nie spełnia wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej   
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany o wartości umowy powyżej 50.000 zł

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

7. W przypadku uchylania się przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
2. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

a) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi i kar umownych.

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy .

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

**§ 11**

1. Strony ustaliły kary umowne z następujących tytułów i podanych wysokościach:

a/ W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, jest on zobowiązany zapłać Zamawiającemu tytułem odszkodowania karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości umowy określonej w § 3 ust. 4 umowy.

b/ W przypadku zwłoki w realizacji cząstkowego zlecenia powyżej czasu wskazanego w zleceniu cząstkowym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% łącznej wartości umowy określonej w § 3 ust. 4 umowy za każdy dzień zwłoki.

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy bez należytej staranności, nie zachowuje warunków technologicznych wykonywania usługi, narusza przepisy dotyczące oznakowania w pasie drogowym na czas trwania realizacji zadania lub nie wykonuje umowy Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć karę w wysokości 10% łącznej wartości umowy określonej w § 3 ust. 4 umowy.
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) z tytułu każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy

b) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 000 zł.

c) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 000 zł.

d) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5 000 zł.

e) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę czynności, o której mowa w § 4 ust. 6 umowy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu i liczby osób niespełniających wymogu.

f) za opóźnienie w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 4 ust. 7 umowy – w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 4 umowy, za każdy dzień zwłoki.

1. Maksymalna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 20% kwoty brutto umowy.
2. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z jakichkolwiek należności przysługujących wykonawcy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wyłączeniem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie od nałożonych kar umownych.

**§ 12**

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT)

3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po uprzedniej akceptacji zamawiającego. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej niezwłocznie od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach:

a) wstrzymanie realizacji umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

b) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę

c) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami SWZ

d) działania siły wyższej, np. wojna, pandemia, klęska żywiołowa, trzęsienia ziemi, huragany, atak terroryzmu - o czas działania siły wyższej

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

5. Ponadto zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy – zgodnie z art. 455 ustawy Pzp zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy.

**§ 13**

Wykonawca oświadcza, że wobec Pełnomocnika Wykonawcy, osób fizycznych wskazanych w umowie, osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy, osób fizycznych działających w imieniu podmiotów trzecich, udostępniających zasoby w ramach realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 22 a Pzp, osób fizycznych działających w imieniu podwykonawców realizujących część przedmiotu umowy lub innych osób fizycznych – wykonujących lub które będą wykonywać czynności związane z realizacją przedmiotowej umowy, wykonał obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1)

**§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

**§ 15**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**§ 16**

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

1. Specyfikacja warunków zamówienia
2. Oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
3. Klauzula RODO

Z A M A W I A J Ą C Y : W Y K O N A W C A :

1. .................................................. 1. ................................................

2. .................................................. 2. .................................................

Załącznik nr 1 do umowy Nr ……………………………….

**Klauzula informacyjna**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń
2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bieżuniu można się skontaktować poprzez email: [iod@biezun.pl](mailto:iod@biezun.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie :
4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
5. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy,
6. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Administratorem, gdy stroną umowy jest inny podmiot a Państwo jesteście osobą podaną do kontaktu/reprezentacji w celu zawarcia i /lub realizacji tej umowy.
7. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” . Państwa dane osobowe będą także udostępnione na podstawie przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r ( Dz. U z 2001 r. nr 112, poz. 1198) . Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być także współpracujące z nami firmy (w tym, informatyczne, zajmujące się obsługą m.in. platformy E – zamawiający - na podstawie zawartych umów powierzenia), a także uprawnione do tego odpowiednie organy, jednostki administracyjne i urzędy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
9. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
10. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
11. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących\*;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp **\*\*** oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników zgodnie z przepisami art. 76 Ustawy Pzp.
* na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

1. Państwa dane co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich.

***\* Wyjaśnienie:*** *W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania   
o udzielenie zamówienia.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *W oparciu o przepisy art. 19.2. Ustawy Pzp -* ***s****korzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustaw oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\*Wyjaśnienie:*** *Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych   
w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 – w oparciu o przepisy art. 74.3. Ustawy Pzp.*