Załącznik nr 5

-Projekt umowy-

Umowa nr RZp.271.4.…2025

zawarta w dniu … …………… 2025 roku w Gniewkowie pomiędzy:

Gminą Gniewkowo mającą siedzibę przy ul. 17- stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, NIP 556-25-63-314

reprezentowaną przez Burmistrza Gniewkowa		- Ilonę Wodniak- Kuraszkiewicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy			- Wioletty Kucharskiej

zwaną dalej Zamawiającym

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

…………….. z siedzibą w……….. przy ulicy…………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………,NIP ………………, REGON ………..,

reprezentowanym przez:

…………………..

zwanego w dalszej części Wykonawcą,

(w przypadku osoby fizycznej przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko)

………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………, z siedzibą w……….. przy ulicy………….,NIP ………………, REGON ………..,

zwanego w dalszej części Wykonawcą

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy osiedlu 700-lecia i dr. Jana Dreckiego w Gniewkowie” na podstawie zarządzenia nr 52/2020 Burmistrza Gniewkowa z dnia 4 marca 2020r r. – w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 euro ze zm. w związku z treścią art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

§ 1

Przedmiot umowy warunki ogólne

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy osiedlu 700-lecia i dr. Jana Dreckiego w Gniewkowie (zwana dalej „Dokumentacją”) wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniewkowo oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych decyzji, zaświadczeń, opinii i uzgodnień, na podstawie których możliwe będzie wykonanie robót budowlanych, w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy.

- Zagospodarowanie terenu ma objąć swoim zakresem 3 działki: nr 478/41 (wł. Gmina Gniewkowo), 566/27 (wł. Gmina Gniewkowo), 319/27 (wł. Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste Gmina Gniewkowo), gdzie przewidziano zaprojektowanie nowego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną, kompleksowe oczyszczenie stawku wraz z budową nowego mostku z trwałego materiału kompozytowego, zaprojektowanie nowych alei, oświetlenia, nasadzeń i montaż małej architektury.

- Dokumentacja, którą Wykonawca przyjął do wykonania, obejmuje:

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (jeśli będzie konieczne),

- uzyskanie niezbędnych warunków technicznych od gestorów sieci oraz innych jednostek koniecznych do wykonania przedmiotowego zadania,

- obsługę geodezyjną, pozyskanie map do celów projektowych,

- koncepcję architektoniczno-budowlaną wraz z wizualizacją - opracowanie w 2 egz., która będzie podlegać konsultacjom społecznym z mieszkańcami. Wykonawca lub autorzy koncepcji powinni osobiście uczestniczyć w konsultacjach,

- projekt budowlany wszystkich niezbędnych branż: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny - opracowanie w 3 egz.

- projekt wykonawczy wszystkich niezbędnych branż - opracowanie w 2 egz.,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich niezbędnych branż - opracowanie w 1 egz.,

- informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - opracowanie w 1 egz.,

- kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy oraz zbiorcze zestawienie kosztów - opracowanie w 1 egz.,

- przedmiar robót - opracowanie w 1 egz.,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- przeniesienie autorskich praw majątkowych.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest również reprezentowanie Zamawiającego i uzyskanie w jego imieniu wszelkich wymaganych decyzji, zaświadczeń, opinii i uzgodnień, na podstawie których możliwe będzie wykonanie robót budowlanych, w tym m.in.: uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wszelkie wymagane dokumenty należy uzyskać w terminie umownym. W przypadku odmowy wydania decyzji lub złożenia jakichkolwiek uwag przez organ wydający decyzję, bądź w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia uwag organu i ewentualnego ponownego złożenia wniosku bądź jego uzupełnienia.

- Oprócz formy papierowej, o której mowa w ust. 3 należy Zamawiającemu podczas odbioru końcowego dostarczyć kompletną dokumentację projektową w formie elektronicznej - 1 szt. CD/DVD - zawierającą wszystkie składowe przedmiotu umowy, w tym pliki w wersji edytowalnej oraz pdf:

- część rysunkowa - dane zapisane dla programu AutoCAD w formacie „*.dwg” oraz dane w formacie „*.pdf”,

- kosztorysy inwestorskie, ofertowe i przedmiary robót (komplet) - dane zapisane dla edycji przez program NORMA w pliku o formacie „*.ath” oraz dane w formacie „*.pdf”

- specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót dla każdej z branż, opisy techniczne projektu oraz inne dokumenty wyrażone w formie tekstu – dane zapisane dla edycji programu MS OFFICE WORD zapisane w formacie „*.doc” lub „*.docx” oraz dane w formacie „ *.pdf”.

§2

Przedmiot umowy - warunki szczególne

- Przy opracowaniu poszczególnych części dokumentacji projektowej należy uwzględnić następujące zalecenia:

- projekt budowlany powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu umowy i niezbędne do zrealizowania zadania. Projekt powinien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wykonany został zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt powinien zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe umożliwiające złożenie przez Wykonawcę wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy. Dokumentację należy przygotować na aktualnych mapach do celów projektowych. Uzyskanie mapy do celów projektowych jest obowiązkiem Wykonawcy. Sporządzenie projektu obejmuję między innymi:

- pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów oraz map ewidencyjnych gruntów potwierdzonych przez odpowiedni organ kartograficzny. Na podstawie wypisów oraz map należy sporządzić „wykaz działek, na których zlokalizowana jest inwestycja” wg wzoru który zawiera minimum: lp., nr działki, obręb, gminę, właściciela, oraz charakter władania/własności,

- uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci np. na usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego i naziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Projekt Wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U., poz. 2454).

- Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U., poz. 2458). Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca dokona aktualizacji w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego.

- Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr i wydawca katalogu, nr tablicy i kolumny) opracowany na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U., poz. 2454).

- Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny być sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U., poz. 2454).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów, a w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U., poz. 2454),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U., poz. 2458),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

- oraz wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.

- Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie:

- że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- że przedłożona dokumentacja w wersji elektronicznej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, kosztorys, przedmiar, specyfikacje techniczne oraz dokumenty formalno-prawne) jest zgodna z wersją papierową,

- że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,

- o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych.

- Do czasu zakończenia realizacji inwestycji (robót budowlanych) Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w opracowaniach projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy wynikających z niezachowania wymagań określonych w umowie. Z tytułu usuwania powyższych wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową lub konieczności wykonania zmian w dokumentacji wynikających z braku projektu istniejącego obiektu oraz braku możliwości wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego, wszelkie koszty związane z powyższym poniesie Wykonawca.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności w trakcie wykonywania projektu Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym uzgodnień co do sposobu realizacji umowy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest także uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejsze zamówienie (dokumentację projektową), w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie zmian dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie postępowania o udziale zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację będącą przedmiotem umowy w sposób zapewniający Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona:

- w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty na wykonanie robót budowlanych;

- w sposób, który nie doprowadzi do utrudnienia uczciwej konkurencji – w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm i aprobat, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dostawcę, producenta, bądź importera, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, dostawców, producentów, importerów lub produktów; wyjątek – elementy projektowanych robót budowlanych, poszczególne procesy, wyroby budowlane, urządzenia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dostawcę, producenta, bądź importera tylko w takiej sytuacji, w której Projektant nie jest w stanie opisać danego elementu, procesu, wyrobu, urządzenia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą każdorazowo wyrazy „lub równoważny”; jeżeli Projektant zastosował sposób opisu z poprzedniego zdania, jest zobowiązany wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności – w postaci tabeli kryteriów równoważności, dołączonych do STWiOR.

- tak by zawarty był w niej dokładny opis przedmiotu projektu (projektowane roboty budowlane, obiekt budowlany) z zastosowaniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

- Ponadto roboty budowlane, obiekt budowlany, wyroby, urządzenia będące przedmiotem dokumentacji projektowej, należy zaprojektować zgodnie z art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych, mówiącym m.in. o odniesieniach do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, referencji technicznych, a także o dopuszczeniu odwołania do dokumentów równoważnych w tym zakresie.

- Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych.

- Dane do opracowania dokumentacji, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do jej sporządzenia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące opracowań oraz ma prawo wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby projekt był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem powinna uwzględniać potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, która zapewnia pełne uczestnictwo w życiu społecznym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych. Koncepcja ta oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

- Przyjęte rozwiązania określone w dokumentacji projektowej muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i odpowiadać wiedzy technicznej, obowiązującym polskim normom i normom branżowym przenoszącym normy europejskie i przepisom techniczno-budowlanym.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: … zł netto + podatek …%VAT tj. … zł co daję łącznie  … zł brutto.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. Wynagrodzenie płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru wykonanych prac projektowych, o którym mowa w §7 ust. 7.

- Fakturę należy wystawić na: GMINA GNIEWKOWO(NIP 556-25-63-314), ul. 17- stycznia 11; 
88-140 Gniewkowo.

- Fakturę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 4

Terminy

- Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy.

- Przedmiot umowy – dokumentacja projektowa, zostanie wykonany w terminie do 30.11.2025 r.

- Termin o którym mowa w ust. 2 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie projektu łącznie 
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych, decyzji w zakresie wynikającym z właściwych przepisów.

- Termin, o którym mowa w ust. 2 zostaje zachowany, jeżeli Wykonawca w ww. terminie przekaże zamawiającemu dokumentację projektową wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz ostateczną i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę i/lub skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

§ 5

Osoba do kontaktu

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Magdalena Arczyńska, e-mail: arczynska@gniewkowo.com.pl, tel. 52 354 30 39

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: … tel. … e-mail …

- Wymienione osoby są uprawnione do nadzoru, koordynacji i kierowania realizacją przedmiotu umowy oraz sporządzenia protokołu odbioru robót.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-2 nie stanowi zmiany umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nr telefonu.

§ 6

Obowiązki stron

- Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się w terminie nieprzekraczającym 7 dni do udzielania pisemnej odpowiedzi na składane zapytania dotyczące wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać raz w miesiącu raport dotyczący przedmiotu umowy. Powyższy raport musi zawierać szczegółowy stan zaawansowania prac oraz plany na kolejny miesiąc/miesiące.

- Raport o którym mowa w ust 3, Wykonawca prześle e-mailem na adres arczynska@gniewkowo.com.pl

- Powyższy raport należy przesyłać co miesiąc tj. do każdego 5-ego dnia miesiąca, licząc od kolejnego miesiąca  po miesiącu zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza 5-cio dniowe opóźnienie.

- W przypadku podjęcia wątpliwości przez Zamawiającego co do stanu zaawansowania prac opisanych w raporcie, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy potwierdzenia wykonania powyższych prac (np. zażądać przedstawienia dokumentów dotyczących wykonania powyższej czynności itp.).

- W przypadku zaistnienia okoliczności powodującej konieczność rozszerzenia umowy Zamawiający jest zobowiązany wydać pisemne polecenie Wykonawcy o rozszerzeniu przedmiotu umowy.

- Wydanie przez Zamawiającego polecenia nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany- na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót oraz wynagrodzenia.

- W czasie realizacji przedmiotu umowy będą organizowane spotkania.

- Zamawiający przewiduje następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

- Konsultacje społeczne w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie – zgodnie z Uchwałą Nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniewkowo. Przynajmniej 1 spotkanie dla mieszkańców Gminy Gniewkowo, podczas którego zostaną zaprezentowane wstępne wizualizacje i koncepcje zagospodarowania całego terenu. 
Do Wykonawcy należy zorganizowanie ww. konsultacji z udziałem Zamawiającego, zainteresowanych instytucji, podmiotów lub organizacji oraz mieszkańców, zebranie uwag zgłoszonych podczas konsultacji i ich uwzględnienie podczas sporządzenia dokumentacji projektowej. Celem łatwiejszego przedstawienia proponowanych rozwiązań koncepcyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania prezentacji multimedialnej.

- Spotkania w siedzibie Zamawiającego – wg potrzeb, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

- prezentacja przez Wykonawcę postępu wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień związanych z koordynacją dokumentacji projektowej),

- prezentacja przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań projektowych - omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający,

- omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,

- uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania,

- Spotkania robocze – spotkania poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i  Wykonawcy, oraz innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień 
i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywają się z inicjatywy Wykonawcy, zainteresowanej strony lub Zamawiającego. Zamawiający może zażądać 
od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość 
i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli opracowań projektowanych niezależnemu Wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących; prac pomiarowych 
i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. 
Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Zamawiający natychmiast wstrzyma prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.

- Spotkanie przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnych do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu- przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego, którego celem jest prezentacja przez Wykonawcę ostatecznej wersji dokumentacji projektowej oraz jej akceptacja przez Zamawiającego.

- Wykonawca na każdym etapie prac zobowiązany jest do uzgodnień zakresu prac 
z Zamawiającym.

- Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych.

§ 7

Procedura przekazania i odbioru przedmiotu umowy

- Strony uzgadniają, że dokumentacja wykonana przez Wykonawcę będzie przedmiotem odbioru końcowego.

- Strony uzgadniają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym.

- Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru możliwe jest po wykonaniu wszelkich czynności uwzględnionych w ramach przedmiotu umowy oraz dotyczy zakończenia prac oraz pozostałych zobowiązań i ciąży ono na Wykonawcy.

- Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie. Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane, oprawione i ponumerowane.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przedmiot umowy, w ilościach zgodnie z §1 ust. 3 oraz ust. 5 (z uwzględnieniem dokumentacji przekazanej do właściwego organu, celem uzyskania decyzji administracyjnych) wraz z ostateczną i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę i/lub skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz oświadczeniem Projektanta, że Przedmiot umowy został opracowany zgodnie z umową, jest kompletny ze względu na cel, któremu ma służyć.

- Po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający przystępuje do sprawdzenia ilości dostarczonych egzemplarzy zgodnie z wymaganiami §1 ust. 3 oraz ust. 5.

- Termin realizacji przedmiotu umowy zostanie zachowany, jeżeli w terminie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca i Zamawiający podpiszą protokół odbioru końcowego.

- Protokół odbioru zostanie sporządzony przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach (1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy).

- Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru, jeżeli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 5.

- Podpisany przez obie strony protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany Przedmiot umowy.

- Odebranie projektu nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania umowy.

§ 8

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy - licząc od terminu określonego w § 4 ust. 2,

- w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub usunięciu wad bądź błędów projektowych, w okresie gwarancji i rękojmi - licząc od terminu określonego w § 10 ust. 3,

- w wysokości 500 zł za każdy brak dostarczenia raportu miesięcznego, o którym mowa w § 6 ust. 3.

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu do Zamawiającego raportu miesięcznego, o którym mowa w § 6 ust. 3, licząc od daty określonej w § 6 ust. 5 (nie wliczając 5-cio dniowego dopuszczalnego opóźnienia).

- w wysokości 1000 zł za brak udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane na etapie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2,

- w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi o których mowa w § 10 ust 5.

- w wysokości 1000 zł za każde nieprzybycie na spotkanie, o którym mowa w § 6 ust 9.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % wartości umowy (wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.1).

- Kary umowne są natychmiast wymagalne.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 7, kary umowne i inne należności wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§9

Gwarancja jakości, rękojmia

- Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonaną usługę wynosi 36 miesięcy od daty przyjęcia dokumentacji- podpisania protokołu odbioru.

§10

Obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancji jakości

- Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi w ramach wynagrodzenia ma obowiązek do:

- usuwania w toku realizacji robót budowlanych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących szczegółów dokumentacji w przypadku jej niekompletności,

- udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane na etapie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie opracowanych dokumentacji projektowych,

- wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- udziału w naradach technicznych, przyjmując, że liczba pobytów projektantów na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru (Zamawiający zakłada do 3 spotkań w okresie realizacji robót budowlanych),

- O wszelkich ujawnionych w trakcie trwania gwarancji i rękojmi wadach dokumentacji projektowej Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie (w tym pocztą elektroniczną).

- Wykonawca zawiadomiony na podstawie ust. 2 zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad i uwzględnienia uwag wniesionych przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wadach.

- W przypadku nieusunięcia wady dokumentacji projektowej w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powierzenie usunięcia wad w takim przypadku nie będzie umniejszać praw Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej za zwłokę w usunięciu wad. Wykonawca oświadcza, że powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi, nie będzie stanowiło jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich Wykonawcy i nie będzie rodziło jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Wyjaśnienia i odpowiedzi o których mowa w ust 1 pkt 2) Wykonawca udziela niezwłocznie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 godziny od terminu wysłania zapytań.

- W przypadku ujawnienia w trakcje realizacji inwestycji wad projektowych lub obmiarowych w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie projektowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty robót budowlanych wynikające z ujawnionych wad.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

§11

Nadzór autorski

- Wykonawca ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o sporządzoną dokumentację.

- Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

- stwierdzenie w toku realizacji inwestycji zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego oraz do wykonania prac projektowo – kosztorysowych, związanych z koniecznością realizacji robót dodatkowych,

- uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłaszanych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego zgłoszenia,

- udział Wykonawcy w komisjach i naradach technicznych,

- opiniowanie zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót pod względem ich istotności zgodnie z Prawem budowlanym w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

- Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych, na każde pisemne (w tym przesłane pocztą elektroniczną) lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na dwa dni robocze przed terminem spotkania na budowie. Wykonawca zobowiązuje się w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu na budowie stawić się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 
w przypadku:

- dwukrotnego braku dostarczenia raportu, o którym mowa w § 6 ust. 3.,

- braku postępu prac, o czym będzie świadczyć dostarczenie przez Wykonawcę dwa razy 
z rzędu raportu, o którym mowa w § 6 ust. 3 o takim samym stanie zaawansowania prac,

- braku potwierdzenia przez Wykonawcę zaawansowania prac, o których mowa w § 6 ust. 6 wpisanych do raportu,

- przerwania prac objętych przedmiotem umowy bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuowania ich pomimo wezwania do realizacji przekazanego przez Zamawiającego,

- gdy okres zwłoki Wykonawcy w przekazaniu dokumentacji projektowej przekroczy co najmniej 14 dni,

- Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w postanowieniach umowy,

- zamiaru ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o wskazanych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1, 2 Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań dokumentacji według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do Zamawiającego,

- W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w ppkt. 1) Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań dokumentacji wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania dokumentacji. Protokół inwentaryzacji opracowań dokumentacji stanowić będzie podstawę do wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań dokumentacji do odbioru końcowego.

- Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy, po protokolarnym przekazaniu i odbiorze zakończonej części dokumentacji.

§ 13

Zmiany do umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu.

- Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

    - Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

- siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: stan epidemii, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne).

- przedłużania się: procedur uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień branżowych, opinii do wydania których właściwe podmioty zobowiązane są na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z winy Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian do przedstawionych przez Wykonawcę opracowań, koncepcji, w trakcie realizacji warunkujących przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub wstrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy lub zmiany przewidywanego okresu realizacji inwestycji lub wstrzymanie, przerwa w realizacji inwestycji, lub odstąpienie Zamawiającego od realizacji inwestycji. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia;

- konieczności wykonania dodatkowych opracowań, usług projektowych;

- opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez Zamawiającego lub dającej się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy bądź Podmiotowi działającemu za zgodą Zamawiającego;

- zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy.

    - Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:

- zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców, którzy zadeklarowali w ofercie, iż nie są płatnikami podatku VAT,

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy,

- zlecenia Wykonawcy dodatkowych usług projektowych nieobjętych podstawowym zakresem przedmiotu umowy, w zakresie do 20 % wartości wynagrodzenia.

    - Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego,

    - Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą 
w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

- Zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez tę osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Wykonawcy - winno nastąpić w formie aneksu do umowy.

- Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

§ 14

Majątkowe prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia,  określonego w § 3 Umowy wykonawca:

- przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzenie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnienie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- reemisja,

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

- wprowadzanie, zmian, skrótów,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez z niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku przeniesienia przez osoby trzecie 
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających 
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach materialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami.

- W przypadku, w którym w wyniku: nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie; lub (i) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej lub (i) wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie.

- W każdym przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa, wskazane w ust. 1-6 niniejszego paragrafu.

§ 15

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy są zobowiązane do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ochrony danych osobowych.

- Wykonawca oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy przedmiocie niniejszej umowy są zobowiązane stosować środki techniczne i organizacyjne Zamawiającego zapewniające ochronę przetwarzanych przez Zamawiającego danych osobowych.

- Wykonawca oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które mogłyby powziąć w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku naruszenia przepisów RODO lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zamawiający, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek należności, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu poniesione z tego tytułu wszelkie koszty.

§ 16

            - Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane 
w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej:

- dla Wykonawcy: ………………………

- dla Zamawiającego: Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

Z zastrzeżeniem, że strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron  z wyłączeniem oświadczeń o charakterze materialnoprawnym, na adres: e-mail Zamawiającego: urzad@gniewkowo.com.pl i adres e-mail Wykonawcy: ……… ze skutkiem na dzień otrzymania poczty e-mail przez strony pod warunkiem, że zostanie ona otrzymana przez Zamawiającego:- poniedziałek, środa, czwartek - do godz. 15:00

- wtorek - do godz. 16:00

- piątek - do godz. 14:00

i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.

            - Wszelkie oświadczenia o charakterze materialnoprawnym strony zobowiązują się do doręczania listem.

            - Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia o zmianie adresu dla doręczeń.

            - Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku.

§  17

- Integralną częścią umowy jest treść zapytania ofertowego znak RZp.271.2.4.2025 wraz 
z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 
w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Ewentualne spory powstałe w związku z niniejszą umową rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

Zamawiający							Wykonawca