#### Załącznik Nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa NR ......./I/2025

zawarta dnia .......................... w Wysokiem Mazowieckiem pomiędzy:

Powiatem Wysokomazowieckim

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A

NIP 722-160-00-38

Zarządem Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8

reprezentowanym przez:

1. Marcin Korcz - Dyrektor ZDP

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

.....................................................................

………………………………….…………

…………………………………………….

reprezentowanym przez:

1. .................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Motto wstępne

Stosownie do treści art. 431 ustawy Pzp  Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu      o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym,  na podst. art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ronda w ciągu drogi powiatowej Nr 2077B w miejscowości Klukowo – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji zamówienia zostały określone w SWZ                   i Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU).

3. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami przy wykorzystaniu materiałów jak najwyższej jakości oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że:

1) Otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentów określających zakres robót                        i przedmiotu umowy i nie zgłasza żadnych uwag.

2) Pozyskał w trakcie postępowania przetargowego niezbędne mu i konieczne                               a jednocześnie wystarczające w jego ocenie, informacje odnośnie wszelkich dodatkowych dokumentów załączonych do SWZ.

4. Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór na 2025 r. Nieterminowe lub nienależyte wykonanie zamówienia, bądź też jego niewykonanie może narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania. Jeżeli na skutek zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy,                                         a w szczególności zwłoki w realizacji zamówienia, zaniechania realizacji lub nienależytego wykonywania zamówienia, dofinansowanie nie zostanie przyznane bądź zostanie cofnięte lub utracone, Wykonawca, niezależnie od kar zastrzeżonych w umowie, zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości równej wartości utraconego dofinansowania powiększone o ewentualne odsetki wynikające z umowy o dofinansowanie.

§ 2

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania niniejszej umowy.

2. W ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót                           z podaniem pozycji przedmiarowych robót i terminem zakończenia ich realizacji.

3. Termin wykonania zamówienia:

1) Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami, zezwoleniem na wykonywanie robót wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2) Wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na ich realizację do 31.10.2027 r.

4. Termin zakończenia realizacji robót jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia wszystkich robót objętych zamówieniem i pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót Zamawiającemu przez Wykonawcę.

5. Terminem zakończenia realizacji zamówienia jest dzień podpisania przez Strony umowy,    protokołu odbioru końcowego robót.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót po dostarczeniu przez Wykonawcę zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy;

2) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

4) Zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt organizacji ruchu winien być zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem i przekazany Zamawiającemu.

2. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy, zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, utrzymywanie oznakowania tymczasowego, czystość na jezdniach i chodnikach zarówno w rejonie prowadzonych prac jak również dróg dojazdowych do budowy. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody wobec osób trzecich  powstałe w wyniku prowadzonych robót.

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy, dojścia i drogi dojazdowe w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci na własny koszt i ryzyko.

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ogólnego porządku i bezpieczeństwa na terenie miejsca wykonywania robót poprzez:

- prawidłowe oznakowanie terenu prowadzenia robót,

- nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez personel Wykonawcy, Podwykonawców i inne osoby trzecie działające na jego zlecenie,

- niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii związanych z prowadzeniem robót,

- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

- przestrzeganie obowiązującego na placu budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu Prawa Budowlanego, innych przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących na placu budowy, czy też zarządzeń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

5. Wykonawca ma obowiązek wykonywania bieżących poleceń Inspektora Nadzoru związanych z realizacją robót, zwłaszcza z jakością robót, Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi, umową i obowiązującymi normami i przepisami.

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Zamawiającego, funkcjonariuszom organów państwowego nadzoru budowlanego,                      do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i innych uprawnionych organów kontrolnych oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych stosownymi przepisami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do:

- posiadania aktualnych wymaganych uprawnień, pozwoleń do realizacji robót                       wg obowiązujących przepisów,

- wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP, ochrony p.poż, ochrony środowiska wymaganych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane                     i obowiązujące przepisy,

- posiadania odpowiednich i w pełni sprawnych oraz właściwej jakości sprzętu                        i narzędzi do wykonania zadania wynikającego z niniejszej umowy,

- zapewnienia odpowiedniego technicznie i ilościowo potencjału ludzkiego                           do wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

- zapewnienia środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej pracownikom stosownie do wykonywanych robót,

- natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących skutkować opóźnieniem realizacji robót w stosunku do ustalonych terminów,

- zapewnienia stałego nadzoru obecnego na budowie przez cały czas trwania robót,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub elementów i urządzeń w toku realizacji prac do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

8. Wykonawca (lub osoba przez niego upoważniona) jest zobowiązany do uczestnictwa                    we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji umowy.

9. Wszystkie roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, jak również przy wykorzystaniu jego własnego sprzętu i innych narzędzi niezbędnych dla wykonania robót. Zastosowane przez Wykonawcę                       do wbudowania i wykonania przedmiotu umowy materiały i wyroby, winny odpowiadać                   co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                                    w budownictwie.

10. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nie dopuszcza się zamknięcia całkowitego ruchu na drodze. Także zjazdy indywidualne nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodą Materiały z rozbiórki np. kostka betonowa (należy ułożyć na paletach); destrukt asfaltowy itp. należy przekazać Zamawiającemu oraz odwieść do 20 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały - słupki i tarcze znaków drogowych, przepusty z rozbiórki należy odwieźć na plac w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 8 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

11. Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.

W skład wymaganych badań laboratoryjnych wchodzą:

a) pomiar równości podłużnej,

b) grubość nawierzchni,

c) wyniki jakości wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej tj. skład mieszanki,

d) spadki poprzeczne.

12. Badania laboratoryjne winny być przeprowadzone przez laboratorium drogowe posiadające uprawnienia do przeprowadzenia powyższych badań.

13. Dopuszcza się wykonanie pomiarów spadków poprzecznych nawierzchni za pomocą łaty przy współudziale przedstawicieli Wykonawcy oraz  Zamawiającego – Inspektora Nadzoru.

14. Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać:

- dokumentację geodezyjną powykonawczą wraz z naniesieniem na zasoby powiatu,

- niezbędne rysunki, szkice;

- protokoły z prób i badań;

- dokumenty dopuszczające zastosowane materiały i urządzenia do obrotu                                    i stosowania w budownictwie;

- inne wymagane przepisami, w zależności od charakteru prowadzonych prac.

§ 5

WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa

następująco:

•	Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

•	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na wartość netto: ........................................ złotych,

(słownie: ................................................................................................................... złotych)

plus obowiązujący podatek VAT – 23% w kwocie .................................................. złotych,

(słownie: .................................................................................................................... złotych)

łączną kwotę brutto: ……………………………………… złotych,

(słownie: .................................................................................................................... złotych)

W tym koszty:

- dokumentacji technicznej:

cena netto: …………………………………………………………………………. złotych)

(słownie: …………………………………………………………………………… złotych)

podatek VAT 23%: ………………………………………………………………… złotych)

(słownie: …………………………………………………………………………… złotych)

cena brutto: ………………………………………………………………………… złotych)

(słownie: …………………………………………………………………………… złotych)

- robót budowlanych:

cena netto: …………………………………………………………………………. złotych)

(słownie: …………………………………………………………………………… złotych)

podatek VAT 23%: ………………………………………………………………… złotych)

(słownie: …………………………………………………………………………… złotych)

cena brutto: ………………………………………………………………………… złotych)

(słownie: …………………………………………………………………………… złotych)

zgodnie z ofertą z dnia .................... stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że działając z należytą starannością wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy wynikające wprost z SWZ i dokumentacji dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, m. in. takie jak:

1) koszt pełnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

2) koszty uzgodnień,

3) koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

4) koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

5) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i zatwierdzeń,

6) koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania w okresie wykonywania robót,

7) koszty obsługi laboratoryjnej (badań laboratoryjnych, prób technicznych, pomiarów wymaganych do przeprowadzenia odbioru przez zamawiającego),

8) koszty związane z czasowym wyłączeniem energii elektrycznej /jeśli wystąpią/             w związku z przebudową urządzeń energetycznych,

9) koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać      w związku z prowadzonymi robotami, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych, oraz innych zobowiązań wynikających z umowy,

10) koszty związane z nadzorem robót w obrębie poszczególnych elementów infrastruktury np.: sieci teletechnicznych, wodociągowych itp. pełnionych przez właścicieli poszczególnych sieci.

W związku z powyższym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane       z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny.

3. Wykonawca może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w toku realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ujętych          w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, Wykonawca przed rozpoczęciem tych robót zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego co do rodzaju, zakresu i wartości tych robót.

5. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.

Fakturowanie robót następować będzie wg poniższego:

- za wykonanie robót w 2025 r. – do 6%,

- za wykonanie robót w 2026 r. – do 1%,

- za wykonanie robót w 2027 r. – pozostała wartość zadania.

Zamawiający dopuszcza złożenie faktur przejściowych dotyczących robót budowlanych danego roku do wysokości 50 % wartości umowy po otrzymaniu dofinansowania ze środków RFRD.

6. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamówienie z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zobowiązany jest załączyć do faktury dowody zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie Umowy Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodów zapłaty.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,      Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

8. Do faktury końcowej należy dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, których dotyczą wystawione faktury.

9. Fakturę końcową Wykonawca wystawi na Zamawiającego, po odbiorze końcowym robót                         i po podpisaniu protokołu końcowego robót i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

10. Stosownie do treści art. 455 ust.2 Pzp dopuszczalne są również zmiany umowy                    bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

11. Stosownie do art. 439 ustawy Pzp. wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji.

Na wniosek każdej ze Stron umowy, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone  w ust. 1 będzie zmieniane raz w ciągu realizacji umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia o której mowa w ust. 8 zostanie dokonana w przypadku                                                                                                                                                                                                                                        zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz                          w wysokości nie wyższej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podany przez Prezesa GUS w Komunikacie za poprzedni rok. Zmiana dotyczy robót niewykonanych.

12. Każda ze Strony umowy może wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia o której mowa w ust. 8 w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok, gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 15%. Wniosek, złożony w formie pisemnej, powinien zawierać:

1) wysokości proponowanych nowych stawek wynagrodzenia o których mowa w ust. 1,

2) termin ich obowiązywania,

3) uzasadnienie zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz przedstawienie stosownych dowodów np. kopii zmiany umów o pracę pracowników uczestniczących w wykonywaniu umowy.

13. Każda ze Stron umowy rozpatrująca wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia o której mowa w ust. 8, zobowiązana jest do zajęcia stanowiska na piśmie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. W przypadku braku stanowiska w terminie, wniosek uznaje się za zaakceptowany. Brak zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia może być wyrażony wyłącznie w sytuacji, gdy:

1) Strona wnioskująca o zmianę nie wykazała wpływu zmiany ceny materiałów lub                             kosztów na zwiększenie kosztów realizacji umowy,

2) gdy wysokość zmiany jest wyższa niż wysokość wynikająca ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podanego przez prezesa GUS                              w Komunikacie za poprzedni rok,

3) wniosek został złożony w sytuacji, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podany przez Prezesa GUS w Komunikacie za poprzedni rok jest niższy niż 15%,

4) wniosek został złożony po terminie określonym w ust. 9.

14. Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w mechanizmie   podzielonej płatności, na podstawie wystawionej faktury Vat w terminie do 30 dni licząc      od daty jej wpływu do Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy      Nr ……………………………………….  Wykonawca oświadcza, iż podany rachunek jest rachunkiem do którego otwarto rachunek vat oraz jest używany w prowadzonej działalności.

15. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu w formie pisemnej.

16. Faktura ma być wystawiona w następujący sposób:
      Nabywca: Powiat Wysokomazowiecki

ul. Ludowa 15A

18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP 722-160-00-38

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie

§ 6

GWARANCJA WYKONAWCY I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU REKOJMI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcy gwarancji jakości na przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego oraz jeden rok gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

2. Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek                 na własny koszt.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy zachowa należytą jakość i pełną użyteczność przez okres gwarancji oraz zobowiąże się do usuwania wszelkich

zgłoszonych w tym zakresie wad i usterek. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem.

4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie (bez uzasadnionej przyczyny), Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie                    od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzają, że przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie,                      tj. w kwocie……………………………… złotych

(słownie: ………………………………złotych) w formie ………………………………….

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia                  i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy                              w następujący sposób:

1) Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% jego wartości w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót.

2) Pozostała część zabezpieczenia pozostanie jako zabezpieczenie roszczeń tytułu rękojmi                za wady i zostanie zwrócona w ciągu 15 dniu od upływu okresu gwarancji, wynikającego                  z niniejszej umowy.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie:

Inspektor Nadzoru - branża drogowa ………………………………………………………….

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:

- Kierownik budowy - .............................................................................................................

- Projektant - …………………………………………………………………………………

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 będą działać w granicach umocowania określonego w Ustawie z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ((Dz.U. 2024r., poz. 725).

5. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga powiadomienia pisemnego drugiej strony przed dokonaniem zmian. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik Budowy musi być do dyspozycji Inwestora na każde wezwanie.

7. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany                       w Ofercie Wykonawcy.

8. Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy                        i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

10. Wykonawca oświadcza (na podstawie art. 95 ustawy Pzp), że osoby wykonujące bezpośrednio czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2023r poz.1465) prace/czynności fizyczne związane                           z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem ujętych                         w przedmiarze robót, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

§ 9

ODBIORY

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:

1) odbiór pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami;

2) odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

3) odbiór częściowy robót budowlanych;

4) odbiór końcowy robót budowlanych.

2. Odbiór końcowy robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

3. Bieg terminu gotowości do odbioru ostatecznego rozpoczyna się od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości odbioru wraz                z kompletem wymaganych dokumentów.

4. Do dokonania odbioru każda ze stron wyznaczy po 2 przedstawicieli.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie spełnia warunków dokonania odbioru z powodu nie zakończenia robót,  stwierdzenia wad, usterek lub nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim przypadku Wykonawca pozostaje                       w zwłoce.

6. 	Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane      w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz usterek.

7. Protokół odbioru ostatecznego zostanie podpisany przez Zamawiającego, gdy będą spełnione jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

-	Wykonawca wypełni wobec Zamawiającego wszystkie zobowiązania wynikające                        z umowy,

-	Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbędne dla dokonania odbioru ostatecznego (zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną).

8. Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z 1989 r. ze zmianami  wprowadzonymi Zarządzeniem  Nr 10 GDDP         z dnia 30.03.2017 r.

§ 10

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zamierza wykonać zamówienie: bez udziału Podwykonawców/część zamówienia powierzona Podwykonawcom.

Część powierzona Podwykonawcy: …………………………………………………………

2. Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom część zamówienia, zaakceptowanym w formie pisemnej przez Zamawiającego, o ile w ofercie zadeklarował realizację zamówienia przy udziale podwykonawców i wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,              do przedłożenia Zamawiającemu projekt tej umowy przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy             o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawstwa może zgłosić pisemne zastrzeżenia do treści projektu, a jeżeli w tym terminie ich nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt za zaakceptowany.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom) może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy podwykonawstwa.

6. Nie później niż 7 dni od dnia zawarcia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z Podwykonawcą            na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót określonych w umowie i jej zmian.

7. W ciągu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy i wezwać Wykonawcę do zmiany,        w przypadku:

a) niespełnienia wymagań dla umowy podwykonawstwa określonych w SWZ - Dział                      Warunki Uczestnictwa.

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do treści zawartej umowy podwykonawstwa               w terminie określonym w pkt 7 powyżej uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego, z tym, że nie można uznać za zaakceptowaną umowy, która zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy przedłożonym             do zaakceptowania Zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

9. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych Podwykonawców niż wskazani w ofercie Wykonawcy wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych Podwykonawców będą odpowiadały wymaganiom określonym w SWZ         w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania, przy czym spełnienie tych warunków przez Podwykonawców nie stanowi o obowiązku Zamawiającego             do akceptacji zmiany Podwykonawców.

10. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników jak za swoje własne.

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

12. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 9, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

12. Wraz z umową Wykonawca przedłoży dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie podwykonawstwa nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny bezpośrednio przed Zamawiającym za realizację swych zobowiązań względem Podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się ze wszystkimi Podwykonawcami.

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje                              o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

20. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli            w sposób wystarczający Wykonawca wykaże niezasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie budziła poważnych zastrzeżeń Wykonawcy, a tym samym Zamawiającego.

21. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez Wykonawcę, jak i Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, będzie równoznaczne z koniecznością sądowego rozstrzygnięcia sporu.

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia                          z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wystąpią okoliczności o których mowa w art. 456 ustawy Pzp:

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 30 dni;

3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,    Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości              o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy – art. 456 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z zawartą umową, dokumentacją, a mimo wezwań i upomnień ze strony Zamawiającego złożonych na piśmie, nie zmienia sposobu wykonywania umowy.

5) Wykonawca jest w zwłoce z realizacją robót w takim stopniu, iż nie jest prawdopodobne wykonać przedmiot umowy w terminie określonym w niniejszej umowie.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od daty stwierdzenia jednego z naruszeń określonych w tych przepisach.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

3) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia, zgłosi Zamawiającemu gotowość                  do odbioru robót przerwanych. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości                 do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

4) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

5) Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, przejęcia                       od Wykonawcy terenu robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie                    na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

- Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:

Wykonywania robót budowlanych na terenie budowy: wykonywanie wykopów, roboty ziemne, układanie warstw nawierzchni, wykonanie oznakowania, układanie obrzeży, wykonanie rowów i poboczy jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy ((Dz. U. z 2023r. poz. 1465).

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie wskazanym w ust. 1 będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy   z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

- Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót oraz w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany w przypadku zmian zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót wskazanych w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia. składać Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów zgodnie z art. 438 ust.2 Pzp :

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie                                      umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów: potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków                       z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń o których mowa w ust. 3  zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w umowie,                    a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy                  o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy  Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

§ 13

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,         za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia          umownego brutto,

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej                          w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 5 ust. 1  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa                     w § 2 ust. 2 pkt. 1).

c) za zwłokę w wykonaniu określonego w § 1 niniejszej umowy zadania w wysokości      0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorze robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

e) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę                       w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na  termin odbioru.

f) rozpoczęcie przez Wykonawcę robót bez przekazania placu budowy przez Zamawiającego powoduje konsekwencje w postaci kary w wysokości 5 %      wynagrodzenia umownego brutto i wstrzymaniu budowy do chwili załatwienia powyższych formalności przez Wykonawcę.

g) brak oznakowania placu budowy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas budowy pociąga za sobą konsekwencje jak w pkt. e).

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie    leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,    Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości              o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy – art. 456 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Oprócz kar umownych każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego             na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie strona.

5. Stosownie do treści art. 436 pkt 3 Pzp łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony ustala się w wysokości  50%.

§ 14

ZMIANA UMOWY

- Zamawiający na podstawie art. 455 ust 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach.

1). Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia,

c) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej (usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych),

d). konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych                      do zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej,

e) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, atmosferyczne (w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej,

f) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego  na terenie budowy,

g) działania siły wyższej.

2). Zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy – dotyczy wynagrodzenia za roboty, których nie zafakturowano na dzień wejścia w życie przepisów o zmianie VAT,

b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo – finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót koniecznych oraz wynikających z korekt dokumentacji projektowej (usuniecie wad projektu).

3). Inne zmiany:

a) zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo  – finansowego robót,

b) rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przedłużenia terminu gwarancji i rękojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

c) zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia                       i akceptacji drugiej strony, w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, lub jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacja, itp.).

d) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,

e) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,

f) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania                                z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

4). Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

2.   Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 § 18 może nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej        ze Stron niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej,       pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

  - Kodeks Cywilny,

  - Ustawa Prawo budowlane,

  - Ustawa Prawo zamówień publicznych.

3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający.

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie, po wyborze oferty prawo wprowadzenia do Umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SWZ.

ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA