Zał. nr …. do SWZ

egz. nr ……..

UMOWA NR .............................../26/U/24

tytuł przetargu:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu oraz systemu wentylacji mechanicznej bud. nr 51 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 
ułanów 43 w Krakowie.

zawarta w dniu …………………….. w Rząsce pomiędzy:

Skarbem Państwa - 35 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Krakowie,

Adres: Rząska, ul. Krakowska 1, 30-901 Kraków 4,

numer NIP: 513-02-22-434 oraz REGON 121506645,

tel. 261 13 30 05, 261 13 50 87, fax. 261 13 30 08,

reprezentowanym przez:

Komendant…………………………………

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

……………………………………………………………………………………………….…………...…………………………………………………………………………………..

(nazwa i pełny adres siedziby przedsiębiorcy)

wpisanym do KRS / CEIDG  pod nr ………………………………………………….......,

numer NIP ...................................... oraz  Regon ...............................,

tel……………………, faks ……...………….., poczta elektroniczna ……………………,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………….....

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

W rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr sprawy:  ................................  na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2024 poz.  1320 z późn. zm., dalej zwana: Pzp) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 - Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont dachu oraz systemu wentylacji mechanicznej bud. nr 51 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43.

- pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi       w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt a).

- Szczegółowe informacje o zakresie przedmiotu umowy oraz zestawienie ilości i rodzajów wymaganych opracowań zostały podane w załączniku nr 1 do umowy „Specyfikacja przedmiotu umowy”.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać do opracowywanego projektu budowlanego wskazanego          w  § 1 ust  1 pkt a) uzgodnienia z następującymi podmiotami:

- Użytkownikiem – 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy;

- Administratorem – 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy;

- rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z pkt 6 i 10 Decyzji 
Nr 321/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych realizowanych na terenach zamkniętych (Dz. Urz. MON nr 18, poz. 198 z późń. zm.);

- Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej w Krakowie;

- Rzeczoznawcą BHP wybranym przez projektanta.

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy, w tym jej poszczególne części, służyć będzie następującym celom:

- opisowi przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych, które będą zlecone do wykonania w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

- wykonaniu robót budowlanych dla realizacji remontu budynku nr 51, zgodnie z przedmiotem umowy.

- Przedmiot umowy wskazany w § 1 ust 1 winien opisywać pełen zakres robót niezbędnych do wykonania w celu osiągnięcia przez remontowany obiekt budowlany pełnej zdolności eksploatacyjnej wynikającej z obowiązujących przepisów, przeznaczenia obiektu oraz wymagań stawianych przez Zamawiającego i użytkownika.

- Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na własny koszt: dokumenty, badania, ekspertyzy, oceny techniczne, odkrywki, pomiary itp., niezbędne do poprawnego i pełnego wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia.

§ 2 - Termin realizacji

- Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie: od dnia ……………………… (od dnia pierwszego udostępnienia obiektu 
z czego zostanie sporządzony „Protokół udostępnienia obiektu” załącznik nr 3 
do umowy);

- Wykonawca przedstawi koncepcję projektu celem uzgodnień rozwiązań projektowych do 30 dni od daty rozpoczęcia umowy tj. …………………

- Wykonawca uzyska akceptację zaproponowanych rozwiązań projektowych do 60 dni od daty udostępnienia obiektu tj. ……………….

- zakończenie: 160/145/135 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia umowy tj. ……………………….

§ 3 – Wynagrodzenie

- Przewidywana maksymalna wartość umowy (wynagrodzenia) w okresie jej obowiązywania wynosi:

  - netto …………………………………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………);

  - brutto ……………………………………. zł

(słownie:……………………………………………….…………………………………………),

- zgodnie z „Formularzem cenowym” (zał.  nr  1  do SWZ),  w tym obowiązująca stawka podatku VAT.

- Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy i nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niedoszacowania należności za wykonania przedmiotu umowy, czy innych błędów.

- Jakiekolwiek zmiany w zakresie obowiązujących stawek podatków, opłat skarbowych, zmiany kursu walut, jakiegokolwiek wzrostu cen materiałów i usług, nie będą miały wpływu 
na wysokość cen jednostkowych ustalonych niniejszą umową.

§ 4 – Miejsce realizacji

- Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest budynek na terenie kompleksu wojskowego przy 
ul. Ułanów 43 w Krakowie.

- Kompleks wojskowy jest terenem zamkniętym w rozumieniu art. 4 ust. 2a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

§ 5 – Postanowienia ogólne

- Ilekroć w umowie użyto pojęcia „Usługa” - należy przez to rozumieć pojęcie Usługi 
w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. 2024, poz. 1320 z późn. zm. dalej zwana Pzp);

- Ilekroć w umowie użyto pojęcia  „Kontaktu pisemnego” - należy przez to rozumieć kontakt 
przy użyciu faksu, listu poleconego lub drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail;

Zamawiający: fax. ………………………….., e-mail: …………………………………….

Wykonawca: fax. ………………………….., e-mail: …………………………………….

- Ilekroć w umowie użyto pojęcia „Dokumentacja”, należy przez to rozumieć dokumentację obejmującą:  projekt budowlany/wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, informacje BIOZ, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), objętych przedmiotem niniejszej umowy, o którym mowa w § 1, właściwą dla realizowanego Zamówienia publicznego na zasadach i w formie określonych w niniejszej umowie oraz w „Specyfikacja przedmiotu umowy” (załącznik nr 1 do umowy).

- Ilekroć w umowie użyto określenia „Przekazanie dokumentacji”, należy przez to rozumieć dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1-go egzemplarza papierowej i elektronicznej wersji każdego rodzaju dokumentacji objętej przedmiotem umowy; z czynności tej sporządza 
się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do umowy; celem przekazania dokumentacji jest poddanie jej procedurze sprawdzenia pod względem wykonania zgodnie 
z treścią umowy.

- Ilekroć w umowie użyto określenia „Odbiór dokumentacji”, należy przez to rozumieć odebranie przez Zamawiającego pełnej, kompletnej i wolnej od jakichkolwiek wad dokumentacji
 co do ilości egzemplarzy i nośnika danych (wersja papierowa i wersja elektroniczna),
 z czynności tej sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 5 do umowy; odbiór dokumentacji oznacza wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 ust 1 pkt a.

- Przedmiot umowy finansowany jest ze środków publicznych.

- Wartość umowy jest wartością brutto.

- Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z realizacją przedmiotu umowy 
na terenie wskazanego w umowie kompleksu wojskowego w godzinach od 8:00 do 15:00 
w dniach od poniedziałku do piątku (bez dni wolnych od pracy).

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego telefonicznego informowania przedstawiciela Zamawiającego wg § 8 ust. 1 o swojej obecności na terenie kompleksu wojskowego.

§ 6 – Obowiązki Zamawiającego

      - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia Wykonawcy.

      - Zamawiający zobowiązany jest do odbioru kompletnej i wolnej od wad Dokumentacji, 
jeśli jest ona zgodna ze złożoną ofertą, treścią SWZ oraz podpisania „Protokołu odbioru dokumentacji”.

      - Zamawiający, jeśli zostaną spełnione warunki przewidziane niniejszą umową, sporządzi
wraz z Wykonawcą „Protokół odbioru dokumentacji” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy.

      - Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania pisemnie Wykonawcy o rozpoczęciu robót 
w oparciu o sporządzoną dokumentację i określenia przewidywanego terminu ich zakończenia.

§ 7 – Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę określoną w § 1 ust 1 pkt a) w terminie wskazanym w § 2.

      - Wykonawca oświadcza, że usługę określoną w § 1 zobowiązuje się wykonywać z należytą starannością i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i norm.

      - Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiot niniejszej umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku O ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 188 z późn. zm.) oraz instrukcji O Ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej sygn.. 3/2014 z dnia 15 grudnia 2014.

      - Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania przedmiotu umowy do dokonania uzgodnień rozwiązań projektowych z użytkownikiem i administratorem. Potwierdzeniem dokonania uzgodnień rozwiązań projektowych będzie karta uzgodnień projektowych,  podpisana    i opieczętowana przez upoważnionych przedstawicieli użytkownika i administratora oraz Wykonawcy dołączona do dokumentacji projektowej.

      - Wykonawca jest obowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego o każdej przeszkodzie, która wpływa na niemożność terminowego wykonania prac objętych przedmiotem umowy.

      - Wykonawca obowiązany jest do usuwania stwierdzonych wad w dokumentacji projektowej           w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia

§ 8– Nadzór

- Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji umowy jest:

……………………………….., tel. ………………….,

……………………………….., tel. ………………….,

……………………………….., tel. ………………….,

- Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy jest:

……………………………….., tel. ………………….,

- Jako koordynatora w zakresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza ……………………………….., tel. ………………….,

- Koordynator odpowiedzialny będzie za utrzymywanie stałego kontaktu z Wykonawcą w trakcie obowiązywania umowy w zakresie prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1, 2 i 3 może nastąpić po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie drugą stronę umowy.

- Zmiana, o której mowa w ust. 5 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.

§ 9– Uprawnienia

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia  do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza że dysponuje personelem do realizacji przedmiotu umowy posiadającym uprawnienia budowlane, o których mowa w „Specyfikacja przedmiotu umowy” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wykaz personelu posiadającego wymagane uprawnienia budowlane stanowi załącznik nr 2 do SWZ – „Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie”.

- Osoby z uprawnieniami budowlanymi muszą posiadać aktualne zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby oraz kserokopie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.

§ 10 – Wykaz personelu i pojazdów

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego „Wykaz pracowników i pojazdów do realizacji zamówienia” załącznik nr 6 do umowy.

§ 11 – Odpowiedzialność cywilna

- Wykonawca oświadcza, że posiada polisę Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę …………………. zł (słownie: …………………………………………………) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie objętym realizacją przedmiotu zamówienia na dowód czego w dniu podpisania umowy przedkłada tą polisę wraz z OW do niej, Wykonawca oświadcza, że 
z treści OW wynika bezwarunkowa odpowiedzialność ubezpieczyciela do wypłaty Zamawiającemu odpowiedniej kwoty z tytułu wyrządzenia szkody w mieniu Zamawiającego 
z winy Wykonawcy w trakcie wykonywania przez niego umowy.

- Zamawiający nie jest zobligowany do weryfikacji spełnienia przedłożonego przez Wykonawcę  warunków określonych w ust. 1. Wszelkie braki w tym zakresie obciążają Wykonawcę.

§ 12 – Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi. Ewentualne podzlecenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W celu uzyskania zgody Wykonawca wypełnia załącznik nr 7
do umowy „Wykaz podwykonawców” oraz zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją podzleconego zakresu prac.

- Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wyrażenia zgody na podzlecenie wykonania części przedmiotu umowy, będzie płacił wynagrodzenie Wykonawcy po przedłożeniu oświadczenia podwykonawcy załącznik nr 8 do umowy  o otrzymaniu wynagrodzenia
za wykonany przez niego zakres prac.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dalsze podzlecanie prac przez podwykonawców.

- Wykonawca w przypadku podzlecenia wykonania przedmiotu umowy odpowiada za działania podwykonawców w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jak za własne działania.

§ 13 – Przekazanie dokumentacji

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację będącą przedmiotem umowy 
w nieprzekraczalnym terminie zgodnie z § 2 ust. 1, w ilości po jednym egzemplarzu każdego opracowania w wersji papierowej i elektronicznej celem jej weryfikacji.

- Przekazanie dokumentacji odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

- Z przekazania dokumentacji zostanie sporządzony „Protokół przekazania dokumentacji” załącznik nr  4 do umowy.

- Wszelkie ewentualne zastrzeżenia dotyczące jakości (wad) przekazywanej dokumentacji Zamawiający zobowiązuje się zgłosić do Wykonawcy na piśmie w terminie do 30 dni od daty przekazania dokumentacji.

- Zamawiający ma prawo po przekazaniu dokumentacji żądać uzasadnionych merytorycznie dodatkowych wyjaśnień lub zmian w opracowanej dokumentacji.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia wezwania udzieli wyjaśnień, dokona uzupełnień lub zmian dokumentacji.

- Nie wykonanie dodatkowych wyjaśnień lub zmian w opracowanej dokumentacji w terminie 
7 dni zostanie potraktowane tak, jak nie wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 6, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniego zezwolenia sądowego.

§ 14 – Odbiór dokumentacji

- Z odbioru dokumentacji wolnej od wad zostanie sporządzony „Protokół odbioru dokumentacji” załącznik nr 5 do umowy.

- Wykonawca w dniu odbioru dokumentacji przekazuje Zamawiającemu dokumentację w ilości wymaganych opracowań (wersję papierową i elektroniczną) zgodnie z zapisami w „Specyfikacja przedmiotu umowy” (załącznik nr 1 do umowy).

§ 15 – Zapłata wynagrodzenia

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy
po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego „Protokołu odbioru dokumentacji” załącznik nr 5 do umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie
się na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę po spełnieniu przesłanek określonych w ust. 1.

- Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę zawierającą cenę wg „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

- Podstawą do wystawienia faktury  przez Wykonawcę będzie „Protokół odbioru dokumentacji” stanowiący załącznik nr 5 do umowy, który będzie podpisany i opieczętowany
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego wg § 8 ust. 1 i Wykonawcy wg § 8 ust. 2. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być dołączony do faktury, którą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca realizował przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy, do faktury zobowiązany jest dołączyć „Oświadczenie podwykonawcy” załącznik nr 8
do umowy potwierdzający fakt całkowitego rozliczenia Wykonawcy z tym podwykonawcą.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy dopiero po uzyskaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 6. W przypadku wystąpienia podwykonawcy 
z roszczeniem zapłaty do Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia 
z należytego zabezpieczenia wykonania umowy lub z innych należności Wykonawcy, wynagrodzenie należne podwykonawcy.

- Stosownie do brzmienia ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666) Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania www.eFaktura.gov.pl celem odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem ww. platformy.
Przy czym Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych od Zamawiającego za pośrednictwem ww. platformy.

§ 16 – Kary umowne

      - Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- za podzlecenie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1;

- za nieudzielenie wyjaśnień, niewykonanie uzupełnień lub zmian w dokumentacji 
w terminie 7 dni od dnia wezwania, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wg § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- za wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz STWIORB-ów niezgodnie z § 6 – Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) – w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1;

- za roboty dodatkowe powstałe w czasie realizacji robót budowlanych wykonywanych 
w oparciu o sporządzoną Dokumentację projektowo-kosztorysową (przedmiot umowy), Wykonawca dokumentacji zapłaci karę w wysokości 10% wartości brutto robót dodatkowych;

- za brak zgodności pomiędzy projektem, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim 
i STWIORB-em, Wykonawca Dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapłaci karę 
w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdą stwierdzoną niezgodność;

- za niedopełnienie obowiązku obecności projektanta podczas wyznaczonego pisemnie terminu pełnienia nadzoru autorskiego na obiekcie, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdą stwierdzoną nieobecność;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo łączenia kary umownej za odstąpienie od umowy z karami umownymi z innych tytułów.

- Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1.

§ 17 – Odszkodowanie

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych – gdy szkoda przewyższa wartość naliczonych kar.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne oraz kwotę szkody z należności Wykonawcy.

§ 18 – Odstąpienie od umowy

- W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie do 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszenie likwidacji Wykonawcy,

- zawieszenie działalności Wykonawcy.

- Niezawiadomienie w terminie Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach (ppkt a-e) może spowodować odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od  umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zwłoki Wykonawcy z wykonywaniem umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy i nie może domagać się żadnego odszkodowania z tego tytułu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku podzlecenia wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia umów (np. wykonywania przedmiotu umowy przez osoby nieposiadające uprawnień wymaganych przez Zamawiającego) lub powtarzającego się zaniedbania w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o odstąpieniu od umowy.

- Odstąpienie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie może nastąpić w terminie             do 30 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie odstąpienia.

§ 19 – Prawa autorskie

- Wraz z wykonaniem niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzą przysługujące Wykonawcy majątkowe prawa autorskie do dokumentacji, będącej rezultatem wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie w zakresie określonym w art. 50 pkt
1-3 ustawy roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 
2022 poz. 2509 z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do korzystania z Dokumentacji
i rozporządzania nią na wszystkich ww. polach eksploatacji.

- Jeśli Dokumentacja ma wady prawne, w szczególności jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się, że osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w umowie wraz z dokumentami niezbędnymi do zależnego korzystania z utworów.

- W sytuacji, gdy osoby trzecie wystąpią wobec Zamawiającego z roszczeniami z tytułu praw autorskich do Dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się przejąć wszelkie wynikłe z tego tytułu spory i naprawić ewentualną szkodę Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru nad sposobem korzystania z Dokumentacji, decydowania 
o pierwszym jej udostępnieniu oraz nienaruszalności jej  treści i formy, za wyjątkiem prawa
do autorstwa oraz do oznaczenia Dokumentacji swoim nazwiskiem.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w  § 3 ust. 1, wraz z przekazaniem Dokumentacji przekaże Zamawiającemu prawo do dysponowania prawami zależnymi
oraz umożliwi dokonanie niezbędnych korekt i uzupełnień.

§ 20 – Nadzór autorski

- Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w toku realizacji przedmiotu umowy. Ilość nadzorów wyniknie z potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego, jednak w ilości nie większej niż 10 nadzorów autorskich na budowie w ramach wynagrodzenia określonego w 
§ 3 ust. 1.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadnianie możliwości wprowadzania  rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, udział w komisjach i naradach technicznych.

- Jednorazowy pobyt Wykonawcy na budowie obejmuje przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, czas przejazdu z siedziby Wykonawcy do miejsca budowy oraz powrót, czas pobytu
na budowie w jednym dniu, załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie.

- Udokumentowanie nadzoru autorskiego stanowić będą wpisy Wykonawcy w dzienniku budowy lub karcie nadzoru autorskiego stanowiące uzupełnienie dokumentacji projektowej albo notatki służbowe podpisane przez obie strony.

§ 21 – Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. Bieg terminu  gwarancji rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru kompletnej 
i wolnej od wad dokumentacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowanie (przedmiot umowy) ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w specyfikacji albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi przez Zamawiającego, normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

- W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad oraz wyjaśnienia treści przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwiązań
na wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania.

- W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 3, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego.

- Do rękojmi za wady stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 22 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy bądź ewentualnej szkody wyrządzonej Zamawiającemu i kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem niniejszej umowy „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie  wystawione na kwotę wynoszącą 3 % ceny umownej brutto określonej w § 3 pkt.1.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w  § 1 ust 1 umowy, nie później niż w ciągu 30 dni.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 może być wniesione 
w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego

NBP O/Kraków - 97 1010 1270 0051 4813 9120 1000.

- Na czas trwania umowy Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy również w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, przy czym każdorazowo gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
oraz należności przysługujących mu od Zamawiającego ustalonych odszkodowań
i naliczonych kar umownych.

§ 23 - Dopuszczalność zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, gdy:

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem umowy), o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych 
w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia (przedmiotu umowy) określonej pierwotnie w umowie;

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.

§ 24 – Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony informacji

- Wykonawca obowiązany jest zachować w tajemnicy informacje, jakie uzyskał w związku 
z wykonywaniem umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno 
w czasie realizacji umowy jak i po zakończeniu.

- Wykonawca obowiązany jest zapoznać wszystkie osoby uczestniczące w procesie  wykonywania umowy z treścią „Obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony informacji” i obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, jakie uzyskały  w związku z wykonywaniem umowy. Obowiązek osób do zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie realizacji umowy jak i po zakończeniu.

- Wstęp cudzoziemców na teren jednostki wojskowej realizuje się na zasadach określonych 
w decyzji 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z  2021 r. poz. 177 z późn. zm.). Wstęp cudzoziemców na teren jednostki wojskowej będzie mógł nastąpić na podstawie jednorazowego pozwolenia. Pozwolenie jednorazowe można uzyskać po złożeniu wniosku za pośrednictwem Zamawiającego. Wniosek powinien być złożony do Komendanta 35 WOG w terminie nie krótszym niż 12 dni roboczych przed planowanym przybyciem cudzoziemca do jednostki wojskowej i zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) seria, numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

5) stanowisko służbowe;

6) nazwę jednostki lub instytucji delegującej;

7) cel wizyty;

8) termin wizyty.

- Wykorzystywanie bezzałogowego statku powietrznego typu „Dron” nad obiektami wojskowymi jest zabronione.

- Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku urządzeniami do przetwarzania obrazu  i dźwięku na terenie jednostki wojskowej bez zgody Zamawiającego lub Użytkownika potwierdzonej zezwoleniem, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie trybu oraz terminów wydawania zezwoleń na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów, osób lub ruchomości, o których mowa w art. 616a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wzoru znaku zakazu fotografowania oraz sposobu jego uwidocznienia, utrwalenia i rozmieszczenia (Dz. U. z  2025 r. poz. 432 z późn. zm.).

- O możliwości wniesienia urządzenia do przetwarzania obrazu i dźwięku decyduje użytkownik pomieszczenia znajdującego się w strefie ochronnej, zgodnie z decyzją 
Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z  2020 r. poz. 94 z późn. zm.).

- Osoba wjeżdżająca pojazdem na teren jednostki wojskowej wyposażonym w urządzenie 
do przetwarzania obrazu i dźwięku, wideorejestrator fabryczny lub prywatny lub inne kamery monitorujące teren wokół pojazdu,  jest obowiązana wyłączyć to urządzenie przed wjazdem na teren jednostki wojskowej. Włączenie urządzenia może nastąpić po opuszczeniu jednostki wojskowej. Osoby, które nie zastosują się do powyższej regulacji nie będą mogły wjechać pojazdem na teren jednostki wojskowej.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów wewnętrznych i organizacji systemu przepustkowego, obowiązujące w jednostce wojskowej.

- Wejście ( wyjście), wjazd (wyjazd) oraz przebywanie pracowników Wykonawcy na terenie jednostki wojskowej odbywać się będzie na podstawie:

1) przepustki;

2) wykazu osób realizujących umowę, jeżeli usługa będzie trwała nie dłużej niż 14 dni.

- Przepustki będą wydawane na podstawie pisemnego wniosku złożonego

Odpowiednio do Zamawiającego lub Użytkownika, odpowiedzialnego za ochronę jednostki wojskowej.

- Wykonawca wyznaczy osobę do kontaktu, która będzie odpowiedzialna za współpracę 
w zakresie systemu przepustkowego.

- Wszystkie pobrane przepustki należy zwrócić i rozliczyć co najmniej w ostatnim dniu realizacji umowy.

- W razie utraty przepustki osobowej, samochodowej należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, Użytkownika.

- Wprowadzenie nowego pracownika, pojazdu do realizacji umowy należy pisemnie zgłosić 
do Zamawiającego, Użytkownika, co najmniej 2 dni robocze przed planowanym jego przybyciem, 
z załączonym do pisma wykazem pracowników zgodnie ze wzorem „Wykaz pracowników 
i pojazdów do realizacji umowy”.

- Ruch pieszy należy realizować z rejonu biura przepustek chodnikiem do miejsca przedmiotu umowy i z miejsca przedmiotu umowy do biura przepustek.

- Ruch pojazdów po terenie jednostki wojskowej należy realizować zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

- Zabrania się wchodzenia i wjazdu w miejsca inne niż miejsca realizacji przedmiotu umowy.

- Zabrania się wynoszenia, wywożenia z terenu jednostki wojskowej mienia  będącego własnością Zamawiającego lub Użytkownika.

- W przypadku znalezienia dokumentu niejawnego, materiału niejawnego, dokumentu jawnego, informatycznego nośnika danych, broni (jej części), amunicji, materiałów wybuchowych, środków pozoracji pola walki, na terenie jednostki wojskowej lub terenie bezpośrednio przyległym 
do terenu jednostki wojskowej należy nie dotykać dokumentu, materiału lub przedmiotu, zabezpieczyć znalezisko i powiadomić służbę dyżurną Biura Przepustek.

- Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy Kodeksu karnego - Rozdział XXXIII  Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.).

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188 z późn. zm.).

- Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, umowy, Zamawiającego, Użytkownika, nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów propagandowych i czynności z tym związanych w szczególności jako informacje prezentowane w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach, systemach teleinformatycznych, mediach społecznościowych, sieci telefonii komórkowej, sieci komputerowej Internet lub innej sieci komputerowej, itp. oraz nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

- Ustala się, że informacja nieposiadająca klauzuli tajności jest informacją jawną, którą należy traktować jako informację wrażliwą, której nie należy przekazywać osobom nieuprawnionym 
do jej posiadania.

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632 z późn. zm.) i obowiązujących przepisów określających bezpieczeństwo  przetwarzania informacji niejawnych, jeżeli umowa wiąże się z dostępem 
do informacji niejawnych.

- Powyższe ustalenia dotyczą również podwykonawców i innych podmiotów, które uczestniczą 
w realizacji umowy.

§ 25 – Ochrona danych osobowych

- Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) bez uszczerbku dla pozostałych postanowień umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, w trybie art. 6 ust. 1, lit b  RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.

- Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe dotyczące pracowników drugiej Strony wyłącznie w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących umowę w postaci:

- imion i nazwisk;

- serii i numeru dokumentu tożsamości;

- numeru rejestracyjnego pojazdu;

- wizerunku;

- ………………………….

- Strony zobowiązują się:

- przetwarzać udostępnione dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;

- dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych;

- zabezpieczać udostępnione dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;

- do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały udostępnione dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Strony zapewniają, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy lub podlegają one jej zachowaniu na podstawie ustawowego obowiązku.

- Charakter przetwarzanych przez Zamawiającego danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego.

- Zamawiający może udostępnić dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania Usługobiorcom (jednostkom i instytucjom wojskowym) jedynie w celu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca oświadcza, iż będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane 
w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 9 ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska i będzie przekazywał 35 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 26 – Cesja

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności z niniejszej umowy.

§ 27 – Sąd

Wszelkie spory wynikłe z realizacji treści niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 28 – Kodeks Cywilny

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa powszechnego.

§ 29 – Aneks umowy

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.

§ 30 – Załączniki

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr … do SWZ „Formularz cenowy”

Załącznik nr … do SWZ – „Wykaz osób do realizacji zamówienia”

Załącznik nr 1 „Specyfikacja przedmiotu umowy”

Załącznik nr 2 „Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej”

Załącznik nr 3 „Protokół udostępnienia obiektu”

Załącznik nr 4 „Protokół przekazania dokumentacji”

Załącznik nr 5 „ Protokół odbioru dokumentacji”

Załącznik nr 6 „Wykaz pracowników i pojazdów do realizacji zamówienia”

Załącznik nr 7 „Wykaz podwykonawców”

# Załącznik nr 8 „Oświadczenie podwykonawcy”

# Załącznik nr 9 „Klauzula informacyjna dla osób fizycznych realizujących umowę”

# Załącznik nr 10 „Polisa OC i OW do Polisy” (doręczany przez Wykonawcę)

§ 31 – Egzemplarze umowy

Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiającego,

- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA