Załącznik nr 6 do SIWZ 
znak sprawy SA.270.4.2020

WZÓR UMOWY

„Pełnienie kompleksowych usług nadzoru inwestorskiego nad budową trzech przepustów w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”

wpisana do rejestru umów zamówień publicznych pod nr ………../2020

zawarta w dniu ………….2020 r. w Starym Sączu

§ 1 Strony umowy

Niniejsza umowa została zawarta pomiędzy:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Stary Sącz 33-340 Stary Sącz ul. Magazynowa 5

NIP: 734-001-82-96 REGON: 350545642

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Nadleśniczego - Pawła Szczygła

a

Firmą …………………………………………………………….

NIP ………………….. REGON ……………………… KRS ………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

- ……………………- ………………………………

- ……………………- ………………………………

o następującej treści:

§ 2 Podstawa udzielenie zamówienia

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, znak sprawy SA.270.4.2020, 
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zmianami (zwanej dalej „ustawą pzp”), który odbył się w dniu …………..2020 roku w siedzibie Zamawiającego.

§ 3 Przedmiot zamówienia

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji poniżej określony przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie kompleksowych usług nadzoru inwestorskiego nad budową trzech przepustów w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich” łącznie z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji zgodnie z przepisami prawa budowlanego przy realizacji niżej wymienionych zadań:

    - Zadanie I – Przepust nr 7_1279

      - Leśnictwo Chełmiec oddział 315a, obręb ewidencyjny Chełmiec, Gmina Chełmiec, działka ewidencyjna nr 1.

    - Zadanie II – Przepust nr 8_1280

      - Leśnictwo Chełmiec, oddział 316c, obręb ewidencyjny Biczyce Górne, Gmina Chełmiec, działka ewidencyjna nr 342.

    - Zadanie III – Przepust nr 2_1273

      - Leśnictwo Gaboń, oddział 59d i 60d, obręb ewidencyjny Skrudzina, działka ewidencyjna nr 451/1, 440/1, obręb ewidencyjny Gaboń, działka ewidencyjna nr 973/1, Gmina Stary Sącz.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego w przypadku braku wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane. W takim przypadku realizacja usług nadzoru inwestorskiego dotyczyć będzie jedynie części przedmiotu zamówienia, dla których, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.

  - Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy :

    - udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót, terenu budowy wraz 
z dziennikiem budowy, w dniu podpisania umowy z Wykonawcą na realizację prac budowlanych,

    - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
z zasadami wiedzy technicznej,

    - sprawowanie nadzoru na placu budowy (budowie) w celu zapewnienia właściwej 
i skutecznej kontroli nadzorowanych robót, tj. bytności na placu budowy 
(z wpisem do dziennika budowy), z częstotliwością nie mniejszą niż: dwa razy 
w tygodniu w czasie prowadzenia prac.

    - niezależnie od częstotliwości określonej powyżej, tj. w pkt. 3.2.3. niniejszej umowy, inspektor nadzoru zobowiązany jest do dodatkowego przybycia na budowę, na wezwanie Zamawiającego, w razie zaistniałej pilnej, nieprzewidzianej potrzeby, 
w czasie 24 godzin od telefonicznego powiadomienia.

    - sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów przed wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych lub innych wyrobów przewiedzianych do wbudowania – żądaniu od Wykonawcy odpowiednich badań 
i przedstawienia ekspertyz technicznych,

    - odbiorze każdej z robót ulęgających zakryciu lub zanikających, najpóźniej 
w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy wraz 
z zapisem w dzienniku budowy. W przypadku nie zgłoszenia tych robót do sprawdzenia inspektor nadzoru – żąda od Wykonawcy, wykonania na jego (wykonawcy) koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości – odnotowując te czynności w dzienniku budowy,

    - wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

    - żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymaniu dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

    - kontrola jakości i terminowości wykonania robót

    - zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych zawartą umową z Wykonawcą,

    - załatwienie wszelkich bieżących spraw formalno – prawnych związanych 
z prowadzeniem i zakończeniem robót,

    - dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

    - sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu pisemnego sprawozdania 
z realizacji prac i ich zaawansowania – w terminach co 7 dni kalendarzowych,

    - kontrolowanie Wykonawcy w zakresie przestrzegania zasad planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowa oraz przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska,

    - kontrolowanie ilości i terminowości wykonywania robót,

    - uczestniczenie w zwoływanych przez Zamawiającego radach technicznych,

    - zawiadamianie nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych,

    - potwierdzenie zakończenia robót i czynne uczestnictwo w odbiorze robót,

    - poświadczenie terminu zakończenia robót,

    - sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości sporządzenia dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczych w tym ewentualnych kosztorysów powykonawczych,

    - udział w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad, kontrolowaniu usunięcia przez Wykonawcę tych wad oraz bieżące informowanie Zamawiającego 
o nieprawidłowościach,

    - udział w pracach komisji dotyczących przeglądów między gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych.

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia musi spełniać wymogi określone w przepisach prawnych aktualnie obowiązujących w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, 
a w szczególności:

    - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 
z późniejszymi zmianami).

    - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 roku, poz. 1579 z późniejszymi zmianami ).

    - Wytyczne wewnętrzne Lasy Państwowe – w tym m.in.:

      - Informator w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w PGL LP – Wydawnictwo ORWLP w Bedoniu 2012 – wprowadzone Zarządzeniem nr 93 
z dnia 17 grudnia 2012 roku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

      - Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – wydawnictwo ORWLP 
w Bedoniu 2013 – wprowadzone Zarządzeniem nr 16 z dnia 19 marca 2014 roku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,

      - Zarządzenie nr 25/2011 Dyrektora RDLP w Krakowie z dnia 28 listopada 2011 r. „w sprawie odbioru robót na drogach leśnych….”.

Obowiązujący słownik CPV: 71520000-9 Usługi Nadzoru Budowlanego

§ 4 Termin realizacji

  - Przedmiot zamówienia należy zrealizować w następujących terminach:

    - nadzór inwestorski w czasie wykonywania robót budowlanych – w terminie do ostatecznego odbioru robót budowlanych objętych nadzorem, jednak nie dłużej niż do 31.08.2020 r.

    - II nadzór inwestorski w okresie gwarancji - w terminie do upływu okresu objętego gwarancją – w zależności od okresu zadeklarowanego przez wykonawcę prac objętych nadzorem inwestorskim – od 36 do 60 miesięcy od dnia odbioru prac.

  - Wskazane powyżej terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, po obustronnym uzgodnieniu:

    - w przypadku zmiany terminu realizacji robót objętych nadzorem, tj.

      - tzw. „siły wyższej” tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron 
i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 
a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, rewolucje, zamieszki i strajki, niedostępność dróg dojazdowych,

      - okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie,

      - niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, w szczególności:

        - rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się sprzętu.

        - wysoki stan wód powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi

      - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac,

    - w przypadku przedłużającego się czasu trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowalnych.

  - Warunki dokonania zmiany:

    - W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 4.2. SIWZ termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

  - Tryb dokonywania zmian postanowień umowy - z pisemnym wnioskiem (zawierającym uzasadnienie, stosowne opinie, notatka służbowa, protokół konieczności itd.) o dokonanie zmiany postanowień umowy występuję odpowiednio Zamawiający do Wykonawcy lub Wykonawca do Zamawiającego.

  - Wnioski Wykonawcy złożone na 12 lub mniej dni przed planowanym terminem realizacji zamówienia traktowane są jako bezskuteczne i odrzucone z ”urzędu” przez Zamawiającego, a złożone przed tym terminem mogą dotyczyć wyłącznie okresu nie dłuższego niż pozostająca ilość dni do terminu realizacji umowy pomniejszonego o 12 dni.

§ 5 Wskazanie osób do kontaktu

  - Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza: Tadeusza Chlipała tel. 18 446 09 91 lub 664 050 006.

  - Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza …………………………… tel. ………………………..

§ 6 Wynagrodzenie za przedmiot umowy

  - Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie przedłożonej oferty.

  - Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi łącznie:

netto: …………… zł.,  VAT: ……………. zł. brutto: ……………….. złotych,

brutto słownie: …………………………………………………………. złotych.

w tym za w tym za nadzór nad robotami wchodzącymi w zakres:

- zadania I – Przepust nr 7_1279:

netto: ……………………….…………..…………………..…………………………… zł, (słownie……………………………………………………………………………...…..…), powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości ……......……………… zł, (słownie: ……………………………………………………………………….……………),

brutto wynosi …………………………………….………………….……………… zł, 
(słownie:……………………………………………………………………….……………),

- zadania II – Przepust nr 8_1280:

netto: ……………………….…………..…………………..…………………………… zł, (słownie……………………………………………………………………………...………)

powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości ……......……………… zł, (słownie: ……………………………………………………………………….……………),

brutto wynosi …………………………………….………………….……………… zł, 
(słownie:……………………………………………………………………….……………),

- zadania III – Przepust nr 2_1273:

netto: ……………………….…………..…………………..…………………………… zł, (słownie……………………………………………………………………………...………)

powiększoną o podatek VAT o stawce 23%, tj. w wysokości ……......……………… zł, (słownie: ……………………………………………………………………….……………),

brutto wynosi …………………………………….………………….……………… zł, 
(słownie:……………………………………………………………………….……………),

  - Zgodnie z przedłożoną ofertą wykona przedmiot zamówienia samodzielnie/przy udziale podwykonawców którym zostaną zlecone prace określone w §7 niniejszej umowy.*     (*niewłaściwe skreślić).

  - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

  - Uzgodnione wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

  - Uzgodnione wynagrodzenie ulegnie obniżeniu w przypadku niewykonania rzeczowego zakresu usług nadzoru objętych umową. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej wyżej, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będą:

    - faktycznie nie wykonany i obustronnie uzgodniony zakres prac,

    - ceny przyjęte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do oferty.

  - Wynagrodzenie określone w § 6. pkt. 6.2. ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie.

  - Wynagrodzenie określone w § 6. pkt. 6.2. uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do poniesienia celem wykonania pełnego zakresu umówionych usług, łącznie z kosztem materiałów i użycia własnego sprzętu i odbioru usług w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania umowy.

  - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 6. pkt. 6.2. umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP  ………………………..

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 734-001-82-96.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuję do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, z materiałów własnych, przy pomocy własnego sprzętu, w terminie i na warunkach określonych 
w niniejszej umowie.

§ 7 Udział Podwykonawców w realizacji zamówienia

  - Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót stanowiących przedmiot Umowy…………………………

  - Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

  - Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

    - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty;

    - przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

    - wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę;

    - wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w umowie oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

    - okres odpowiedzialności Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

    - cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia wykonawcy za ten sam zakres robót;

    - sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez Podwykonawcę,

    - termin wykonania podzlecanego zakresu robót, przez Podwykonawcę, przy czym termin wykonania robót nie może być dłuższy od terminów określonych w umowie zawartej z Wykonawcą.

  - Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

  - Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

  - Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy 
o podwykonawstwo.

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

    - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

    - uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

  - Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

  - Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi (zawierający: zakres usług powierzonych podwykonawcy i ich wycenę nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, kwotę wynagrodzenia za roboty, termin wykonania zakresu usług powierzonych podwykonawcy, warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, odpowiedzialność za wady z terminem nie krótszym od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego), wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania usług, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, 
a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

  - Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu na zasadach określonych w §7 pkt. 7.10.)

  - Zamawiający zgłosi w terminie określonym w §7 pkt. 7.11.) pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w szczególności w następujących przypadkach:

    - niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w §7 pkt. 7.4.) niniejszej umowy,

    - niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 
w §7 pkt. 7.5.-7.7.) niniejszej umowy,

    - zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

    - gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,

    - gdy termin realizacji robót określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

    - gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane usług, uniemożliwiającego rozliczenie tych usług pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą na podstawie Umowy.

  - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 
o podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca lub Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 
w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

  - Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót.

  - Zamawiający zgłosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w §7 pkt 7.12.

  - Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

  - Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie.

  - Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

  - Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

  - Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym § 7.

  - Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady określone w niniejszym § 7.

  - W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z zachowaniem terminów określonych tą umową.

  - Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji tych usług.

  - Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę 
z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

  - W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 8 Odbiór prac

  - Przedmiotem odbioru końcowego będzie osobno każde z zadań wyszczególnione 
w opisie przedmiotu zamówienia opisanych powyżej w §3 niniejszej umowy tj. pkt. 3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.

  - Przedmiotem odbioru będzie ostateczny, tj. końcowy, odbiór przedmiotu zamówienia.

  - Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymogów będzie podpisanie przez powołaną przez Zamawiającego Komisję oraz Wykonawcę protokołu końcowego (ostatecznego) odbioru robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim stanowiącym przedmiot niniejszej umowy.

§ 9 Zasady rozliczeń finansowych

  - Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przedłożenie przez Wykonawcę faktury VAT sporządzonej z wyszczególnieniem pozycji wg zadań wymienionych w pkt. 3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3. w oparciu o protokoły końcowego odbioru robót opisane powyżej w § 8 niniejszej umowy.

  - Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane na fakturze.

  - Termin realizacji faktury będzie wynosił do 21 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

  - Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191,– „Ustawa 
o Fakturowaniu”).

  - W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa 
w ust. 9.4., Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, 
o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy, której dotyczy.

  - Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl 
Adres PEPPOL: 7340018296 Skrzynka PEEPOL: Nadleśnictwo Stary Sącz.

  - Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 9.5 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, 
w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

  - W przypadku realizacji usług za pomocą Podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie przez niego, wraz 
z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców 
o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.

  - Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

  - Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

  - W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej 
w §9 pkt. 9.10. podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w § 9 pkt. 9.9. jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w §9 pkt. 9.10. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

  - Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, przedstawiona Zamawiającemu wraz 
z protokołem Odbioru robót, w którym będą:

    - wyszczególnione wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawców, wraz z protokołem ich odbioru,

    - z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

    - z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę.

  - Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w § 9 pkt. 9.14. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w § 9 pkt. 9.14. nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz 
z wnioskami o płatność.

  - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa § 9 pkt. 9.16. zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu 
i charakteru robót realizowanych przez Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę postanowień Umowy 
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

  - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w § 9 pkt. 9.17. i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w § 9 pkt. 9.14. a Podwykonawca nie wykaże zasadności takiej płatności.

  - Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w § 9 pkt. 9.17. i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w § 9 pkt. 9.17. a Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

  - Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz 
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę robót, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

  - Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót.

  - Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

  - Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

  - Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

  - Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic 
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

  - W przypadku, gdy Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do faktury VAT oświadczenia Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

§ 10 Zabezpieczenie umowy

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może zostać wniesione w sposób przewidziany w art. 148 Ustawy PZP.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu przez Wykonawcę musi zostać odniesione na rachunku Zamawiającego nr 96 1540 1115 2111 9127 9426 0004 nie później niż w dniu podpisania umowy.

  - Kwota wniesionego zabezpieczenia będzie podlegała zwrotowi po realizacji zamówienia, przy czym 70% ustalonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót, pozostała część zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po upływie terminu gwarancji zadeklarowanego przez wykonawcę robót liczonego od dnia końcowego odbioru robót.

§ 11 Kary umowne

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych

    - za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 niniejszej umowy,

    - za każdy dzień zwłoki - w stawiennictwie się na wezwanie zamawiającego - 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (dla danego zadania i za dany etap prac) określonego w §6 niniejszej umowy,

    - za każdy dzień - niższej niż ustalonej w niniejszej umowie częstotliwości – 
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto (dla danego zadania i za dany etap prac) określonego w §6 niniejszej umowy,

    - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – 500 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców,

    - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 100 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

    - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy 
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000 zł.

    - za dopuszczenie do wykonywania usług objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto (dla danego zadania 
i za dany etap prac) określonego w §6 niniejszej umowy,

  - Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 60 % ceny ofertowej brutto określonej w §6 niniejszej umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 niniejszej umowy.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej.

  - W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek.

§ 12 Zmiana umowy

  - Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w § 4 umowy.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian ceny brutto: w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia w trakcie jego realizacji; strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany zabezpieczenia umowy. Zmiana przewidziana w art. 149 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Powyższe postanowienia zawarte w §12 umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, tym samym nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 13 Odstąpienie od umowy

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

    - Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

    - Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

    - Odstąpienie w przypadkach określonych w 13.1.2. oraz 13.1.3. dla swej skuteczności wymaga przesłania zawiadomienia drugiej strony do usunięcia stanu stanowiącego podstawę do odstąpienia i bezskutecznego upływu wyznaczonego, co najmniej 7-dniowego, terminu na usunięcie tego stanu. Za datę przekazania zawiadomienia uważa się również przesłanie informacji w sposób elektroniczny tj. fax lub email.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty części wynagrodzenia, która zostanie określona w wysokości przysługującej za zakres faktycznie wykonanych prawidłowo prac.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji usług w toku według stanu na dzień odstąpienia.

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym – na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

    - Wykonawca zgłosi termin dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych oraz usług zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada.

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do: dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

Postanowienia końcowe

§14

  - Wykonawca nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu w zakresie innym niż wymieniony w §7 niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  - Każda ze stron umowy oświadcza, iż jest uprawniona do zawarcia 
i wykonania niniejszej umowy i umowa ta została należycie podpisana 
i sporządzona oraz stanowi wiążące zobowiązanie dla każdej ze stron.

  - Strony zgodnie oświadczają, iż żadna umowa, porozumienie lub jakikolwiek inny dokument nie ogranicza ich w zawarciu i realizacji niniejszej umowy, a jej postanowienia nie pozostają w sprzeczności z jakąkolwiek umową lub innym dokumentem, której są stroną i nie prowadzą do niewykonania postanowień żadnej takiej umowy lub innego zobowiązania.

§ 15

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego (KC) ze szczególnym uwzględnieniem KC regulującym problematykę umowy zlecenia, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Wszelkie zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

  - Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane 
w pierwszej kolejności polubownie na zasadzie porozumienia stron. 
W przypadku braku takiego porozumienia Strony poddadzą sprawę orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 16

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający	:							Wykonawca: