Załącznik nr 1 do umowy nr………………..….

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zamówienia…………………………..

Lp.	Elementy / opracowań projektowych		Ilość egz.	Termin / wykonania	Kwota / netto	Kwota / brutto
1.	2		3	4	5	6
	Przygotowanie 2 koncepcji, inwentaryzacji obiektu		po 2 egz.	do 21 dni od dnia podpisania umowy	5% wartości wynagrodzenia umownego	5% wartości wynagrodzenia umownego
Przygotowanie ostatecznej koncepcji		po 3 egz.		do 7 dni od wyboru jednej koncepcji
2.	Projekt budowalny: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a jeżeli będzie taka konieczność złożenie wniosku o uzyskanie decyzji / o pozwoleniu na budowę / z niezbędnymi opracowaniami, opiniami, uzgodnieniami, warunkami, / złożenie zgłoszenia robót oraz / uzyskanie decyzji w imieniu Zamawiającego o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót		4 egz.	do 30 września 2025 r.	30% wartości wynagrodzenia umownego	30% wartości / wynagrodzenia umownego
3.	Projekt wykonawczy / wszystkich branż / Przedmiar robót / Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych – kosztorysy w formie excel lub NORMA / Specyfikacja techniczna wykonania / i odbioru robót budowlanych / Wersja elektroniczna na płycie CD / Oświadczenie wykonawcy / Projekt techniczny		Projekt wykonawczy i specyfikacja oświadczenie - 4 egz. / Przedmiar, Kosztorys, - 2 egz. / Projekt techniczny 4 egz.	do 7 miesięcy od podpisania umowy	65% wartości wynagrodzenia umownego	6% wartości wynagrodzenia umownego
Razem wynagrodzenie:					100%	100%

Zamawiający: Wykonawca: