Oświadczenie gwarancyjne

dot. umowy Nr______________ z dnia __________________ 
na wykonanie zadania pn.: Budowa chodnika na ul. Powstańców Warszawy 
na oś. Leśnym w Bydgoszczy (Program BBO)

złożone przez :

- ……………………………………………………………………………………………………………...…… z siedzibą w ………………………..………..………..…….…… przy ul. …………………..………………………, zwanym dalej  „Wykonawcą”,

na rzecz

- ……………………………………………………………………………………………………………...…… z siedzibą w ………………………..…………..………..….…… przy ul. …………………..………………………, zwanym dalej „Zamawiającym”.

§ 1.

- Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia objęty umową Nr …………………….. z dnia ………………….. r. na okres ……. miesięcy licząc od daty ostatniego protokołu odbioru wykonanych robót, a w przypadku ujawnienia w ramach odbioru wad, od dnia podpisania protokołu odbioru robót zawierającego potwierdzenie usunięcia takich wad, z wyłączeniem wykonania trawników wraz z ich utrzymaniem, dla których Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie czynności zmierzające do usunięcia wszelkich ujawnionych wad w ramach gwarancji w ciągu 48 godzin, licząc od chwili ich zgłoszenia, a do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia przewidzianej Umową kary umownej z tytułu nieusunięcia wad w terminie.

- W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania tego przedmiotu 
po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z naruszenia terminu wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie udzielonej gwarancji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki i pokrywa koszty, wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

§ 2.

Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych.

§ 3.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach  
i urządzeniach, wadliwym wykonaniu prac oraz za szkody powstałe w związku 
z wystąpieniem wady.

- W przypadku gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub może wyrządzić szkodę znacznych rozmiarów, Wykonawca zobowiązuję się niezwłocznie zabezpieczyć miejsce awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia powiększenia szkody.

- W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też  po dokonaniu istotnych napraw, termin gwarancji wymienionej lub naprawionej rzeczy liczy się na nowo.

- Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas występowania wady, to jest 
o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

§ 4.

  - Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało do wyboru Zamawiającego: 
w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

  - W tym celu Wykonawca wskazuje Nr faksu …………………….. oraz adres e-mail …………………………………..…. dostępne w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane 
w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy.

________________________________

miejscowość, data

WYKONAWCA