Nr sprawy **NZ.2531.17.2025**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Przedmiot zamówienia:

**Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych na terenie miasta Bydgoszczy oraz oświetlenia ulicy Inowrocławskiej w Bydgoszczy**

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)

Specyfikację warunków zamówienia **zatwierdził:**

Dyrektor ZDMiKP

podpis nieczytelny

*Wojciech Nalazek*

16.04.2025 r.

*(data i podpis Kierownika Zamawiającego)*

Bydgoszcz – kwiecień 2025 roku

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.**

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP)

adres: ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

tel./fax.: tel.: 52-582-27-23; fax.: 52-582-27-77

adres poczty elektronicznej: [zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl](mailto:zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl)

adres strony internetowej: [www.zdmikp.bydgoszcz.pl](http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl)

REGON: 090476971

adres strony internetowej prowadzonego postępowania – określono w pkt II. SWZ

1. **Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.**

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) pod adresem strony internetowej postępowania: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1095021>

1. **Tryb udzielenia zamówienia.**
2. Tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert,   
   na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
   (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych   
   tą ustawą na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 Pzp.
5. Wykonawca zobowiązany jest stosować akty prawne przywołane w treści dokumentacji przetargowej w obowiązującym brzmieniu.
6. Zgodnie z art. 310 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

1. **Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.**
2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji   
   w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.

Rozpoczęcie negocjacji zależy zawsze od decyzji Zamawiającego a wykonawcy nie mogą żądać ich przeprowadzenia ani odstąpienia od nich.

1. Zamawiający może podjąć decyzję o nieprowadzeniu negocjacji. W tym przypadku, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych   
   w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
2. Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3 (a więc 1 lub 2), Zamawiający kontynuuje postępowanie (negocjacje mogą być prowadzone nawet z jednym wykonawcą).

1. W przypadku, podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, to:
2. Zamawiający przeprowadzi negocjacje w ramach kryterium „cena”, „termin wykonania zamówienia” oraz „gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane”.
3. wszyscy wykonawcy, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, zostaną równocześnie poinformowani, o wykonawcach:
   1. których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji (zgodnie z kryteriami określonymi i opisanymi w pkt XXI. SWZ),
   2. których oferty zostały odrzucone,

– z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

1. wszyscy wykonawcy, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie podlegają odrzuceniu, zostaną jednocześnie zaproszeni do negocjacji. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
   1. w zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje   
      w celu ulepszenia treści ofert.

Poza kryterium „cena”, Zamawiający będzie prowadzić z danym Wykonawcą negocjacje w zakresie kryterium „termin wykonania zamówienia” oraz „gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane” tylko w przypadku, gdy Wykonawca   
w złożonej ofercie nie zaoferował Zamawiającemu w danym kryterium maksymalnych oczekiwanych korzyści, a tym samym nie otrzymał maksymalnej ilości punktów przewidzianych dla tego kryterium;

* 1. Wykonawca nie ma obowiązku przystąpienia do negocjacji, co nie wiąże się to z utratą prawa do złożenia oferty dodatkowej.

3) negocjacje treści ofert:

a) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;

b) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert;

c) podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich wykonawców. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami.

d) prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Zamawiający udostępnia oferty wraz   
z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, na wniosek, niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.

Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych   
i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem;

4) wszyscy wykonawcy, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, zostaną równocześnie poinformowani o zakończeniu negocjacji oraz zaproszeni do składania ofert dodatkowych.

W zaproszeniu do składania ofert dodatkowych Zamawiający wskaże co najmniej:

a) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

b) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie będzie krótszy niż   
5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.

5. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje wyłącznie   
w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie przestaje wiązać wykonawcę tylko w zakresie,   
w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego   
z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie   
o zamówieniu, podlega odrzuceniu na podstawie z art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp w związku   
z art. 296 ust. 2 zdanie czwarte Pzp.

Złożenie oferty dodatkowej nie jest obowiązkowe. Jeżeli oferta dodatkowa nie zostanie złożona, to obowiązuje oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie i zaproponowane w niej warunki.

6. Wybór oferty najkorzystniejszej i zakończenie postępowania.

Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych Zamawiający zbada czy złożone oferty dodatkowe nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.

Odrzucenie oferty dodatkowej powoduje, że wykonawcę wiąże wyłącznie oferta złożona   
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (o ile termin związania ofertą nie upłynął).

Jeśli zostały złożone oferty dodatkowe niepodlegające odrzuceniu, Zamawiający ocenia oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, uwzględniając nowe propozycje wykonawców **w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazane   
w ofercie dodatkowej.**

Oferty dodatkowe będą oceniane według tych samych kryteriów i ich wag (określonych   
i opisanymi w pkt XXI. SWZ) jak oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

**Ustalenie, która ze złożonych w postępowaniu ofert jest ofertą najkorzystniejszą, może wymagać ponownego przeliczenia punktacji w zakresie złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ofert wykonawców, którzy nie złożyli ofert dodatkowych. Będzie to miało miejsce w sytuacji, w której ocena w zakresie konkretnego kryterium będzie uzależniona od paramentów wskazanych w innych ofertach.**

Po ocenie ofert, ustaleniu ich rankingu Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia tego wezwania, podmiotowych środków dowodowych określonych w pkt XIX. SWZ.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z ofert nieodrzuconych.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiającą najkorzystniejszy bilans punktów wg kryteriów oceny ofert.

7. Termin związania ofertą.

Złożenie oferty dodatkowej nie powoduje wydłużenia terminu związania ofertą, który biegnie nieprzerwanie od upływu terminu składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Wykonawca nie jest dodatkowo związany złożoną ofertą dodatkową.

Dla oferty dodatkowej termin związania ofertą upływa w tym samym dniu, w którym upływa termin związania dla oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

**Główny kod CPV:** 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne.

**Dodatkowy kod CPV:** 31520000-7– Lampy i oprawy oświetleniowe.

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, w rozumieniu art. 7 pkt 21 Pzp, polegająca na budowie oświetlenia wertykalnego istniejących przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy oraz polegająca na budowie oświetlenia ulicy Inowrocławskiej w Bydgoszczy.
2. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
   1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 Pzp.
   2. Zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy na wszystkie części.
   3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia, przy czym na każdą część zamówienia wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

**Część I**

Przedmiotem zamówienia w Części I jest budowlana oświetlenia wertykalnego istniejących przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, w następujących lokalizacjach:

* ul. Chocimska / Kościuszki,
* ul. Nakielska / Trentowskiego,
* ul. Poznańska / Wierzbickiego,
* ul. Poznańska / Św. Trójcy,
* ul. Poznańska / przy Kwadracie,
* ul. Poznańska / Chwytowo,
* ul. Grudziądzka / Teskowej,
* ul. Szubińska / Schulza,
* ul. Filtrowa 27 przy Żabce,
* ul. Morska 4a,
* ul. Powstańców Wlkp 63,
* ul. Czerwonego Krzyża / Władysława IV.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach Umowy z załącznikami, stanowiące **załącznik Nr 1 do SWZ** (*wspólne dla wszystkich części*)**,** w tym:

1. dokumentacja projektowa, opracowana przez ERGOPROJEKT Mariusz Prymula,   
   ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz – załącznik Nr 1-I do projektowanych postanowień Umowy (*oddzielna dla każdej części*),
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), stanowiące załącznik Nr 3 do projektowanych postanowień Umowy (*wspólne dla wszystkich części*),

oraz we wzorze formularza ofertowego, stanowiącym **załącznik nr 2** **- I do SWZ** (*oddzielny dla każdej części*).

Zamawiający nie przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1   
pkt 7 Pzp.

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) sporządzony został z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 Pzp.

**Część II**

Przedmiotem zamówienia w Części II jest budowlana oświetlenia wertykalnego istniejących przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, w następujących lokalizacjach:

* ul. Chemiczna / Mokra,
* ul. Szpitalna / ul. Modrakowa,
* ul. Konopnickiej / Ugory,
* ul. Brzozowa / Konopnickiej,
* ul. Brzozowa / Orzeszkowej,
* ul. Piękna / Gołębia,
* ul. Piękna / Orla,
* ul. Piękna / Strzelecka,
* ul. Piękna / Kossaka,
* ul. Ujejskiego / Polna,
* ul. Gdańska / Dwernickiego,
* ul. Gdańska / Leśna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach Umowy z załącznikami, stanowiące **załącznik Nr 1 do SWZ** (*wspólne dla wszystkich części*)**,** w tym:

1. dokumentacja projektowa, opracowana przez ERGOPROJEKT Mariusz Prymula,   
   ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz – załącznik Nr 1-II do projektowanych postanowień Umowy (*oddzielna dla każdej części*),
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), stanowiące załącznik Nr 3 do projektowanych postanowień Umowy (*wspólne dla wszystkich części*),

oraz we wzorze formularza ofertowego, stanowiącym **załącznik nr 2 - II do SWZ** (*oddzielny dla każdej części*).

Zamawiający nie przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1   
pkt 7 Pzp.

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) sporządzony został z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 Pzp.

**Część III**

Przedmiotem zamówienia w Części III jest budowlana oświetlenia wertykalnego istniejących przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, w następujących lokalizacjach:

* ul. Skarżyńskiego 7,
* ul. Swobodna / Piłsudskiego,
* ul. Paderewskiego przy Filharmonii,
* ul. Romanowskiej przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2,
* ul. Fabryczna / Składowa,
* ul. Bałtycka 59,
* ul. Głowackiego 51,
* ul. Kasztelańska / Mączna,
* ul. Akademicka / Pałubickiego,
* ul. Przemysłowa 26,
* ul. Wyzwolenia / Styki,
* ul. Wyzwolenia 31.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach Umowy z załącznikami, stanowiące **załącznik Nr 1 do SWZ** (*wspólne dla wszystkich części*)**,** w tym:

1. dokumentacja projektowa, opracowana przez ERGOPROJEKT Mariusz Prymula,   
   ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz – załącznik Nr 1-III do projektowanych postanowień Umowy (*oddzielna dla każdej części*),
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), stanowiące załącznik Nr 3 do projektowanych postanowień Umowy (*wspólne dla wszystkich części*),

oraz we wzorze formularza ofertowego, stanowiącym **załącznik nr 2 - III do SWZ** (*oddzielny dla każdej części*).

Zamawiający nie przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1   
pkt 7 Pzp.

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) sporządzony został z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 Pzp.

**Część IV**

Przedmiotem zamówienia w Części IV jest budowlana oświetlenia wertykalnego istniejących przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów (BBO), w następujących lokalizacjach:

* Inowrocławska / Skorupki,
* Inowrocławska / Leszczyńskiego,
* Inowrocławska / LIDL,
* Inowrocławska / MZK,
* Inowrocławska / Ciechocińska,
* Inowrocławska / Biedronka,
* Inowrocławska / Brzozowa,

oraz budowa oświetlenia ulicy Inowrocławskiej na odcinku od ulicy Bielickiej do ulicy Biedaszkowo.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach Umowy z załącznikami, stanowiące **załącznik Nr 1 do SWZ** (*wspólne dla wszystkich części*)**,** w tym:

1. dokumentacja projektowa, opracowana przez ERGOPROJEKT Mariusz Prymula,   
   ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz – załącznik Nr 1-IV do projektowanych postanowień Umowy (*oddzielna dla każdej części*),
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), stanowiące załącznik Nr 3 do projektowanych postanowień Umowy (*wspólne dla wszystkich części*),

oraz we wzorze formularza ofertowego, stanowiącym **załącznik nr 2 - IV do SWZ** (*oddzielny dla każdej części*).

Zamawiający nie przewiduje możliwość skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1   
pkt 7 Pzp.

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) sporządzony został z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 Pzp.

1. **Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania każdej z części zamówienia ustala się **od minimum 70 dni do maksimum 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.**

Faktyczny termin wykonania zamówienia zostanie zadeklarowany przez wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodnie z pkt XXI.2.2) SWZ i będzie podlegał ocenie.

1. **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.**
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa – **załącznik Nr 1 SWZ.**
3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych   
   w projektowanych postanowieniach umowy.
5. **Wymagania dotyczące wadium.**
6. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości:

**dla Części 1: 4 000,00** (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) PLN,

**dla części 2: 4 000,00** (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) PLN,

**dla części 3: 4 000,00** (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) PLN,

**dla części 4: 14 000,00** (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) PLN.

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.
2. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek   
   o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
4. pieniądzu,
5. gwarancjach bankowych,
6. gwarancjach ubezpieczeniowych,
7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - **Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416**z dopiskiem: **„WADIUM –** **Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych na terenie miasta Bydgoszczy oraz oświetlenia ulicy Inowrocławskiej w Bydgoszczy” – Część \_\_\_\_  
(*****1 lub 2 lub 3 lub 4*). Nr sprawy NZ.2531.17.2025.**

Zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty.

**Za datę wniesienia wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.**

1. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje Zamawiającemu, za pośrednictwem Platformy wraz z Ofertą, oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.

UWAGA: W celu zachowania wymaganej dla gwarancji/poręczenia formy oryginału, wykonawca przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, elektronicznie sporządzony przez gwaranta/poręczyciela dokument (plik) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez umocowanego przedstawiciela gwaranta/poręczyciela, nie wprowadzając w dokumencie żadnych zmian, w tym nie nanosząc swojego podpisu. **Oryginału nie stanowi dokument stanowiący cyfrowe odwzorowanie (scan, kserokopia) otrzymanej gwarancji/poręczenia**.

1. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione   
   na Zamawiającego - **Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,   
   ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz**.
2. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
3. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
4. zawiera gwarantowaną kwotę w PLN;
5. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
6. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie, zgodnie   
   z pkt VIII.9 poniżej;
7. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert), zaleca się aby zawierały w swojej treści termin złożenia żądania zapłaty dłuższy niż termin, na jaki jest gwarancja, tj. co najmniej o jeden dzień roboczy;
8. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania (*wg wskazania w pkt VIII.5 powyżej*);
9. wskazanie nazwy dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/ poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
10. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   
    (art.58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   
    lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
11. miało taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia   
    z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnoście poręczenia lub gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
12. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.
13. Zgodnie z art. 98 ust. 6 Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,   
    a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
14. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
15. wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
16. wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
17. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
18. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności o których mowa w art. 98 ust. 1 Pzp lub złożenia wniosku,  
    o którym mowa w art. 98 ust. 2 Pzp, następująco:
19. wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę;
20. wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
21. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.
22. **Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:**
23. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej   
    za pośrednictwem Platformy zakupowej: www.platformazakupowa.pl (dalej **Platforma**) pod adresem **strony internetowej prowadzonego postępowania wskazanej w pkt II. SWZ**. Korzystanie z Platformy zakupowej przez wykonawcę jest bezpłatne.
24. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,   
    tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując w przypadku posiadania konta w Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy oraz uznaje go za wiążący. W związku z powyższym do dnia obowiązywania danej Instrukcji wykonawca korzysta zawsze z aktualnej instrukcji. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje](http://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje)
25. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej   
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
26. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
27. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, lub inny dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej,
28. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
29. włączona obsługa JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies”,
30. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
31. szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
32. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
33. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień, oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy i formularza „**Wyślij wiadomość**” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania, z wyłączeniem składania ofert.
34. Zamawiający może również (w szczególności w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania Platformy), komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: [julia.suchocka@zdmikp.bydgoszcz.pl](mailto:julia.suchocka@zdmikp.bydgoszcz.pl) **z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy**.
35. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy nadanym przez Zamawiającego.
36. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki.
37. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania   
    i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii   
    z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy.
38. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zaleca się aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przekazać Zamawiającemu również   
    w formie edytowalnej. Zaleca się aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były opatrzone nazwą wykonawcy, aktualnym numerem telefonu, aktualnym adresem e-mail. Nie będą udzielane wyjaśnienia na pytania dotyczące niniejszej SWZ, ogłoszenia o zamówieniu i kierowane  
    w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
39. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na Platformie w miejscu udostępnia SWZ.
40. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami lub dokonane zmiany treści SWZ, stają się wiążące dla wszystkich wykonawców, którzy zamierzają złożyć ofertę, z chwilą ich zamieszczenia na Platformie w miejscu udostępnia SWZ.
41. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, kiedy ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich składanie.
42. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wymienionym w pełnomocnictwie, występującym jako reprezentant pozostałych.
43. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy  
    o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania oferty, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy pod nr tel. (22) 101-02-02, [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl)
44. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl., dostępnym pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin](http://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin)
45. Zamawiający dopuszcza formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument, zgodnie  
    z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów   
    z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Przy czym Zamawiający zaleca:

1. Przy podpisywaniu plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
2. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie pliku   
   na format .pdf i opatrzenie go podpisem kwalifikowanym PAdES,
3. Plik w innym formacie niż .pdf zaleca się opatrzeć zewnętrznym podpisem  
   XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie   
   z dokumentem podpisywanym,
4. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1,
5. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym.
6. Przy podpisywaniu plików podpisem zaufanym:
7. Aby podpisać plik podpisem zaufanym, należy posiadać Profil Zaufany, który można bezpłatnie założyć na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany>
8. Aby podpisać plik podpisem zaufanym, należy wejść na stronę internetową <https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER> a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na stronie.
9. Zamawiający zaleca przekonwertowanie pliku na format .pdf i opatrzenie go podpisem zaufanym w formacie PAdES.
10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES (dla innych formatów niż .pdf), Wykonawca po podpisaniu pliku podpisem zaufanym, otrzyma plik w formacie .xml  
    i taki plik przekazuje Zamawiającemu.
11. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem zaufanym.
12. Przy podpisywaniu plików podpisem osobistym:
13. Aby podpisać plik podpisem osobistym, należy posiadać e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną, a ponadto czytnik i aplikację e-Dowód Podpis elektroniczny lub aplikację na telefon eDOApp
14. Informacje na temat e-dowodu znajdują się na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/e-dowod> Na stronie tej można pobrać oprogramowanie do obsługi e-dowodu oraz zapoznać się z instrukcjami, w jaki sposób podpisać plik przy użyciu e-dowodu.
15. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem osobistym.

Ponadto Zamawiający zaleca:

1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego   
   ze znacznikiem czasu,
2. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju,
3. Jeśli wykonawca kompresuje pliki np. w plik ZIP Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików,
4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty,
5. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i złożyć z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert.
6. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości   
   10 plików lub spakowanych folderów-katalogów przy maksymalnej wielkości 150 MB każdy. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe i dostępna przepustowość łącza oraz zaplanowanie złożenia oferty z większym wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie złożenia oferty.
7. Za datę przekazania składanych oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

**UWAGA!**

**Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii   
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.**

1. **Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.**

Zamawiający nie przewiduje możliwości odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej.

1. **Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.**

Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest:

**Julia Suchocka**, **nr tel. 52 582 27 69,**

przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,   
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty.**
2. Ofertę (częściową) dla wybranej przez wykonawcę części, stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2 (I-IV) do SWZ**.

Wykonawca może złożyć Ofertę na własnym formularzu, lecz jego treść i układ musi być zgodna z formularzami załączonym do niniejszej SWZ.

**Ofertę (częściową) sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie lub w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym** osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

1. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się między innymi formaty plików: .rft; .pdf; .xps; odt; doc; docx; **Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf.**  **W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego   
   z formatów: zip, .7Z.**

UWAGA: Dokumenty złożone w formatach nie występujących w rozporządzeniu, m.in.: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages.  **zostaną uznane za złożone nieskutecznie**;

1. Ofertę (częściową) sporządza się w języku polskim.
2. Dla wszelkich oświadczeń i dokumentów składanych z ofertą (częściową), o ile wymagają tłumaczenia na język polski, pierwszeństwo mieć będzie tłumaczenie w języku polskim.
3. Oferta (częściowa) jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w SWZ, w tym w projektowanych postanowieniach Umowy z załącznikami:
   * + - 1. za ryczałtową cenę wykonania zamówienia, zaoferowaną przez wykonawcę na formularzu ofertowym, wyrażoną w PLN,
         2. z terminem realizacji zamówienia, zadeklarowanym przez wykonawcę w formularzu ofertowym, wybranym ze wskazanego przez Zamawiającego zakresu: od 70 do 110 dni kalendarzowych
         3. z okresem udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, wskazanego w pełnych latach, wybranego z następującego zakresu wskazanego przez Zamawiającego: od 3 do 5 lat.
4. Zamawiający odrzuci ofertę (częściową) wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia.
5. Zwrot „Podpisany przez wykonawcę” oznacza: Podpisanie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, zgodnie   
   z dołączonym pełnomocnictwem.
6. W przypadku, gdy ofertę (częściową) składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 Pzp, (np. konsorcjum, spółka cywilna), to:
7. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu   
   o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy   
   w sprawie zamówienia publicznego (na wybrane przez wykonawcę części zamówienia),
8. wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art. 99 § 2 K.c.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców i dołączone   
   do składanej oferty (częściowej),
9. oferta (częściowa) musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
10. z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta (częściowa) składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
11. w miejscach dotyczących danych poszczególnych wykonawców (nazwa, adres, NIP, REGON, kategorię przedsiębiorstwa, do której należy) należy wpisać stosowne dane dotyczące poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   
    (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie   
    z pełnomocnikiem wymienionym w pełnomocnictwie, występującym jako reprezentant pozostałych.
13. **Wraz z ofertą (częściową), wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem platformy dokumenty, o których mowa w pkt XIX.1 SWZ, oraz :**
14. pełnomocnictwo/a, jeżeli z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji   
    o działalności gospodarczej, do których jest bezpłatny i ogólnodostępny dostęp lub z treści złożonych Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów nie wynika uprawnienie   
    do podpisania oferty oraz względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą,

UWAGA: Zamawiający dopuszcza wystawienie jednego pełnomocnictwa dla wszystkich części, na które wykonawca składa ofertę (częściową), przy czym z treści tego dokumentu musi wynikać, na **którą część pełnomocnictwo zostaje udzielone**;

1. pełnomocnictwo/a wynikające z art. 58 ust. 2 Pzp, do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa   
   o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – **o ile dotyczy**, Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza wystawienie jednego pełnomocnictwa dla wszystkich części, na które wykonawcy występujący wspólnie składają ofertę (częściową), przy czym z treści tego dokumentu musi wynikać, na **którą część pełnomocnictwo zostaje udzielone**;

1. pełnomocnictwo/a, jeżeli z właściwego rejestru (do których jest bezpłatny i ogólnodostępny dostęp) lub z treści złożonych Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów nie wynika   
   uprawnienie do podpisania zobowiązania innego podmiotu oraz względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych przez ten podmiot (w przypadku gdy wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) – **o ile dotyczy**.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza wystawienie jednego pełnomocnictwa dla wszystkich części, na które wykonawca składa ofertę (częściową) z udziałem podmiotu trzeciego, przy czym z treści tego dokumentu musi wynikać, na **którą część pełnomocnictwo zostaje udzielone**;

W dokumencie pełnomocnictwa **nie podaje się** danych osobowych ustawowo chronionych (RODO), takich jak : **data urodzenia i adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, Pesel.**

**Pełnomocnictwo,** o którym mowa w pkt 1), 2) lub 3), składane jest pod rygorem nieważności   
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

Jeżeli dokument sporządzony został jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie dokumentu.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub notariusz w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia   
14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (częściową) **na każdą część zamówienia**.
2. Złożona przez wykonawcę oferta (częściowa) winna być zgodna z wymogami Zamawiającego przedstawionymi w SWZ, zarówno indywidualnie jak i w ramach oferty wspólnej (np. konsorcjum, spółki cywilnej).
3. Zamawiający informuje, iż oferty (częściowe) składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane (tzn. stosowną deklarację złożył w formularzu Oferty - częściowej) **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**.
4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne   
   dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym jego oznaczeniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

**UWAGA: Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, musi być jawne i załączone na Platformie do oferty w osobnym pliku.**

Dokumenty muszą być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

1. Wykonawca w formularzu ofertowym (dla każdej części zamówienia oddzielnie), winien wskazać kategorię przedsiębiorstwa, do której należy. Zgodnie z zaleceniem Komisji   
   z dn. 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):
2. Mikroprzedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
3. Małe przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
4. Średnie przedsiębiorstwa: to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).
5. Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę (częściową), przy czym:
6. wykonawca, który posiada konto na Platformie (jest zalogowany), za jej pośrednictwem może samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę,
7. wykonawca, który nie posiada konta na Platformie (nie jest zalogowany), nie może samodzielnie zmienić lub wycofać oferty.

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla wykonawców dostępnej na Platformie.

1. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
2. **Sposób oraz termin składania ofert.**
3. Wykonawca składa ofertę (częściową) wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dostępnej pod adresem:  [<https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1095021>](https://platformazakupowa.pl/transakcja/1084513)
4. Oferta (częściowa) może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
5. Oferty (częściowe) należy składać w terminie do dnia **06.05.2025 r. godz. 10.00.**
6. W związku z tym, że Zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu, czy problemy techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia oferty   
   z odpowiednim wyprzedzeniem.
7. **Termin otwarcia ofert.**
8. Otwarcie ofert (częściowych) nastąpi w dniu **06.05.2025 r. godz. 10:20.**
9. jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii,
10. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
11. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert (częściowych).
12. Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację   
    o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – każdej części (najpóźniej przed otwarciem ofert - częściowych).
13. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, (częściowych), udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
14. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty (częściowe) zostały otwarte;
15. cenach lub kosztach zawartych w ofertach (częściowych).
16. **Termin związania ofertą.**
17. Termin związania ofertą (częściową) wynosi **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **04.06.2025 r.**
18. Bieg terminu związania ofertą (częściową) rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty (częściowej) nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą (częściową) określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem tego terminu, zwraca się jednokrotnie do wykonawców   
    o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
20. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
21. **Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Pzp.

1. **Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp.**

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

**XVII.a. Podstawy wykluczenia, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainne oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.**

1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   
   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania   
   o udzielenie zamówienia publicznego, który podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy, tj.:
2. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006   
   i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu   
   na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia   
   24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
4. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych   
   w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
5. Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.
6. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
7. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, które   
   w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział   
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 7 ww. ustawy.
8. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
9. **Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.**
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału   
    w postępowaniu dotyczące **zdolności technicznej lub zawodowej** w zakresie:
11. **doświadczenia wykonawcy**

**Minimalny poziom zdolności niezależnie od ilości złożonych ofert częściowych.**

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie **co najmniej dwóch robót budowlanych** polegających na wykonaniu budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg publicznych o wartości min. 100 000,00 PLN brutto każda.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 Pzp  
ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają w następujący sposób: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w ww. zakresie, z tym że wymóg posiadania doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.

1. **osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia**

**Minimalny poziom zdolności niezależnie od ilości złożonych ofert częściowych.**

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami, które skieruje   
do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, gwarantującymi właściwą jakość robót budowlanych, o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż określono poniżej, tj.:

1. **kierownik budowy**:

minimalna ilość osób: 1 osoba (niezależnie od ilości składanych ofert częściowych),

minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie,

minimalne doświadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami elektroinstalacyjnymi, liczone od daty uzyskania wymaganych uprawnień;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 Pzp, ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają w następujący sposób: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi dysponować osobami o kwalifikacjach, uprawnieniach   
i doświadczeniu zawodowym w zakresie określonym powyżej, z tym że wymóg   
ten dotyczy wykonawcy, który bezpośrednio wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wymieniona wyżej osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–123 Pzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku **wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy**.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. **Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.**
7. **Dokumenty składane wraz z ofertą:**
8. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie wskazanym w pkt XVI-XVIII SWZ. Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

Oświadczenia składają odpowiednio:

1. wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy   
   z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

*Oba oświadczenia należy złożyć raz, bez względu na ilość składanych ofert częściowych.*   
Wzory oświadczeń stanowią **załączniki Nr 3 i 4 do SWZ**;

1. podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

*Oświadczenie należy złożyć raz, bez względu na ilość składanych ofert częściowych.*  
Wzór oświadczenia stanowi **załącznik Nr 5 do SWZ**.

1. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy).

*Oświadczenie należy złożyć dla każdej części, dla której składana jest oferta częściowa.*

Wzory oświadczeń stanowią **załącznik Nr 6 (I-IV) do SWZ**.

Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w pełnomocnictwie, o którym mowa w pkt XII.8.2) i XII.9.2) SWZ lub dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

1. Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danej części zamówienia   
   lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując daną część zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, określające w szczególności:
2. nazwę i wskazanie siedziby podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby,
3. nazwę i wskazanie siedziby wykonawcy, któremu podmiot trzeci udostępnił swoje zasoby,
4. określenie zamówienia publicznego, tj.: **Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych na terenie miasta Bydgoszczy oraz oświetlenia ulicy Inowrocławskiej w Bydgoszczy” – Część \_\_\_\_ (*1 lub 2 lub 3 lub 4*). Nr sprawy NZ.2531.17.2025**
5. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione),
6. sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, (tj. informacje, w jaki sposób udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy wykonywaniu zamówienia publicznego),
7. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował),
8. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
9. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia  
   (nie dotyczy sytuacji finansowej lub ekonomicznej), zrealizuje roboty budowlane,   
   do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zobowiązanie innego podmiotu sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (osoby/osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotu trzeciego).

Zobowiązanie wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu innego podmiotu, **wykonawca dołącza do oferty jako załączniki**.

1. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt XII.12-14. SWZ.
2. **Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień ich złożenia) składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp** - składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:
3. **wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich **5 lat**przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane *(sporządzonych wg wzorów Zamawiającego)*, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Wzór wykazu stanowi **załącznik Nr 7 do SWZ**.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to ww. wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

**Uwaga:** Wykonawca wykazując doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum) to wykazaniu podlega doświadczenie powstałe jedynie w granicach wykonania robót przez dany podmiot.

1. **wykaz osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,   
   w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz   
   z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (*sporządzonego wg wzoru Zamawiającego*).

Wzór wykazu stanowi **załącznik Nr 8 do SWZ**.

1. **oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,** o którym mowa   
   w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy   
   z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. **Uwaga:** Oświadczenie/a składają odpowiednio: wykonawca / każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału   
   w postępowaniu *(sporządzone wg wzorów Zamawiającego).*

Wzory oświadczeń stanowią **załączniki Nr 9 i 10 do SWZ**.

Podmiotowe środki dowodowe należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie   
i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.   
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych   
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, **jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość   
i aktualność**.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, **o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,   
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków**.

1. **Sposób obliczania ceny**
2. Cena oferty (częściowej) jest ceną brutto, czyli zawiera VAT (nie dotyczy wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami VAT w Polsce) oraz inne podatki i daniny publiczne, wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT obowiązującą w dniu składania ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie   
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego właściwą stawką podatku VAT zastosowaną   
w przedmiotowym postępowaniu jest stawka 23% podatku VAT.

Jeżeli w treści SWZ została wskazana prawidłowa stawka VAT, którą wykonawca był zobowiązany uwzględnić obliczając cenę oferty, a Wykonawca zastosuje inną stawkę podatku VAT, wówczas Zamawiający dokona poprawy oferty z zastosowaniem art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca nie zgadza się z zastosowaną/sugerowaną stawką podatku VAT, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem   
o wyjaśnienie treści SWZ (zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp) w zakresie zastosowania innej stawki podatku VAT obowiązującej Wykonawcę.

1. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena oferty (częściowej) musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, którego zakres i jakość wskazana została w dokumentach zamówienia w tym   
   w projektowanych postanowieniach umowy, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty   
   i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a w szczególności:
3. ryczałtową formę wynagrodzenia, a więc i jej ryzyko. Wynagrodzenie Wykonawcy, jako ryczałt, obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla wykonania Umowy, błędnego oszacowania kosztów związanych z realizacją Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania   
   i doprecyzowania zakresu nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie,
4. wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu zamówienia, w tym ceny jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace   
   i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, które są niezbędne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia,
5. zysk wykonawcy, koszty wynikające z organizacji, przygotowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza (o ile dotyczy), wykonania i utrzymania na czas robót czasowej organizacji ruchu, koszty organizacji, wykonywania oraz dotrzymania jakości   
   i terminów wykonanych robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia,
6. wszelkie cła, opłaty celne i podatki,
7. wzrost cen towarów i usług mających wpływ na ceny produkcji budowlano-montażowej do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
8. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
9. odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji  
   jakości na wykonane roboty budowlane, zgodnie z postanowieniami Umowy,
10. wykonanie zakresu świadczeń, usług i zobowiązań wynikających z zapisów projektowanych postanowień Umowy i ich załączników,
11. koszty związane z uzyskaniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dokonania stosownych ubezpieczeń,
12. wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.
13. W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty (częściowej), Zamawiający zaleca wykonawcy wykonać następujące czynności:
14. zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ z załącznikami oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty,
15. przedstawić w formularzu ofertowym (częściowym):
16. wartość netto wykonania zamówienia,
17. wartość podatku VAT dla zamówienia obliczony od wartości netto zamówienia,
18. wartość brutto wykonania zamówienia, która stanowi sumę wartości netto zamówienia i wyliczonej od tej wartości kwoty podatku VAT

Wszystkie ceny i wartości wpisywane w formularzu ofertowym **należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

1. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
2. Zakłada się, że wykonawca w cenie oferty (częściowej) uwzględnił, wszystkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Zgodnie z art. 225 Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania   
   u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
5. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania   
   u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
6. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
7. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
8. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
9. **Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**
10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części oddzielnie, Zamawiający będzie kierował się następującymi jednakowymi dla każdej części kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz wagami:
11. **cena (C)** – waga 60% (pkt),
12. **termin wykonania zamówienia (T)** – waga 20% (pkt),
13. **gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane (G)** – waga 20% (pkt).
14. Sposób przyznawania punktów:
15. opis kryterium **cena (C):**

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie zamówienia, zadeklarowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie **60,00 punktów.**

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów (C) w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C = | Cmin  Co | x | 60 pkt |

*Gdzie:*

*C – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium cena,*

*Cmin – najniższa cena oferty za wykonanie zamówienia, spośród nieodrzuconych ofert,*

*Co – cena ocenianej oferty za wykonanie zamówienia*.

1. Opis kryterium **termin wykonania zamówienia (T):**

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie terminu wykonania zamówienia, zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym, liczonego w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy, wybranego z następującego przedziału wskazanego przez Zamawiającego: od 70 do 110 dni kalendarzowych.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie **20,00 punktów**.

Ilość punktów (T) w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T = | Tmin  To | x | 20 pkt |

*Gdzie:*

*T – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium termin realizacji,*

*Tmin – ilości dni realizacji zamówienia oferty, która zawieraj najmniejszą ilość dni,*

*To – ilości dni realizacji zamówienia oferty ocenianej.*

1. Opis kryterium **gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane (G):**

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę   
w formularzu ofertowym okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, wskazanego w pełnych latach, wybranego z następującego zakresu wskazanego przez Zamawiającego: od 3 lat do 5 lat.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie **20,00 punktów.**

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów (G) w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| G = | G o  G max | x | 20 pkt |

*Gdzie:*

*G – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium okres udzielenia gwarancji,*

*Go – okres gwarancji zaoferowany w ofercie ocenianej, spośród nieodrzuconych ofert,*

*GmaX – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji, spośród nieodrzuconych ofert.*

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (dla każdej części zamówienia oddzielnie), która uzyska łącznie największą liczbę punktów, wyliczoną zgodnie z wzorem: **P = C + T + G**, gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium **cena,**

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium **termin wykonania robót budowlanych**,

G – liczna punktów uzyskanych w kryterium **gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane.**

1. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty   
   o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Pzp oraz SWZ i została uznana jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych, w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

1. **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Jeżeli jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta złożona przez:
5. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
6. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego spółka zobowiązana jest przedstawić Zamawiającemu uprawnienie do zaciągania zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią art. 230 Kodeksu spółek handlowych, o ile dotyczy.
7. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa  
   do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało   
   tej czynności prawnej.
8. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,   
   o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.
9. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne umowy, uprawnienia, zezwolenia lub licencje umożliwiające należyte wykonanie umowy.
10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
11. **Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**
    * + 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
        2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
        3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w łącznej wysokości **3%** **ceny całkowitej podanej w ofercie za wykonanie zamówienia.**
        4. Zabezpieczenie wykonawca wnosi w całości przed zawarciem umowy.
        5. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
           1. pieniądzu;
           2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
           3. gwarancjach bankowych;
           4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
           5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy   
              z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
        6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w:
           1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
           2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
           3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia   
              6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
        7. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja musi być wniesiona dla całej umowy. Gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową   
           i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Gwaranta pisemnego wezwania do zapłaty, oraz winna zawierać, co najmniej następujące elementy:
           1. nazwę wykonawcy, nazwę beneficjenta gwarancji (**Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich   
              i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz**), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
           2. kwotę gwarancji,
           3. termin ważności gwarancji (termin ważności obejmować musi okres nie krótszy niż od dnia zawarcia umowy do upływu 30-tego dnia po dniu wykonania umowy, zgodnie z treścią pkt 12 poniżej),
           4. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja,
           5. wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego a prawem właściwym dla gwarancji jest prawo polskie,
           6. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę,
           7. zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
           8. dokument musi przewidywać możliwość złożenia żądania zapłaty co najmniej w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera (Zamawiający dopuszcza poświadczenie podpisów przez notariusza / adwokata / radcę prawnego) lub w formie elektronicznej na wskazany przez gwaranta adres e-mail. Wraz z żądaniem zapłaty Beneficjent przekaże dokumenty poświadczające, że osoba podpisująca wezwanie jest uprawniona do reprezentowania Beneficjenta (zaciągania zobowiązań), przy czym dokumenty potwierdzające to uprawnienie sporządzone na piśmie zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałem (skan/kserokopia) przez Beneficjenta
        8. Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w formie niepieniężnej jest zobowiązany przed wniesieniem zabezpieczenia do uzyskania od Zamawiającego akceptacji treści dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji treść dokumentu uwzględniającego wymagania Zamawiającego wskazane w pkt 7 powyżej. Zamawiający   
           w terminie 3 dni roboczych akceptuje treść dokumentu lub wskazuje zapisy wymagające zmiany bądź doprecyzowania. Dokument musi przewidywać możliwość złożenia żądania zapłaty co najmniej na piśmie za pośrednictwem poczty lub kuriera oraz w formie elektronicznej.
        9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiających:

**Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416**

z adnotacją: **„****ZABEZPIECZENIE** – **Budowa doświetleń wertykalnych przejść dla pieszych   
na terenie miasta Bydgoszczy oraz oświetlenia ulicy Inowrocławskiej w Bydgoszczy” –   
Część \_\_\_\_ (*1 lub 2 lub 3 lub 4*). Nr sprawy NZ.2531.17.2025.**

* + - 1. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na nieoprocentowanym rachunku bankowym.
      2. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia wymaga powiadomienia Zamawiającego o planowanej zmianie.   
         W przypadku zmiany zabezpieczenia na formę gwarancji/poręczenia wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym (stroną umowy) treść dokumentu – zastosowanie mają zapisy pkt 7 powyżej.
      3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie: 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia   
         i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, z tym zastrzeżeniem, iż dokonanie zwrotu zabezpieczenia nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczeń przysługujących Zamawiającemu, a wykonawca   
         w dalszym ciągu pozostaje zobowiązany do wypełnienia swoich obowiązków z należytą starannością i dokładnością.
      4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi   
         z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty zabezpieczenia, chyba że w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed umownym terminem zwrotu zabezpieczenia wykonawca wskaże Zamawiającemu inny rachunek bankowy. Dyspozycja zmieniająca numer rachunku bankowego musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. Zamawiający dopuszcza złożenie dyspozycji w postaci elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego, z zastrzeżeniem opatrzenia dyspozycji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, osoby posiadającej stosowne umocowanie.
      5. Jeżeli zabezpieczenie złożono w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie i na zasadach określonych powyżej, w sposób właściwy dla instytucji stanowiącej zabezpieczenie.
      6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie   
         w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
      7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
      8. Wypłata, o której mowa w pkt 16, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

1. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.**

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia   
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX Pzp (art. 505– 590).

1. **Postanowienia końcowe.**
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
3. Nie zastrzega się możliwości ubiegania o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
4. Nie zastrzega się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oświadczeniu spełnianiu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia (art. 125 ust. 1 Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. Brak oświadczenia wykonawcy w tym zakresie oznaczać będzie, że wykonawca zamierza samodzielnie realizować całość zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone   
   w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących **załącznik Nr 1 do SWZ**. (*wspólne dla wszystkich części*). Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje działania.   
   Zamawiający wymaga, aby podwykonawca biorący udział w realizacji zamówienia nie podlegał wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę:
6. Zamawiający, zgodnie z art. 95 Pzp, wymaga zatrudniania przez wykonawcę  
   lub podwykonawcę przy realizacji zamówienia (w całym okresie obowiązywania Umowy), na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (art. 22 § 1), osób bezpośrednio wykonujących roboty, tzw. pracowników fizycznych, m.in.: wykonujących instalacje elektryczne – elektromonterzy, wykonujących inne czynności związane z robotami budowlanymi – robotnicy drogowi, zlecone im przez zarządzających nimi brygadzistów czy majstrów budowy, operatorów/kierowców maszyn i pojazdów budowlanych.

Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, ani dostawców materiałów budowlanych.

Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w tym zakresie znajduje się w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących **załącznik Nr 1 do SWZ**. (*wspólne dla wszystkich części*);

1. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa   
   w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Pzp.
4. Nie wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.
6. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.
7. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. **Ochrona danych osobowych**

Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu.Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających   
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – **załącznik Nr 11 do SWZ**).

Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do pisemnego poinformowania   
i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach   
i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze formularza ofertowego – **załącznik Nr 2 (I-IV) do SWZ**).

1. **Ochrona sygnalistów**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Zamawiający wdrożył procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, która opisana została w Zarządzeniu nr 20/2024 Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy z dnia 18 września 2024r. z załącznikami dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy <https://bip.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/procedura-zgloszen-w-zdmikp>.

1. **Wykaz załączników do niniejszej SWZ**

Niżej wymienione załączniki do SWZ stanowią jej integralną część.

Załącznik nr 1 – projektowane postanowienia Umowy z załącznikami *(wspólne dla wszystkich części),*

Załącznik nr 2 (I-IV) – wzór formularza ofertowego, w wersji edytowalnej (*składany jako Oferta - oddzielny dla każdej części),*

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału   
w postępowaniu, (*składanego z Ofertą* *– wspólny dla wszystkich części*),

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, (*składanego z Ofertą – wspólny dla wszystkich części*),

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o przesłankach wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (*składanego z Ofertą – wspólny dla wszystkich części*),

Załącznik nr 6 (I-IV) – wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, (*składanego z Ofertą - oddzielny dla każdej części*),

Załącznik nr 7 – wzór wykazu robót budowlanych(*składanego na wezwanie – wspólny dla wszystkich części*),

Załącznik nr 8 – wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia (*składanego na wezwanie – jednakowy dla wszystkich części*),

Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,   
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (*składanego na wezwanie – wspólny dla wszystkich części)*

Załącznik nr 10 – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, (*składanego na wezwanie – wspólny dla wszystkich części*),

Załącznik nr 11 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.