UMOWA nr 54/203/……/21

zawarta w dniu ........................2021w Bydgoszczy pomiędzy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000037568 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027-00378; wysokość kapitału zakładowego: 27 114 421 000,00 zł; w całości wpłacony; działająca     poprzez     PKP   PLK   S.A.    Zakład  Linii  Kolejowych w Bydgoszczy, ul. Zygmunta

Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz, będący płatnikiem VAT, reprezentowany przez:

- ……………………………………………

- ……………………………………………

zwanym dalej Zakładem,

a

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Zwana(y) dalej Wykonawcą,

łącznie zwanych dalej Stronami.

Oświadczenia Stron

- Zakład oświadcza, iż posiada prawo do zarządzania i dysponowania przedmiotem umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

2.1. posiada wszelkie zezwolenia i zgody umożliwiające zawarcie  Umowy  zgodnie  z  wymogami obowiązujących przepisów prawa;

2.2. zawarcie Umowy nie narusza jego zobowiązań zaciągniętych wobec innych osób;

2.3. nie są mu znane żadne nieujawnione Zakładowi okoliczności, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przez Wykonawcę Umowy.

2.4. w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2020 poz. 935 ze zm.) Wykonawca oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany wielkości przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zmiany poinformować Zakład o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.5. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118) Zakład oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

§ 1 Przedmiot umowy

- Udostępnienie terenu kolejowego, na działce nr 116/3 obręb Nowa Wieś Wielka na czas budowy skrzyżowania jednopoziomowego ciągu komunikacyjnego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego (przejście kategorii „E”) z torami linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port Centralny w km 0,985.

- Świadczenie usług związanych z wykonaniem robót w tym: wydanie przedmiotu umowy na podstawie  protokołu  komisyjnego  przekazania  terenu,  poinformowania pracowników Wykonawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania robót na terenie kolejowym będącym w zarządzie PKP PLK S.A., sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego, udział w komisjach przekazania terenu i odbioru ostatecznego robót.

2 Opłaty

  - Za czynności wymienione w § 4 ust. 1, Wykonawca będzie ponosił opłaty obliczone na podstawie cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

  - Do opłat, o których mowa w ust. 1 dolicza się należny podatek VAT według stawki obowiązującej w okresie powstania obowiązku podatkowego.

  - Faktury za wszystkie wykonane usługi przez Zakład w danym miesiącu wystawiane będą najpóźniej do 15-go dnia miesiąca następnego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest regulować opłaty na podstawie faktur wystawionych przez Zakład, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury zwanym okresem płatności, przelewem na rachunek bankowy Zakładu wskazany w fakturze.

  - W przypadku, gdy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, wówczas termin płatności upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy lub sobotą.

  - Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zakładu kwotą równą wartości wystawionej faktury.

  - Wykonawca podaje na dokumencie płatności numer faktury oraz numer umowy, której opłata dotyczy.

  - Za opóźnienia w regulowaniu należności Zakładowi przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 424 z późniejszymi zmianami).

  - W przypadku wprowadzenia nowych obciążeń publicznoprawnych, które będą ponoszone przez Zakład w związku z przedmiotem umowy lub zwiększeniu już istniejących, kwota opłat ulegać będzie odpowiednio zwiększeniu.

§ 3 Okres ważności umowy

Umowę zawiera się na czas określony 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 4 Prawa i obowiązki Stron

- Zakład zobowiązuje się do odpłatnego:

1.1.  udostępnienia terenu kolejowego w celu realizacji zadania, którego powierzchnia zostanie określona w protokole przekazania terenu – Załącznik nr 2 do umowy i potwierdzona w protokole ostatecznego odbioru robót i przejęcia terenu Zakładu – Załącznik nr 3 do umowy. Opłata za zajęcie terenu będzie liczona od dnia protokolarnego przekazania terenu do dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

W przypadku realizacji robót w systemie etapowym, Wykonawca zobowiązuje się  do dostarczenia szczegółowego harmonogramu robót na komisję przekazania terenu.

Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zakładu o zakończeniu poszczególnych etapów robót;

1.2.  opracowania Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów w trakcie realizacji prac prowadzonych przez Wykonawcę w obrębie infrastruktury linii kolejowej nr 18 na podstawie Harmonogramu Robót dostarczonego przez Wykonawcę. W przypadku konieczności wdrożenia zmienionej organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w stosunku do wcześniej przyjętego Harmonogramu Robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opracowanie nowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów nastąpi również odpłatnie. Zakład przystąpi do opracowania regulaminu, na podstawie pisemnego wystąpienia Wykonawcy z zachowaniem warunków pkt 2.2.;

1.3.	zorganizowania niezbędnych zamknięć torów lub wprowadzenie ograniczeń prędkości jazdy pociągów w zależności od potrzeb i lokalizacji  na podstawie opracowanego tymczasowego regulaminu i pisemnej deklaracji Wykonawcy o gotowości przystąpienia do robót;

1.4.	zorganizowania niezbędnych zamknięć torowych lub wprowadzenie ograniczeń prędkości w sytuacjach awaryjnych;

1.5. obciążenia Wykonawcy wg aktualnie poniesionych kosztów przez Zakład i faktur wystawionych przez Przewoźników, w przypadku odwołania z winy Wykonawcy  procesu przygotowania zamknięcia torów;

1.6.  zapewnienia udziału pracowników Zakładu w komisjach przekazania terenu i zdawczo - odbiorczych - Załącznik nr 2 i 3 do umowy;

1.7.   zapewnienia przez pracowników Zakładu nadzoru eksploatacyjnego w trakcie prowadzenia robót;

1.8. poinformowania pracowników Wykonawcy oraz podmiotów współpracujących z Wykonawcą, którzy będą wykonywali roboty objęte przedmiotem umowy, o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Wykonawca  zobowiązuje się do:

2.1.	terminowej zapłaty na rzecz Zakładu opłat z tytułu czynności określonych w ust. 1. Podstawą ustalenia wysokości opłat będą ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 1 do umowy;

2.2.	uzgodnienia z Zakładem szczegółowego harmonogramu robót niezbędnego do opracowania tymczasowego regulaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1. przynajmniej na 30 dni przed zarządzaną zmianą organizacji ruchu pociągów ujętą w załączniku nr 5.2. Instrukcji Ir-19 – Załącznik nr 5 do umowy;

Wykonawca po zatwierdzeniu regulaminu przez Zakład złoży pisemny wniosek dotyczący planowanego przystąpienia do robót, dla których wymagana jest zmiana organizacji ruchu pociągów do Zakładu, zachowując terminy ujęte w załączniku nr 5.2. Instrukcji Ir-19 – Załącznik nr 5 do umowy;

2.3. 	pokrycia kosztów związanych z opóźnieniami pociągów w przypadku niedotrzymania terminów zamknięć torowych wynikających z regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót oraz kosztów komunikacji zastępczej;

  - w trakcie robót zapewnienia zachowania czystości obszaru kolejowego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji, a po zakończeniu robót uporządkowania obszaru kolejowego wokół inwestycji;

  - zabezpieczenia na swój koszt wykonania, naprawy, bądź odtworzenia istniejącej infrastruktury kolejowej, gdyby w trakcie wykonywania prac określonych w § 1 doszło do jej uszkodzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - ponoszenia kosztów związanych z koniecznością dokonywania awaryjnych zamknięć torów lub ograniczeń prędkości wynikłych w sytuacjach wymienionych w pkt 2.3.;

  - nie przenoszenia praw, wierzytelności i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zakładu na osoby trzecie pod rygorem nieważności umowy cesji oraz rozwiązania niniejszej umowy bez prawa do odszkodowania, a w razie naruszenia powyższego obowiązku Zakład ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym;

  - przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zapewnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w odrębnych przepisach i normach, przepisów BHP, 
sanitarno-epidemiologicznych oraz ochrony mienia;

  - zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót zgodnie 
z przepisami i dokumentacją budowlano-wykonawczą;

  - zapewnienia poinformowania pracowników, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.8. niniejszej umowy, przed wejściem na teren kolejowy objęty umową;

  - złożenia pisemnego oświadczenia o:

- aktualności badań lekarskich pracowników Wykonawcy pracujących przy realizacji

niniejszej umowy;

- aktualności szkoleń w dziedzinie BHP pracowników Wykonawcy pracujących przy

realizacji niniejszej umowy;

- posiadaniu i używaniu przez pracowników Wykonawcy pracujących przy realizacji

niniejszej umowy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego;

- posiadaniu przez pracowników związanych z ruchem pociągów wymaganych kwalifikacji,

posiadania szkoleń i egzaminów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami;

  - złożenia pisemnego wniosku o ustalenie terminu i miejsca poinformowania swoich pracowników o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w związku 
z realizacją umowy na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót;

Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2.11. oraz poinformowanie pracowników, 
o którym mowa w § 4 ust. 1.8.  jest warunkiem dopuszczenia pracowników Wykonawcy do realizacji prac objętych umową;

  - sukcesywnego zgłaszania do Zakładu w czasie trwania inwestycji, wykazu podwykonawców wraz z oświadczeniem Wykonawcy o złożeniu przez nich dokumentów określonych w pkt 2.11. i przestrzegania przez zatrudnionych przez nich pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy;

  - stosowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych na zasadach określonych w instrukcji IBH-105. Treść instrukcji dotyczy zasad bezpieczeństwa podczas prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jest dostępna na stronie internetowej www.plk-sa.pl, w zakładce dla klientów i kontrahentów–akty prawne i przepisy-instrukcje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – instrukcje z możliwością wydruku.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich jej postanowień;

  - przed rozpoczęciem inwestycji  do okazania pracownikom służby BHP Zakładu opracowanej oceny ryzyka zawodowego występującego na terenie robót, a wcześniej zapoznania wszystkich swoich pracowników z tą oceną;

  - dostosowania się do wszelkich warunków podanych w opiniach i uzgodnieniach, 
w szczególności wymienionych w piśmie nr IZIW4-505-68/2018 z dnia 08.10.2018 r. stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy;

  - pisemnego wystąpienia o zwołanie komisji w celu przekazania terenu;

  - pisemnego zgłoszenia faktu zakończenia robót, które poprzedzone może zostać fax-em pod nr 52/5183562 lub skanem na e-mail iz.bydgoszcz@plk-sa.pl.;

  - niezwłocznego powiadomienia Zakładu o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji lub zmian teleadresowych;

  - nie zatrudniania etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do realizacji zadań objętych umową;

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej na mapach geodezyjnych z zasobów: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku – Wydział Geodezji i Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości, ul. Dyrekcyjna 2-4,
80-958 Gdańsk;

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej do Zakładu 
w terminie określonym w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez komisję odbioru robót i przejęcia terenu;

  - brak dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej przez Wykonawcę do Zakładu w terminie określonym w protokole zdawczo-odbiorczym skutkuje naliczeniem kary umownej 
w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł) z uwagi na nienależyte wywiązanie się z warunków umowy. Karę umowną należy uiścić w terminie 21 dni od daty wystawienia noty księgowej. Zakład zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej w wypadku, gdy wartość szkody przewyższy wysokość kary umownej (art. 484 kc). W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej do Zakładu niezależnie od ustalonej kary umownej, Zakład będzie miał prawo zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy;

  - stosowania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby radiotelefonów sieci dopuszczonych do stosowania na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. czyli MAXON SL70R lub SL7102 i Motorola GP340 albo Motorola GP360 oraz wystąpienia do Biura Automatyki i Telekomunikacji Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa o zawarcie stosownej umowy w celu przyznania częstotliwości i określenia okresu jej użytkowania, podając przy tym numer fabryczny urządzenia.

- Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca wystąpi do Zakładu z wnioskiem o  wydanie Karty wstępu i Zezwolenie na wjazd na obszar kolejowy, zgodnie z „Zasadami wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” dostępnymi na stronie www.plk-sa.pl

- Jeżeli na skutek prowadzonej przez Wykonawcę działalności w przedmiocie umowy dojdzie do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, to Wykonawca podejmie działania zapobiegawcze i naprawcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia  2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2187 ze zm.) we własnym zakresie i na własny koszt.

- § 5 Obowiązek informacyjny realizowany przez Zakład wobec Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich

- Zakład, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje że:

- Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

- w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;

- dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;

- przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

- przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);

w zakresie danych zwykłych Wykonawcy;

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zakładu wskazuje się konieczność zawarcia Umowy zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;

- dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

- Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

- państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO;

- zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO;

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail;

- dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Zakład będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

- ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych;

- ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zakładu  wszystkie osoby fizyczne kierowane przez Wykonawcę do kontaktów w celu realizacji Umowy o:

- fakcie przekazania danych osobowych do Zakładu;

- przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład.

- Wykonawca zobowiązuje się,  powołując się na art. 14 RODO, wykonać, w imieniu Zakładu obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcy jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zakład.

- Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 6  Zabezpieczenie wykonania umowy

  - Strony zobowiązują się do wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z umowy.

  - Dla zabezpieczenia roszczeń Zakładu, w szczególności:

- z tytułu wyrządzonych przez Wykonawcę szkód;

- pogorszenia stanu udostępnionej infrastruktury;

- zaległości z tytułu opłat, o których mowa  w § 2;

Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy lecz nie później niż przed  przekazaniem terenu do wniesienia jako formy zabezpieczenia wierzytelności kaucji w wysokości 30 000,00 zł brutto (słownie:  trzydzieści tysięcy 00/100 zł) na rachunek bankowy Zakładu:

nr 97 1020 1026 0000 1102 0287 4410

z dopiskiem w tytule „Kaucja do umowy nr 54/203/……/21”.

- Wykonawca jest zobowiązany do wpłaty kaucji z własnego rachunku bankowego. Wpłata kaucji przez inny podmiot w imieniu Wykonawcy wymaga zgody Zakładu udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Warunkiem przekazania terenu dla realizacji robót jest okazanie dowodu wpłaty kaucji.

- Kaucja, o której mowa w § 6 ust. 2 nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zabezpieczenia umowy we wskazanym terminie, w określonej formie i wysokości, o którym mowa w § 6 ust. 2 może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Zakład ze skutkiem natychmiastowym;

- W przypadku, gdy Zakład nie ma w stosunku do Wykonawcy żadnych roszczeń, wszystkie należności z tytułu realizacji umowy zostały zrealizowane oraz dostarczono inwentaryzację powykonawczą kaucja podlega zwrotowi na pisemny wniosek Wykonawcy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2.21. i 2.22. kaucja nie podlega zwrotowi do czasu rozliczenia kosztów inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez inny podmiot, na zlecenie Zakładu zgodnie z § 4 ust. ust. 2 pkt 2.23.

§ 7 Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu stanowiącego integralną jej część, przy czym stronami dla ich wprowadzenia są zawsze Strony umowy. Zawarcia Aneksu nie wymagają zmiany wprowadzane w trybie § 2 ust. 2 i ust. 9.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

- W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisy te obowiązują z mocy prawa, bez konieczności zmian postanowień niniejszej umowy.

- Strony zgodnie postanawiają,  że w razie sporów wynikłych z umowy lub z nią związanych, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.

- W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody Strony poddadzą spory wynikłe z niniejszej umowy lub z nią związane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla zakładu Zakładu, a w sprawach dotyczących windykacji należności pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Centrali Spółki PKP PLK S.A. w Warszawie.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji bądź teleadresowych, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji wysyłanej drugiej stronie pod ostatni znany adres.

- Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron podpisanych przez przedstawicieli Stron umocowanych do podpisania umowy i parafowanych na każdej stronie. Egzemplarz umowy nienoszący cech, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie może stanowić dowodu ustaleń w nich zawartych.

- Integralną część umowy stanowią Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 –  Cennik usług świadczonych przez Zakład.

- Załącznik nr 2 –  Wzór protokołu przekazania terenu PKP na czas budowy/ przebudowy/ remontu

- Załącznik nr 3 –  Wzór protokołu odbioru wstępnego/częściowego/ostatecznego robót i przejęcia terenu   kolejowego.

- Załącznik nr 4 – Uzgodnienie nr IZIW4-505-68/2018 z dnia 08.10.2028 r.

- Załącznik nr 5 – Terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów.

Zakład							Wykonawca